|  |
| --- |
| Герб р-н **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **муниципального района Похвистневский Самарской области**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  11.03.2021 № 206  г. Похвистнево |
|

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

«Формирование комфортной

городской среды на территории

муниципального района Похвистневский

Самарской области на 2018-2024 годы»

# В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=5AD91AB160A1149F10A44972BFDCC757886264B0A09463C27677886565EC9E90C9197A4EFF48x6z2J) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 19.03.2019 №193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы « Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018 -2024 годы» за 2020год.
2. Разместить настоящее Постановление на сайте Администрации района в сети «Интернет».

**Глава района Ю.Ф. Рябов**

**Оценка эффективности муниципальной программы за 2020год.**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается исходя из достижения запланированных результатов по каждому из целевых показателей путем сопоставлением плановых и фактических значений показателей муниципальной программы за текущий год по отношению к предыдущему году.

Оценка эффективности выполнения муниципальной программы проводится для обеспечения исполнения оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач муниципальной программы. Результаты оценки эффективности используются для корректировки графиков выполнения мероприятий муниципальной программы и плана ее реализации.

Информация о ходе выполнения муниципальной программы носит обобщенный характер, являются результатом расчета, основывается на массиве первичных данных, не отражает итоговое состояние и позволяет проводить анализ в случае получения неудовлетворительных оценок.

Эффективность муниципальной программы оценивается по окончании текущего финансового года.

Также соисполнителями муниципальной программы ежеквартально осуществляется мониторинг реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценки следующих показателей:

степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов целей и показателей задач муниципальной программы и их плановых значений, по формуле:

Сд=Зф/Зп = 11/11=1

где Сд – степень достижения целей (решения задач),

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы, 7 дворовых территорий и 4 общественных территорий = 11

Зп – плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) -7 дворовых территорий и 4 общественных территорий = 11

или

Сд = Зп/Зф (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений); равный -1

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, по формуле:

Уф=Фф/Фп = 15130774,74руб. /15130774,74руб. =1

где Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий программы,

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, 15130774,74руб.

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период, 15130774,74рублей

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ЭП= Сд х Уф =1х1=1

Реализация муниципальной программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;

удовлетворительным уровнем эффективности;

неудовлетворительным уровнем эффективности.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы:

**Высокий уровень эффективности -1**

**Рекомендации:**

Признать выполнение программы эффективным в 2020году и продолжить выполнение 2021году.

Утверждено

Постановлением Администрации

муниципального района

Похвистневский Самарской области

11.03.2021 № 206

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**« Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018 -2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области | | | | |
| Разработчик муниципальной программы | Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области | | | | |
| Основания для разработки программы | -Гражданский кодекс Российской Федерации  -Бюджетный кодекс Российской Федерации  -Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  - Государственная программа Самарской области «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014-2020годы» утвержденной постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 №670  -Устав муниципального района Похвистневский Самарской области | | | | |
| Цель программы | Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий муниципального района Похвистневский Самарской области. Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения муниципального района Похвистневский Самарской области. | | | | |
| Задачи программы | 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального района Похвистневский Самарской области.  2. Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального района Похвистневский Самарской области. | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Увеличение количества благоустроенных дворовых и общественных территорий муниципального района Похвистневский Самарской области. | | | | |
| Сроки реализации программы | 2020 год | | | | |
| Целевые показатели программы | № п/п | Наименования показателя | Ед. изм. | Плановые значение целевого показателя | |
| начало реализации программ | 2020год |
|  | 1 | количество благоустроенных дворовых территорий | шт | 0 | 7 |
|  | 2 | количество благоустроенных общественных территорий | шт | 0 | 4 |
| Объемы и источники финансирования программы | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов | | | | |

**Выполнение целевых показателей муниципальной программы « Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018 -2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, программного мероприятия | ед. изм. |  | | % исполнения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | | | | | |
| 1 | **Основные мероприятия:**  Благоустройство дворовых территорий м.р. Похвистневский Самарской области | шт | 7 | 7 | 100 |
| 2 | Благоустройство общественных территорий м.р. Похвистневский Самарской области | шт | 4 | 4 | 100 |

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

**« Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018 -2024 годы» за счет средств областного, федерального и местного бюджета**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения.  руб. | | | % исполнения |
| Всего | План. | Факт. |  |
| « Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018 -2024 годы» | 15367398,74 | 15367398,74 | 15367398,74 | 100 |
| Мероприятие  1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений расположенных по адресам: |  |  |  |  |
| 1.1 с. Савруха, ул. Центральная Усадьба, д.34 | 706280,01 | 706280,01 | 706280,01 | 100 |
| 1.2 с. Саврух,ул. Центральная Усадьба, д.39 | 809567,17 | 809567,17 | 809567,17 | 100 |
| 1.3 с. Саврух,ул. Центральная Усадьба, д.42 | 428859,68 | 428859,68 | 428859,68 | 100 |
| 1.4 с с. Саврух,ул. Центральная Усадьба, д.59 | 921613,42 | 921613,42 | 921613,42 | 100 |
| 1.5 с.Подбельск, ул.Куйбышевская, д.128 | 1037981,68 | 1037981,68 | 1037981,68 | 100 |
| 1.6 с. Старопохвистнево, ул.Советская,д.13 | 470364,64 | 470364,64 | 470364,64 | 100 |
| 1.7 с.Алькино, ул. советская, д.2А | 724564,98 | 724564,98 | 724564,98 | 100 |
| **Итого:** | **5099231,58** | **5099231,58** | **5099231,58** | **100** |
| 2.Благоустройство общественных территорий сельских поселений расположенных по адресам: |  |  |  |  |
| 2.с.Среднее Аверкино, ул. Емельянова "Сквер" | 4670610,84 | 4670610,84 | 4670610,84 | 100 |
| 2.2 с. Первомайск, ул. Первомайская ( Парк у ДК) | 2005610,47 | 2005610,47 | 2005610,47 | 100 |
| 2.3 с. Старый Аманак, ул. Центральная ( Сквер) | 1549711,39 | 1549711,39 | 1549711,39 | 100 |
| 2.с. Нижнеаверкино (Парк у ДК) | 1805610,47 | 1805610,47 | 1805610,47 | 100 |
| Экспертиза сметной стоимости | 236624,00 | 236624,00 | 236624,00 | 100 |
| Всего | **10268167,16** | **10268167,16** | **10268167,16** | **100** |

**Расчет оценки эффективности муниципальной программы.**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается исходя из достижения запланированных результатов по каждому из целевых показателей путем сопоставлением плановых и фактических значений показателей муниципальной программы за текущий год по отношению к предыдущему году.

Оценка эффективности выполнения муниципальной программы проводится для обеспечения исполнения оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач муниципальной программы. Результаты оценки эффективности используются для корректировки графиков выполнения мероприятий муниципальной программы и плана ее реализации.

Информация о ходе выполнения муниципальной программы носит обобщенный характер, являются результатом расчета, основывается на массиве первичных данных, не отражает итоговое состояние и позволяет проводить анализ в случае получения неудовлетворительных оценок.

Эффективность муниципальной программы оценивается по окончании текущего финансового года.

Также соисполнителями муниципальной программы ежеквартально осуществляется мониторинг реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценки следующих показателей:

степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов целей и показателей задач муниципальной программы и их плановых значений, по формуле:

Сд=Зф/Зп = 11/11=1

где Сд – степень достижения целей (решения задач),

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы, 7 дворовых территорий и 4 общественных территорий = 11

Зп – плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) -7 дворовых территорий и 4 общественных территорий = 11

или

Сд = Зп/Зф (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений); равный -1

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, по формуле:

Уф=Фф/Фп = 15367398,74руб. /15367398,74руб. =1

где Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий программы,

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, 15367398,74руб.

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период, 15130774,74рублей

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ЭП= Сд х Уф =1х1=1

Реализация муниципальной программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;

удовлетворительным уровнем эффективности;

неудовлетворительным уровнем эффективности.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы:

**Высокий уровень эффективности -1**

**Рекомендации:**

Признать выполнение программы эффективным в 2020году и продолжить выполнение 2021году.