АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.02.2021 №78 г. Похвистнево

Об  оценке эффективности реализации

муниципальной программы

«Осуществление регулярных перевозок по         регулируемым тарифам на территории муниципального района Похвистневский

Самарской области» на 2019-2023 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 19.03.2019 № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», руководствуясь Уставом района, Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2019-2023 годы, за 2020 год.

2. Контроль, за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы района по экономике и финансам, руководителя контрактной службы М.К. Мамышева.

3. Разместить Постановление на сайте Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области в сети Интернет.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава района                                                   Ю.Ф. Рябов

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы

«Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2019-2023 годы, за 2020 год.

Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:

1.  Оценка степени достижения целей и решения задач Программы (выполнения индикаторов) (Q2-форма 1);

Результативность муниципальной программы будет оцениваться на основе целевых показателей, определенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий программы.

Информация  из органов статистики, используются цифры из отчета Форма № 65-автотранс «Сведения о деятельности пассажирского автомобильного транспорта « за 2020 год, а также сведения о выполнении транспортной работы автобусов МУ АТП Похвистневского района (Приложение № 5 к муниципальному контракту №56  от 31.12.2019 года)

Q2 = 220,2/309,0 =  0,71

1

Q2 = 0,71 средняя результативность (недовыполнение плана)

2. Оценка эффективности использования средств бюджета района  (Q1-форма 2)

Q1=1 (полное финансирование).

В соответствии с методикой оценки эффективности, программа «Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2019-2023 годы, за 2020 год имеет среднюю результативность. На показатель Q2 повлияло  сокращение пассажиропотока в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также большой износ транспортных средств. В связи с высокой социальной значимостью муниципальной программы,  а также для высокой  эффективности её реализации предлагается увеличить суммы финансирования на приобретение новых автобусов.

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- «Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории муниципального района Похвистневский                                       Самарской области» на 2019-2023 годы

- Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  за  2020 год

| N | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент выпол-нения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 1 | - Цель: Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения муниципального района Похвистневский Самарской области путем развития устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы пассажирского транспорта в муниципальном районе Похвистневский Самарской области |  |  |  |  |  |
| 2 | Стратегический показатель 1. Количество перевезенных пассажиров (регулярные перевозки по маршрутам перевозок) | тыс.чел. | 309,0 | 220,2 | 71,3 % | Низкий пассажиропоток в связи с режимом самоизоляции и ограничений в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), большой износ транспортных средств |
|  |  |  |  |  |  | Q2 = 0,71 |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории муниципального района Похвистневский                                       Самарской области» на 2019-2023 годы

за  2020 год

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 6374,27 | 6374,27 | 100 |  |
|  | -Бюджет района | 6003,74 | 6003,74 |  |  |
|  | В т.ч.: осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории муниципального района Похвистневский Самарской области | 6000,00 | 6000,00 |  |  |
|  | -Областной бюджет | 370,53 | 370,53 |  |  |
| 2 | Субсидии местным бюджетам в целях ссофинансирования расходных обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении полномочий органа местного самоуправления муниципального образования по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования, связанных с реализацией мероприятия по оказанию содействия транспортным организациям, осуществляющим деятельность на территории самарской области по перевозке отдельных категорий граждан по социальной карте жителя Самарской области в связи с сокращением пассажиропотока в условиях угрозы распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) | 374,27 | 374,27 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | -Бюджет района | 370,53 | 370,53 |  |  |
|  | -Областной бюджет | 3,74 | 3,74 |  |  |
|  |  |  |  |  | Q1=1 |