АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 09.03.2021 № 200 г. Похвистнево

Об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2018–2022 годы» за 2020 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 19.03.2019г. №193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2018–2022 годы» за 2020 года (прилагается).

- Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы района, руководителя аппарата Администрации района Семкину И.В.

- Разместить настоящее Постановление на сайте Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области в сети Интернет.

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава района 						Ю.Ф. Рябов

Утверждена

Постановлением Администрации

муниципального района Похвистневский

от 09.03.2021 № 200

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие информационного общества в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2018–2022 годы»

Муниципальная программа «Развитие информационного общества в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2018–2022 годы» разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Стратегий социально-экономического развития Самарской области до 2030 года. Программа реализуется за счет средств федерального и областного бюджета, бюджета Администрации муниципального района Похвистневский, а также за счет внебюджетных средств. Объем финансирования программных мероприятий за 2020 год составил 3729,571 тыс. руб.

Целью муниципальной программы является повышение качества жизни граждан, информационного взаимодействия, качества и доступности муниципальных услуг населению на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий на сельских территориях муниципального района Похвистневский Самарской области.

Реализация программных мероприятий позволит получить высокий социально-экономический эффект и существенно повысить уровень и качество жизни населения муниципального района Похвистневский Самарской области, за счет возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий, которые обеспечиваются за счет создания соответствующей инфраструктуры и подготовки пользователей.

В ходе реализации мероприятий за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 годы были проведены электронные аукционы на электронной торговой площадке «Единая информационная система в сфере закупок» http://zakupki.gov.ru:

№ 0142300014820000008 «Услуги по сопровождению АИС ДД МО» 47600руб.

№ 0142300014820000001 «Оказание услуг по продлению неисключительных прав использования базы данных Электронная система "Госфинансы"» 102916 руб.

№ 0142300014820000002 «Оказание услуг по текущему информационному сопровождению существующих и установленных экземпляров справочно-правовой системы Гарант» 106584 руб..

№ 0142300014820000048 «Приобретение расходных материалов (картриджей) для нужд Администрации муниципального района Похвистневский» 50000 руб.

№ 0142300014820000049 «Выполнение работ по объектам: "Ремонт здания, находящегося в муниципальной собственности, в котором расположено отделение почтовой связи, и благоустройство прилегающей территории, находящегося по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Сосновка, ул. Советская, д.8"; "Ремонт здания, находящегося в муниципальной собственности, в котором расположено отделение почтовой связи, и благоустройство прилегающей территории, находящегося по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Савруха, ул. Центральная Усадьба, д.33"; Ремонт здания, находящегося в муниципальной собственности, в котором расположено отделение почтовой связи, и благоустройство прилегающей территории, находящегося по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Молодежная, д. 2Б"» 2900148 руб.

Остальные закупки осуществлялись по муниципальному контракту, согласно Закону о контрактной системе «Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ».

Показателями, согласно Муниципальной программе «Развитие информационного общества в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2018–2022 годы», характеризующими итог реализации муниципальной программы, являются:

1. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления;

2. Развитие муниципальной инфраструктуры и обеспечение информационного единства муниципального района Похвистневский Самарской области за счет формирования единой телекоммуникационной инфраструктуры для муниципальных нужд и подключения к ней органов местного самоуправления и подведомственных организаций на территории района.

3. Обеспечение защиты и сохранности целостности информации, обрабатываемой в информационных системах.

4. Предоставление субсидии областного бюджета Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области в целях софинансирования расходных обязательств по созданию условий для обеспечения жителей муниципальных образований в Самарской области услугами связи в части проведения ремонта зданий, находящихся в муниципальной собственности, в которых расположены отделения почтовой связи, и благоустройства прилегающей территория

Оценка эффективности реализации программы производится по следующим направлениям:

- Оценка полноты финансирования (Q1).

Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период.

Q1= 1203,94367/3729,571=0,32

Таблица 1

Оценка полноты финансирования (Q1)

| Значение Q1 | Оценка |
| --- | --- |
| 0,98 <= Q1 <= 1,02 | полное финансирование |
| 0,5 <= Q1 < 0,98 | неполное финансирование |
| 1,02 < Q1 <= 1,5 | увеличенное финансирование |
| Q1 < 0,5 | существенное недофинансирование |

Показатель полноты финансирования Q1 составляет 0,32; что соответствует оценке «существенное недофинансирование».

Причиной является отклонения по одному контракту "Ремонт здания, находящегося в муниципальной собственности, в котором расположено отделение почтовой связи, и благоустройство прилегающей территории, находящегося по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Сосновка, ул. Советская, д.8"; "Ремонт здания, находящегося в муниципальной собственности, в котором расположено отделение почтовой связи, и благоустройство прилегающей территории, находящегося по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Савруха, ул. Центральная Усадьба, д.33"; Ремонт здания, находящегося в муниципальной собственности, в котором расположено отделение почтовой связи, и благоустройство прилегающей территории, находящегося по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Молодежная, д. 2Б"»: подрядчик нарушил сроки выполнения работ по контракту и выполнил работы частично.

- Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2).

Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период.

Q2=774,9724/774,9724+54,45/54,45+374,52067/2900,148=0,71

3

Таким образом, значение Q2 равняется 0,71; что соответствует оценке средняя результативность (недовыполнение плана). Причиной является отклонения по одному контракту "Ремонт здания, находящегося в муниципальной собственности, в котором расположено отделение почтовой связи, и благоустройство прилегающей территории, находящегося по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Сосновка, ул. Советская, д.8"; "Ремонт здания, находящегося в муниципальной собственности, в котором расположено отделение почтовой связи, и благоустройство прилегающей территории, находящегося по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Савруха, ул. Центральная Усадьба, д.33"; Ремонт здания, находящегося в муниципальной собственности, в котором расположено отделение почтовой связи, и благоустройство прилегающей территории, находящегося по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Молодежная, д. 2Б".»: подрядчик нарушил сроки выполнения работ по контракту и выполнил работы частично.

Таблица 2

Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2)

| Значение Q2 | Оценка |
| --- | --- |
| 0,95 <= Q2 <= 1,05 | высокая результативность |
| 0,7 <= Q2 < 0,95 | средняя результативность (недовыполнение плана) |
| 1,05 < Q2 <= 1,3 | средняя результативность (перевыполнение плана) |
| Q2 < 0,7 | низкая результативность существенное недовыполнение плана) |

Оценка эффективности использования средств бюджета будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов). Рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период.

Рекомендуется усилить контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, а также принять меры к недопущению нарушений.

Согласно вышеизложенному муниципальная программа «Развитие информационного общества в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы» по результатам 2020 года имеет приемлемый уровень эффективности. Муниципальная программа рекомендуется к продолжению мероприятий и является целесообразной к продолжению финансирования, в связи с ее высокой значимостью.

Утвержден

Постановлением Администрации

муниципального района

Похвистневский

от 09.03.2021 № 200

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие информационного общества в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы"

- Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 2020 год (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 1 | Показатель 1. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления. - Доля электронного документооборота между ОМС. | - % | 75 | 75 | 100% | --- |
| - 2 | Показатель 2. Развитие муниципальной инфраструктуры и обеспечение информационного единства муниципального района Похвистневский Самарской области за счет формирования единой телекоммуникационной инфраструктуры для муниципальных нужд и подключения к ней органов местного самоуправления и подведомственных организаций на территории района. | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2.1. Приобретение и техническое сопровождение операционных систем, архиваторов, офисных приложений, систем криптографической защиты информации, информационно-справочных систем, хостинг, токенов; | количество российского программного обеспечения | 10 | 10 | 100% | --- |
| 4 | 2.1.1. Техническое сопровождение ПО «Гарант» | количество российского программного обеспечения | 1 | 1 | 100% | --- |
| 5 | 2.1.2. Техническое сопровождение ПО «Контур-Экстерн» | количество российского программного обеспечения | 2 | 2 | 100% | --- |
| 6 | 2.1.3. Техническое сопровождение ПО «Госфинансы» | количество российского программного обеспечения | 1 | 1 | 100% | --- |
| 7 | 2.1.4. Техническое сопровождение «Электронный документооборот», изготовление ЭП | количество российского программного обеспечения | 1 | 1 | 100% | --- |
| 8 | 2.1.5.Хостинг сайта Администрации района | количество российского программного обеспечения | 1 | 1 | 100% | --- |
| 9 | 2.1.6. Техническое сопровождение ПО «Консультант-Плюс» | количество российского программного обеспечения | 1 | 1 | 100% | --- |
|  | 2.1.8. Услуги по содержанию имущества | шт. | 3 | 3 | 100% |  |
|  | - Приобретение расходных материалов и комплектующих к оргтехнике. | шт. | 179 | 179 | 100% |  |
|  | 2.2.1. Расходные материалы | шт. | 164 | 164 | 100% |  |
|  | 2.2.2. Кабель для оргтехники | уп. | 0 | 0 | 100% |  |
|  | 2.2.3. Аккумуляторы | шт. | 5 | 5 | 100% |  |
|  | 2.2.4. Комплектующие к оргтехнике | шт. | 5 | 5 | 100% |  |
|  | 2.2.5. Батарея щелочная | уп. | 3 | 3 | 100% |  |
|  | 2.2.6. Диски DVD, CD | уп. | 2 | 2 | 100% |  |
|  | - Приобретение персональных ЭВМ, оргтехники, печатающих устройств, проекционного экрана, проектора, телевизионной техники, систем хранения данных, внешних жестких дисков, электростанций. | шт. | 13 | 13 | 100% |  |
|  | 2.3.1. Персональные ЭВМ | шт. | 1 | 1 | 100% |  |
|  | 2.3.2. Оргтехника (ИБП) | шт. | 10 | 10 | 100% |  |
|  | 2.3.3. Печатающие и сканирующие устройства | шт. | 1 | 1 | 100% |  |
|  | 2.3.4. Проекционный экран | шт. | - | - | - |  |
|  | 2.3.5. Проектор | шт. | - | - | - |  |
|  | 2.3.6. Телевизионная техника | шт. | - | - | - |  |
|  | 2.3.7. Системы хранения данных | шт. | - | - | - |  |
|  | 2.3.8. Внешние жесткие диски | шт. | - | - | - |  |
|  | 2.3.9. Электростанции | шт. | 1 | 1 | 100% |  |
|  | - Развитие и модернизация локальной вычислительной сети Приобретение и обслуживание кондиционеров, маршрутизаторов, модемов, сетевого кабеля; прокладка сетевого кабеля в зданиях Администрации района. | шт. | - | - | - |  |
|  | 2.4.1. Приобретение кондиционеров | шт. | - | - | - |  |
|  | 2.4.2. Обслуживание кондиционеров | шт. | - | - | - |  |
|  | 2.4.3. Приобретение маршрутизаторов, модемов, сетевого кабеля. | шт. | - | - | - |  |
|  | Показатель 3. Обеспечение защиты и сохранности целостности информации, обрабатываемой в информационных системах. | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Развитие в муниципальном районе Похвистневский Самарской области системы единого электронного документооборота (приобретение устройств хранения ключей шифрования); | шт. | 20 | 20 | 100% |  |
|  | - Внедрение комплексной системы защиты информации (приобретение антивирусных средств защиты, сетевых экранов, прокси-серверов); | кол-во приобретенных лицензий сроком на 24 месяца | 53 | 53 | 100% |  |
|  | - Построение СЗПДн в органах местного самоуправления (приобретение технических средств и программного обеспечения, аттестация рабочих мест согласно законодательству); | кол-во ПЭВМ | - | - | - |  |
|  | - Обучение специалистов в области защиты информации; | чел. | - | - | - |  |
|  | - Обучение муниципальных служащих в области ИКТ на специализированных курсах. | чел. | 1 | 1 | 100% |  |
|  | Показатель 4. Ремонт почтовых отделений связи за счет средств областного бюджета и средств бюджетов поселений | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.1. Ремонт почтовых отделений связи за счет средств областного бюджета и средств бюджетов поселений (предоставление субсидии областного бюджета Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области в целях софинансирования расходных обязательств по созданию условий для обеспечения жителей муниципальных образований в Самарской области услугами связи в части проведения ремонта зданий, находящихся в муниципальной собственности, в которых расположены отделения почтовой связи, и благоустройства прилегающей территория). | шт. | 3 | 0 | 0% | "Ремонт здания, находящегося в муниципальной собственности, в котором расположено отделение почтовой связи, и благоустройство прилегающей территории, находящегося по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Сосновка, ул. Советская, д.8"; "Ремонт здания, находящегося в муниципальной собственности, в котором расположено отделение почтовой связи, и благоустройство прилегающей территории, находящегося по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Савруха, ул. Центральная Усадьба, д.33"; Ремонт здания, находящегося в муниципальной собственности, в котором расположено отделение почтовой связи, и благоустройство прилегающей территории, находящегося по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Молодежная, д. 2Б".»: подрядчик нарушил сроки выполнения работ по контракту и выполнил работы частично. |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие информационного общества в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы"

ЗА 2020 год (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 3729,571 | 1203,94367 | 32,28 |  |
| 2 | местный бюджет | 974,430 | 848,149 | 86,84 |  |
| 3 | в том числе субсидии из местного бюджета |  |  |  |  |
| 4 | областной бюджет | 2755,141 | 355,79464 | 12,91 | "Ремонт здания, находящегося в муниципальной собственности, в котором расположено отделение почтовой связи, и благоустройство прилегающей территории, находящегося по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Сосновка, ул. Советская, д.8"; "Ремонт здания, находящегося в муниципальной собственности, в котором расположено отделение почтовой связи, и благоустройство прилегающей территории, находящегося по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Савруха, ул. Центральная Усадьба, д.33"; Ремонт здания, находящегося в муниципальной собственности, в котором расположено отделение почтовой связи, и благоустройство прилегающей территории, находящегося по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Молодежная, д. 2Б".»: подрядчик нарушил сроки выполнения работ по контракту и выполнил работы частично. |
| 5 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Q1=0,32 |