АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.06.2021 № 486 г. Похвистнево

О внесении изменений в

муниципальную программу

«Формирование комфортной

городской среды на территории

муниципального района

Похвистневский Самарской

области на 2018-2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 19.03.2019 №193 «Об утверждении Порядка разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», руководствуясь Уставом района, Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2024 годы», утвержденную  Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области от 28.12.2017 №1092  (с изменениями от 02.03.2018 №170, от 30.03.2018 №238, от 22.03.2019 №203, от 01.07.2019 №433, 10.02.2020 №95, от 04.03.2020 №186, от 06.07.2020 №488, от 29.10.2020 №804, от 20.01.2021 №21), изложив  в новой редакции.

2.  Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник Похвистневского района» и разместить на  сайте Администрации района в сети Интернет.

3.     Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы района  по капитальному строительству, архитектуре и градостроительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству  Администрации района С.В. Райкова.

Глава района                                                        Ю.Ф. Рябов

- ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2024 годы»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2024 годы» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы | 15.08.2017г. |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области |
| Соисполнители муниципальной программы | МКУ «Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» муниципального района Похвистневский Самарской области совместно с сельскими поселениями муниципального района Похвистневский Самарской области МАУ «ДМО» муниципального района Похвистневский Самарской области |
| Участники программы |  |
| Цель программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального района Похвистневский Самарской области. Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения муниципального района Похвистневский Самарской области |
| Задачи программы | 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального района Похвистневский Самарской области 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального района Похвистневский Самарской области |
| Стратегические показатели (индикаторы) реализации программы | Выполнение запланированного комплекса мероприятий по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования муниципального района Похвистневский Самарской области Количество благоустроенных дворовых территорий Количество благоустроенных общественных территорий |
| Подпрограммы | Отсутствуют |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018-2024 годы Реализация муниципальной программы не предусматривает выделение этапов |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Общая сумма финансового обеспечения программы составляет 59432690,8 руб., из них: Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования м.р. Похвистневский Самарской области 37435933,11 руб. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов м.р. Похвистневский Самарской области 21996757,69 руб. (Приложение №3 ) |
| Результаты реализации муниципальной программы | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования муниципального района Похвистневский Самарской области |

I. Основные характеристики текущего состояния уровня благоустройства на территории  муниципального района Похвистневский Самарской области. Описание основных проблем и прогноз развития состояния                              дворовых территорий, наиболее посещаемых территорий общего пользования.

Одним из главных приоритетов развития территории муниципального района Похвистневский Самарской области является создание благоприятной для проживания населения района и ведения экономической деятельности городской среды. Уровень благоустройства городской среды определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства. Отсутствие парковой зоны (сквера), детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы - все это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения муниципального района Похвистневский Самарской области. Для решения этих проблем на уровне муниципальных образований возникла необходимость в разработке муниципальных программ по формированию комфортной городской среды. Но реализация мероприятий программы невозможно без участия средств федерального бюджета.

Указом Президента от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года" Правительством Российской Федерации разработаны национальные проекты по 12 направлениям деятельности. Одним из важнейших национальных проектов является «Жилье и городская среда». В рамках реализации данного проекта на территории Самарской области до муниципалитетов были доведены декомпозированные показатели. Выполнение данных показателей на территории муниципального района Похвистневский приведет к повышению комфортности проживания и обслуживания населения и положительно скажется на доходной части бюджета как района, так и области.

В связи с этим Правительством Российской Федерации в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» разработаны и утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской федерации и муниципальных программ по формированию современной городской среды  (Постановление Правительства РФ от 28.04.2017 № 511).

Дворовые территории многоквартирных домов муниципального района Похвистневский Самарской области (далее – дворовые территории) являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. По состоянию на 01.12.2017 года  в  муниципальном  районе Похвистневский Самарской  области  насчитывается 47  дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных в населенных пунктах с численным составом жителей более 1000 человек.

Текущее состояние дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: отсутствии  асфальтобетонного покрытия проездов, проходов, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий,  отсутствие парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: недостаточное финансирование мероприятий по благоустройству в предыдущие годы, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Благоустройство дворовых территорий и общественных территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Важнейшей задачей Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство дворовых территорий и общественных территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для решения проблем по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, будет способствовать повышению уровня комфортного проживания и отдыха населения.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ) представлен в приложении 4 к муниципальной программе.. Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации;

Исполнитель муниципальной программы  может исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

Исполнитель муниципальной программы  может исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

В рамках реализации муниципальной программы возможно проведение мероприятий по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации;

Благоустройство дворовых территорий осуществляется исходя из минимального и дополнительного перечней     работ   по  их благоустройству.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка скамеек;

установка урн.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает:

обустройство детских площадок;

обустройство спортивных площадок;

обустройство автомобильных парковок;

обустройство тротуаров и пешеходных дорожек;

озеленение территории;

обустройство пандусов для маломобильных групп населения.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов реализуется только при условии выполнения работ, предусмотренных минимальным перечнем.

Виды работ, предусмотренные минимальным и дополнительным перечнями работ по благоустройству дворовых территорий, определяются собственниками помещений в многоквартирных домах.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ составляется на основе сметной документации, которая составлена ресурсным методом в соответствии с ГЭСН-2001, ГЭСНр-2001, ТССЦ-2001 в текущих ценах с использованием программного комплекса Estimate 1.8 Эталон.

Величина накладных расходов определяется в % от фонда оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов), в соответствии с методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81-33,2004) и Письма Минрегиона РФ от 09.06.2011г. №15127-ИП/08.

Норматив сметной прибыли учтен в % от величины средств на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов), в соответствии с методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001) с учетом письма Росстроя №АП-5536/06 от 18.11.2004г. и Письма Минрегиона РФ от 09.06.2011г. №15127-ИП/08.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района Похвистневский Самарской области, а также общественных территорий осуществляется с условием создания доступной среды, а именно обеспечения физической, пространственной и информационной доступности дворовых и общественных территорий для инвалидов и маломобильных групп населения.

Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования  и объектов недвижимого  имущества, индивидуальных жилых домов и земельных участков муниципального района Похвистневский Самарской области - одно из направлений Программы

К вопросам местного значения муниципального образования, установленным Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», относятся создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест отдыха населения.

Одним из факторов, формирующих положительный имидж поселения, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для отдыха населения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом  развитии муниципального образования, как следствие - повышение качества жизни населения муниципального образования.

Муниципальная программа разработана в интересах обеспечения реализации единого подхода в использовании территорий и благоустройства мест организованного отдыха жителей и гостей поселения с учетом основных положений генерального плана муниципального района Похвистневский Самарской области.

В настоящее время имеющиеся места отдыха населения (скверы, детские площадки и т.п.), расположенные на территории муниципального района Похвистневский Самарской области, не обеспечивают растущие потребности жителей и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству.

Современный населенный пункт можно рассматривать как экосистему, в которой должны быть созданы наиболее благоприятные условия для жизни, но нельзя забывать про места, необходимые для общения человека с природой.

Места общего пользования для отдыха населения играют значительную роль в жизни небольших провинциальных поселков. Зоны отдыха — это места, где люди могут проводить свободное время, отдыхать от суеты.

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в указанный период представлен в приложении 5 к муниципальной программе. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории представлен в приложении 8 к муниципальной программе.

Индивидуальные жилые дома и земельных участки, предоставленные для их размещения должны пройти инвентаризацию уровня благоустройства, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства.

При реализации муниципальной программы могут возникнуть риски, связанные с изменениями законодательства Российской Федерации и Самарской области, приоритетов государственной политики Российской Федерации, принципов регулирования межбюджетных отношений в части финансирования муниципальных программ и с недофинансированием муниципальной программы. Также риски могут возникнуть по причине неэффективного взаимодействия исполнителей и участников муниципальной программы, недостатков в управлении муниципальной программой, недостаточного уровня профессиональной компетентности субъектов малого и среднего предпринимательства.

В целях минимизации рисков в процессе реализации муниципальной программы предусматриваются:

- осуществление эффективного управления;

- регулярный анализ реализации мероприятий муниципальной программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленной цели, изменений во внешней среде;

- разработка дополнительных мероприятий.

Реализация муниципальной программы позволит достичь выполнения задач, поставленных в Стратегии социально-экономического развития муниципального района Похвистневский Самарской области до 2030 года – «Муниципальный район Похвистневский - экологичный район с комфортными общественными пространствами», который характеризуется как район комфортных жилищных условий, качественных и безопасных дорог. Развитие экономики в свою очередь повлечет за собой улучшение условий жизни населения и поможет в достижение цели «Муниципальный район Похвистневский – комфортная среда проживания».

Цели и задачи муниципальной программы соответствуют основным стратегическим направлениям развития, обозначенным в Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года.

II.  Цели и задачи, целевые (стратегические) показатели, этапы и сроки реализации  муниципальной программы

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды Российской Федерации, стратегии развития региона и муниципального района Похвистневский Самарской области, приоритетами политики данной муниципальной программы в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий  муниципального района Похвистневский Самарской области. Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения муниципального района Похвистневский Самарской области.

Основными задачами муниципальной программы являются:

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального района Похвистневский Самарской области;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального района Похвистневский Самарской области.

Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений указан в Приложении  1 к настоящей муниципальной программе.

Муниципальная программа рассчитана на 2018-2024 годы и не предполагает разбивку на этапы.

III.  План мероприятий по выполнению муниципальной программы, механизм реализации муниципальной программы.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области.

Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет:

Координацию и мониторинг хода выполнения муниципальной программы, самостоятельно определяет формы и методы организации управления реализацией муниципальной программы;

Внесение предложений о внесении изменений в муниципальную программу, о досрочном прекращении реализации муниципальной программы;

Ежегодную подготовку годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет).

Организацию размещения на сайте Администрации района муниципальной программы, а также отчета об исполнении муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, подготавливает и направляет годовой отчет в Отдел экономики и реформ Администрации муниципального района Похвистневский.

План мероприятий по реализации муниципальной программы представлен в приложении 2.

IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем средств, необходимый на реализацию мероприятий муниципальной    программы составляет  59432,68 тыс. рублей, из них:

за счет средств бюджета района –3770,68 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета –55447,32 тыс. рублей,

за счет безвозмездных поступлений - 214,68 тыс.рублей.

в том числе по годам:

- 2018 год - 16100,79 рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 14490,71 тыс. рублей,

за счет средств бюджета района – 14490,71 тыс. рублей,

- 2019 год – 14197,79 тыс.руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета – 13279,22 тыс. рублей,

за счет средств бюджета района – 703,89 тыс. рублей,

за счет безвозмездных поступлений - 214,68 тыс.рублей.

- 2020 год – 15130,77 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета –14374,23 тыс. рублей,

за счет средств бюджета района –756,54 тыс. рублей,

- 2021 год  –14003,33 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета –13303,16 тыс. рублей,

за счет средств бюджета района – 700,17 тыс. рублей,

- 2022 год – 0,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета –0, 0 тыс. рублей,

за счет средств бюджета района – 0,0тыс. рублей,

внебюджетные средства – 0,0 тыс. рублей

- 2023      год – 0,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета –0, 0 тыс. рублей,

за счет средств бюджета района – 0,0 тыс. рублей,

внебюджетные средства – 0,0 тыс. рублей

- 2024      год – 0,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета –0, 0 тыс. рублей,

за счет средств бюджета района – 0,0 тыс. рублей,

внебюджетные средства – 0,0 тыс. рублей

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы по источникам финансирования представлено в приложении 3.

V. Конечный результат реализации муниципальной  программы

Реализация програмных мероприятий направлена на достижение следующих результатов:

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов муниципального района Похвистневский Самарской области  – 47 (Приложение 4 к настоящей Программе);

- количество общественных территорий  муниципального района Похвистневский Самарской области – 43 (приложение 5 к настоящей Программе).

В части обеспечения реализации муниципальной программы предусматривается осуществление наиболее полной, своевременной и эффективной реализации мероприятий муниципальной программы.

VI. Методика комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается исходя из достижения запланированных результатов по каждому из целевых показателей путем сопоставлением плановых и фактических значений показателей Муниципальной программы за текущий год по отношению к предыдущему году.

Оценка эффективности выполнения муниципальной муниципальной программы проводится для обеспечения исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач Муниципальной программы. Результаты оценки эффективности используются для корректировки графиков выполнения мероприятий муниципальной программы и плана ее реализации.

Информация о ходе выполнения муниципальной программы носит обобщенный характер, является результатом расчета, основывается на массиве первичных данных, не отражает итоговое состояние и позволяет проводить анализ в случае получения неудовлетворительных оценок.

Эффективность муниципальной программы оценивается по окончании текущего финансового года.

Также соисполнителями муниципальной программы ежеквартально осуществляется мониторинг реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценки следующих показателей:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов целей и показателей задач муниципальной программы и их плановых значений, по формуле:

Сд=Зф/Зп,

где Сд – степень достижения целей (решения задач),

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы,

Зп – плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

или

Сд = Зп/Зф (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Муниципальной программы, по формуле:

Уф=Фф/Фп,

где Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий Муниципальной программы,

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы,

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ЭП= Сд х Уф.

Реализация муниципальной программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;

удовлетворительным уровнем эффективности;

неудовлетворительным уровнем эффективности.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной  программы определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации Муниципальной программы | Критерий оценки эффективности (ЭП) |
| --- | --- |
| Неудовлетворительный уровень эффективности | менее 0,5 |
| Удовлетворительный уровень эффективности | 0,5 - 0,79 |
| Высокий уровень эффективности | 0,8 - 1 |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды  на территории                                                                                                     муниципального района Похвистневский

Самарской области  на  2018-2024 годы»

в редакции Постановления

Администрации района от                    №

Перечень

стратегических показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и тоги реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2024 годы»

| № п/п | Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) | Ед. изм. | Отчет 2018 | Отчет 2019 | Отчет 2020 | Прогнозируемые значения показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Цель: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального района Похвистневский Самарской области.и создание благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения муниципального района Похвистневский Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов м.р. Похвистневский Самарской области | Ед. | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 |
| 2 | Количество наиболее посещаемых территорий общего пользования м.р. Похвистневский Самарской области | Ед. | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды  на территории                                                                                                     муниципального района Похвистневский

Самарской области  на  2018-2024 годы»

в редакции Постановления

Администрации района от                    №

План мероприятий муниципальной  программы

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2024 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Непосредственный результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов м.р. Похвистневский Самарской области Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования м. р. Похвистневский Самарской области | 2018-2024 | Формирование комфортной и благоприятной городской среды. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов м.р. Похвистневский Самарской области |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской

среды  на территории муниципального

района Похвистневский Самарской области

на 2018-2024 годы»

в редакции Постановления

Администрации района от                    №

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Похвистневский  Самарской области

на 2018-2024 годы»

| Наименование основного мероприятия | Направление финансирования | Предполагаемые объемы финансирования программы, в том числе по годам |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего на реализацию муниципальной программы, в т.ч. | Всего | 16100,79 | 14197,79 | 15130,77 | 14003,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59432,68 |
|  | Областной бюджет | 14490,71 | 13279,22 | 14374,23 | 13303,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55447,32 |
|  | Местный бюджет | 1610,08 | 703,89 | 756,54 | 700,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3770,68 |
|  | Безвозмездные поступления | 0,00 | 214,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,68 |
| 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов м.р. Похвистневский Самарской области | Всего | 7100,79 | 4853,78 | 5099,23 | 4942,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21996,76 |
|  | Областной бюджет | 6390,71 | 4611,09 | 4844,27 | 4695,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20541,88 |
|  | Местный бюджет | 710,08 | 242,69 | 254,96 | 247,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1454,88 |
|  | Безвозмездные поступления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.Благоустройство общественных территорий м.р. Похвистневский Самарской области | Всего | 9000,00 | 9344,01 | 10031,54 | 9060,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37435,92 |
|  | Областной бюджет | 8100,00 | 8668,13 | 9529,96 | 8607,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34905,44 |
|  | Местный бюджет | 900,00 | 461,20 | 501,58 | 453,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2315,80 |
|  | Безвозмездные поступления | 0,00 | 214,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,68 |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды  на территории                                                                                                     муниципального района Похвистневский

Самарской области  на  2018-2024 годы» в редакции Постановления

Администрации района от                 №

Перечень  дворовых территорий многоквартирных домов

муниципального района Похвистневский Самарской области

| № | Адрес дворовой территории | Год реализации программы |
| --- | --- | --- |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.43 | 2018 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.46 | 2018 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.50 | 2018 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.51 | 2018 |
|  | с. Среднее Аверкино ул. Школьная д.11 | 2018 |
|  | с.Подбельск ул. Полевая д. 4а | 2018 |
|  | с.Подбельск ул. Куйбышевская д. 126 | 2018 |
|  | с.Подбельск ул. Куйбышевская д. 132 | 2018 |
|  | с.Подбельск ул. Куйбышевская д. 134 | 2018 |
|  | с. Старопохвистнево ул. Мира д.1 | 2018 |
|  | с. Среднее Аверкино ул. Центральная д.21В | 2019 |
|  | с. Старый Аманак ул. Центральная д.41 | 2019 |
|  | с. Старопохвистнево ул. Мира д.5 | 2019 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.61 | 2019 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.52 | 2019 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.53 | 2019 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.54 | 2019 |
|  | с.Подбельск ул. Куйбышевская д. 128 | 2020 |
|  | с.Алькино ул. Советская д. 2а | 2020 |
|  | с. Старопохвистнево ул. Советская д.13 | 2020 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.39 | 2020 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.59 | 2020 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.34 | 2020 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.42 | 2020 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.47 | 2021 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.48 | 2021 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.57 | 2021 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.58 | 2021 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.64 | 2021 |
|  | с.Подбельск ул. Куйбышевская д. 130 | 2021 |
|  | с.Подбельск ул. Ленинградская д. 21 | 2021 |
|  | с. Подбельск ул. Доровских д.23 | 2022 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.38 | 2022 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.41 | 2022 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.45 | 2022 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.49 | 2022 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.62 | 2022 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.65 | 2022 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.66 | 2023 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.67 | 2023 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.45 | 2023 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.68 | 2023 |
|  | с.Подбельск ул. Куйбышевская д. 140 | 2023 |
|  | с.Подбельск ул. Куйбышевская д. 144 | 2023 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.44 | 2023 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.55 | 2024 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.69 | 2024 |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Формирование комфортной	 городской                              среды   на территории                                                                                                                     муниципального района Похвистневский

Самарской области  на  2018-2024 годы»

в редакции Постановления

Администрации района от                    №

Перечень общественных территорий

муниципального района Похвистневский Самарской области

| № п.п. | Сельское поселение | Адрес | Год реализации программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новое Мансуркино | с. Новое Мансуркино, ул. Ленина 91А «Парк Победы» | 2018 |
| 2 | Большой Толкай | с. Большой Толкай, ул. Ленина 93, «Парк у Дома Культуры» | 2018 |
| 3 | Мочалеевка | с. Мочалеевка, ул. Советская, «Парк у Дома Культуры» | 2018 |
| 4 | Алькино | с. Алькино, «Детская игровая площадка» | 2018 |
| 5 | Среднее Аверкино | с. Среднее Аверкино, «Сквер у Дома Культуры» | 2018 |
| 6 | Старый Аманак | с. Старый Аманак, ул. Шулайкина 109, «Центральный парк» | 2018 |
| 7 | Подбельск | с. Подбельск ул. Куйбышевская, «Центральный парк» | 2019 |
| 8 | Савруха | с. Савруха ул. Центральная Усадьба, «Сквер отдыха» | 2019 |
| 9 | Старопохвистнево | с. Старопохвистнево, «Парк у Школы» | 2019 |
| 10 | Новое Мансуркино | с. Новое Мансуркино «Благоустройство родника» | 2019 |
| 11 | Большой Толкай | с. Большой Толкай «Благоустройство родника «Курка лисьма» и обустройство купели» | 2019 |
| 12 | Красный Мост | п. Красный Мост «Обустройство детской игровой площадки» | 2019 |
| 13 | Мочалеевка | с. Первомайск, ул. Первомайская, «Парк у ДК» | 2020 |
| 14 | Среднее Аверкино | с. Нижнеаверкино,«Парк у ДК» | 2020 |
| 15 | Старый Аманак | с. Старый Аманак, ул. Центральная, «Сквер» | 2020 |
| 16 | Среднее Аверкино | с. Среднее Аверкино, ул. Емельянова, «Сквер» | 2020 |
| 17 | Большой Толкай | с. Большой Толкай, «Поляна «Курка лисьма» | 2021 |
| 18 | Подбельск | с. Подбельск ул. Куйбышевская, «Парк у ДК» | 2021 |
| 19 | Новое Мансуркино | с. Новое Мансуркино, «Поляна «Сабан Туй» | 2021 |
| 20 | Среднее Аверкино | с. Ахрат, «Парк у ДК» | 2021 |
| 21 | Подбельск | с. Нижнеягодное, ул. Центральная, «Парк у ДК» | 2022 |
| 22 | Савруха | с. Савруха ул. Центральная Усадьба, «Сквер у дома № 60» | 2022 |
| 23 | Старый Аманак | с. Старый Аманак, ул. Шулайкина, «Сквер» | 2022 |
| 24 | Большой Толкай | с. Большой Толкай, ул. Ленина 95Г, «Сквер» | 2022 |
| 25 | Савруха | с. Александровка, «Сквер» | 2023 |
| 26 | Алькино | с. Красный мост, ул. Центральная, 1а, «Детская площадка» | 2023 |
| 27 | Подбельск | с. Подбельск, ул. Мира, «Сквер» | 2023 |
| 28 | Савруха | с. Вязовка, «Сквер» | 2023 |
| 29 | Старопохвистнево | с. Сукаевка,«Сквер» | 2024 |
| 30 | Новое Мансуркино | с. Сосновка, «Детская спортивная площадка» | 2024 |
| 31 | Мочалеевка | с. Пример, ул. Северная, «Парк» | 2024 |
| 32 | Алькино | с. Нугайка. ул.Центральная 30А, «Сквер» | 2024 |
| 33 | Подбельск | с. Верхний Кинель, «Сквер» | 2024 |
| 34 | Старопохвистнево | п. Ятманка, ул. Центральная, «Родник» | 2024 |
| 35 | Старый Аманак | с. Новый Аманак, «Сквер» | 2024 |
| 36 | Мочалеевка | с. Первомайск, ул. Мелиораторов, «Сквер» | 2024 |
| 37 | Савруха | с. Савруха ул. Центральная Усадьба, «Центральная площадь» | 2024 |
| 38 | Савруха | пос. Северный Ключ, «Сквер» | 2024 |
| 39 | Подбельск | с. Подбельск, ул. Комсомольская, «Площадь» | 2024 |
| 40 | Савруха | с. Савруха, ул. Советская, «Детская площадка» | 2024 |
| 41 | Савруха | с. Савруха, ул. Красноармейская, «Детская площадка» | 2024 |
| 42 | Новое Мансуркино | с. Новое Мансуркино, ул. Ключевая, «Родник «Адек чишмасе» | 2024 |
| 43 | Алькино | с. Алькино ул. Советская 93, «Аллея Славы» | 2024 |

Приложение 6

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды  на территории                                                                                                     муниципального района Похвистневский

Самарской области  на  2018-2024 годы»

в редакции Постановления

Администрации района от                          №

Перечень прилегающих территорий к объектам юридических лиц муниципального района Похвистневский Самарской области

| № п.п. |  | Наименование объекта | Населенный пункт | Улица | Дом | Год реализации |  | Объем финансовых средств |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ООО «Хлебокомбинат» | село Подбельск | Куйбышевская | 86а | 2023 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2 |  | МУПП ЖКХ муниципального района Похвистневский | село Подбельск | Юбилейная | 4а | 2023 |  | 0 |  |  |  |  |
| 3 |  | ЗАО "Северный ключ" | село Савруха | Центральная усадьба | 29 | 2023 |  | 0 |  |  |  |  |
| 4 |  | ООО "Радуга" | село Нижнеаверкино | Речная | 9 | 2023 |  | 0 |  |  |  |  |
| 5 |  | ГБОУ СО СОШ Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск м.р. Похвистневский | село Подбельск | Октябрьская | 28 | 2023 |  | 0 |  |  |  |  |
| 6 |  | ГБОУ СО СОШ имени Почетного гражданина Н.Т. Кукушкина с.Савруха м.р. Похвистневский | село Савруха | Центральная усадьба | 31 | 2023 |  | 0 |  |  |  |  |
| 7 |  | ГБОУ СО СОШ имени полного кавалера ордена Славы Александра Михайловича Шулайкина с. Старый Аманак м.р. Похвистневский | село Старый Аманак | Центральная | 42 В | 2023 |  | 0 |  |  |  |  |
| 8 |  | Крестьянско-фермерское хозяйство Исхакова Камила Бакеровича | село Алькино | Садовая | 32 | 2023 |  | 0 |  |  |  |  |
| 9 |  | Крестьянско-фермерское хозяйство Багаутдинова Наиля Исламовича | село Алькино | Учительская | 7 | 2023 |  | 0 |  |  |  |  |
| 10 |  | ООО «Халяль» | село Алькино | Школьная | 169 | 2023 |  | 0 |  |  |  |  |
| 11 |  | ООО Кампания "БИО-ТОН" | село Большой Толкай | Мира | 120 | 2023 |  | 0 |  |  |  |  |
| 12 |  | ООО СПХ "Восток" | село Мочалеевка | Габибуллы Тукая | 59 | 2023 |  | 0 |  |  |  |  |
| 13 |  | ИП Глава Крестоянско- фермерского хозяйства Бадамшин Р.Г. | село Мочалеевка | Советская | 193 | 2023 |  | 0 |  |  |  |  |
| 14 |  | ИП Глава Крестоянско- фермерского хозяйства Иваев Р.М. | село Мочалеевка | Советская | 298 | 2023 |  | 0 |  |  |  |  |
| 15 |  | ООО "ИРС" | село Первомайск | Нагорная | 3 | 2023 |  | 0 |  |  |  |  |
| 16 |  | ИП Глава Крестьянско- фермерского хоззяйства Гайсарова М.С. | село Новое Мансуркино | Ленина | 44 | 2023 |  | 0 |  |  |  |  |
| 17 |  | ООО Подбельское хлебоприемное предприятие | село Подбельск | Элеваторная | 1 | 2024 |  |  | 0 |  |  |  |
| 18 |  | СХА "Дружба" | село Ахрат | Школьная | 31 | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 19 |  | ООО "Спецхоз" | село Старый Аманак | Центральная |  | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 20 |  | ИП Глава Крестьянско- фермерского хоззяйства Зубаирова Ш.Х. | село Старый Аманак | Центральная | 37 А | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 21 |  | ИП Глава Крестьянско- фермерского хоззяйства Сагирова Р.Р. | село Старый Аманак | Центральная | 37 А | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 22 |  | ООО "Орловка-АИЦ" | село Старый Аманак | Центральная | 42 Е | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 23 |  | ООО «Искра» | село Старый Аманак | Шулайкина | 106 | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 24 |  | ООО «Золотой хмель» | село Старый Аманак | Вотлашова | 29 | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 25 |  | ООО "Ника-Агро" | село Старопохвистнево | Мира | 3 | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 26 |  | МУ АТП Похвистневского района | село Старопохвистнево | Мира | 1 | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 27 |  | иагазин "Йолдыз" | село Алькино | Советская | 74в | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 28 |  | киоск "Юлдаш" | село Алькино | Советская | 2б | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 29 |  | магазин ООО "Кооператор" | село Алькино | Советская | 72а | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 30 |  | магазин ООО "Халяль" | село Алькино | Школьная | 161 | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 31 |  | аптека ИП "Ведерникова" | село Алькино | Советская | 47 | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 32 |  | ООО "Гиппократ-1" | село Большой Толкай | Ленина | 104 | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 33 |  | ИП Литвиненко Светлана Александровна, магазин | село Большой Толкай | Ленина | 92 | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 34 |  | магазин | село Большой Толкай | Ленина | 95г | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 35 |  | магазин "Меркурий № 1" | село Большой Толкай | Ленина | 100 | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 36 |  | магазин "Меркурий № 2" | село Большой Толкай | Комсомольская | 40 | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 37 |  | ООО "Кооператор" магазин "ТПС" | село Большой Толкай | Ленина | 107 | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 38 |  | магазин | село Большой Толкай | Ленина | 34 | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 39 |  | магазин "Юлдаш" | село Мочалеевка | Габибуллы Тукая | 3 | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 40 |  | ООО "Кооператор" | село Мочалеевка | Советская | 139 | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 41 |  | ООО "НУР" | село Мочалеевка | Советская | 139 Б | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 42 |  | ООО Исмагилов | село Мочалеевка | Мусы Джалиля | 99а | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 43 |  | ИП Яхина "Камелия" | село Мочалеевка | Мусы Джалиля |  | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 44 |  | ИП "Елена" | село Первомайск | Нагорная | 24а | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 45 |  | ИП Литвинова | село Первомайск | Первомайская | 55а | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 46 |  | Похвистневское РайПО | село Новое Мансуркино | Ленина | 88 | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 47 |  | магазин "Олеся" | село Новое Мансуркино | Ленина | 85 | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 48 |  | магазин "Асия" | село Новое Мансуркино | Школьная | 44 | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 49 |  | магазин "Юлия" | село Новое Мансуркино | Кольцевая | 34 а | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 50 |  | ООО "Кооператор" | село Сосновка | Советская | 59 | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 51 |  | магазин "Катюща" | село Сосновка | Советская | 2а | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 52 |  | ООО "Кооператор" магазин "ТПС" | село Подбельск | Ленинградская |  | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 53 |  | ООО "Хлебокомбинат" магазин "Продукты" | село Подбельск | Ленинградская |  | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 54 |  | ООО "Д.А.Р." магазин, магазин Одежы | село Подбельск | Ленинградская | 32 | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 55 |  | ООО "Д.А.Р." магазин | село Подбельск | Куйбышевская | 128а | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 56 |  | ООО "Нур", магазин | село Подбельск | Ленинградская | 22 | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 57 |  | ООО "Нур", магазин, кафе | село Подбельск | Ленинградская | 6а | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 58 |  | ИП Трондин Владимир Ильич, торговый павильон "У Клары" | село Подбельск | Куйбышевская | 39а | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 59 |  | ИП Курмаева Фания Абдулхаковна, магазин "Рассвет" | село Подбельск | Ключевская | 14 | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 60 |  | ИП Юсупов Булат Шарипзянович, магазин "Маргарита" | село Подбельск | Куйбышевская | 126 | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 61 |  | ИП Субеев Рамиль Эмилович, магазин "Элкон" | село Подбельск | Ленинградская | 4 | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 62 |  | ИП Муратова Аминя Анасовна, магазин "Магия" | село Подбельск | Ленинградская | 32 | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 63 |  | ИП Станина Светлана Николаевна, кафе | село Подбельск | Базарная | 27б | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 64 |  | ИП Еремеев Михаил Михайлович, магазин "Мария" | село Подбельск | Почтовая | 4а | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 65 |  | ООО "Ригина", магазин | село Подбельск | Куйбышевская | 43а | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 66 |  | ИП Яшина Ирина, магазин "Уют" | село Подбельск | Ленинградская | 32 | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 67 |  | ИП Попов Олег Николаевич, магазин "Обувь" | село Подбельск | Куйбышевская | 128а | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 68 |  | ИП Попов Олег Николаевич, парикмахерская | село Подбельск | Ленинградская | 6а | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 69 |  | ООО "Ригина", магазин | село Подбельск | Куйбышевская | 130 | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 70 |  | ИП Попов Олег Николаевич, магазин "Обувь" | село Подбельск | Ленинградская | 32 | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 71 |  | ИП Боярова Елена Алексеевна, магазин "Автозапчасти" | село Подбельск | Почтовая |  | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 72 |  | ИП Пивкин Владимир Анатольевич, магазин "Шанхай" | село Подбельск | Куйбышевская | 126 | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 73 |  | ООО "Гамбия", магазин "Хозтовары" | село Подбельск | Куйбышевская | 86 | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 74 |  | ИП Шабаева Анися Валиулловна, магазин Автозапчасти | село Подбельск | Куйбышевская | 16ж | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 75 |  | ИП Меркулова Людмила Леонидовна, магазин "Автозапчасти" | село Нижнеягодное | а/д Самара-Бугуруслан |  | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 76 |  | ИП "Волобуева", парикмахерская | село Подбельск | Ленинградская | 32 | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 77 |  | ИП "Кананерова", "Аптека" | село Подбельск | Куйбышевская | 126 | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 78 |  | ИП "Медведева" | село Подбельск | Куйбышевская | 126 | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 79 |  | ИП "Исанбаев Р.Ш." ООО "Гамбия" | село Подбельск | Куйбышевская | 124 | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 80 |  | ИП "Ахтерякова", аптека | село Подбельск | Ленинградская | 3 | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 81 |  | ИП "Исанбаев И.Ш.", магазин "Все для дома" | село Подбельск | Куйбышевская | 86 | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 82 | ИП Рахматуллина Мурия Мухзакировна, магазин одежды |  | село Подбельск | Куйбышевская | 126 | 2023 |  |  | 0 |  |  |  |
| 83 | ИП Пижамова Н.В., парикмахерская |  | село Подбельск | Ленинградская | 6а | 2023 |  |  |  | 0 |  |  |
| 84 | ООО "Гармония", аптечный пункт |  | село Подбельск | Ленинградская | 6а | 2023 |  |  |  | 0 |  |  |
| 85 | ООО "ДАР", аптечный пункт |  | село Подбельск | Ленинградская | 32 | 2023 |  |  |  | 0 |  |  |
| 86 | ООО "Аптека № 84" |  | село Савруха | Центральная усадьба | 33 | 2023 |  |  |  | 0 |  |  |
| 87 | ИП "Кананерова", "Аптека" |  | село Савруха | Центральная усадьба | 25 | 2023 |  |  |  | 0 |  |  |
| 88 | магазин ООО "Нур" |  | село Савруха | Центральная усадьба | 74 | 2023 |  |  |  | 0 |  |  |
| 89 | торговый павильон "Виктория" ООО "Нур" |  | село Савруха | Центральная усадьба | 75 | 2023 |  |  |  | 0 |  |  |
| 90 | магазин "Маргарита" |  | село Савруха | Центральная усадьба | 73 | 2023 |  |  |  | 0 |  |  |
| 91 | магазин ООО "Регина" |  | село Савруха | Центральная усадьба | 73а | 2023 |  |  |  | 0 |  |  |
| 92 | магазин ЧП "Заря" |  | село Савруха | Красноармейская | 2е | 2023 |  |  |  | 0 |  |  |
| 93 | торговый павильон ЧП "Настена" |  | село Савруха | Вяльцина | 7б | 2023 |  |  |  | 0 |  |  |
| 94 | магазин ЧП "Магнолия" |  | село Савруха | Центральная усадьба | 24а | 2023 |  |  |  | 0 |  |  |
| 95 | ЧП "Магия" |  | село Савруха | Центральная усадьба | 74 | 2023 |  |  |  | 0 |  |  |
| 96 | магазин "Центральный" |  | село Савруха | Центральная усадьба | 27а | 2023 |  |  |  | 0 |  |  |
| 97 | ЧП "Самсоновой", парикмахерская |  | село Савруха | Центральная усадьба | 32 | 2023 |  |  |  | 0 |  |  |
| 98 | ЧП Триволенко И.Н., магазин "Хозяйственный" |  | село Савруха | Центральная усадьба | 74 | 2023 |  |  |  | 0 |  |  |
| 99 | ЧП "Субеевой Т.Х.", промтовары |  | село Савруха | Центральная усадьба | 74 | 2023 |  |  |  | 0 |  |  |
| 100 | ИП "Федорова", косметика |  | село Савруха | Центральная усадьба | 74 | 2023 |  |  |  | 0 |  |  |
| 101 | АО «Северный Ключ» мясной магазин |  | село Савруха | Центральная усадьба | 27 | 2023 |  |  |  | 0 |  |  |
| 102 | магазин ЧП "Лада" |  | село Северный Ключ | Мира | 2б | 2023 |  |  |  | 0 |  |  |
| 103 | ООО "Кооператор" магазин "ТПС" |  | село Среднее Аверкино | Центральная | 23-б | 2023 |  |  |  | 0 |  |  |
| 104 | ИП Сорочайкина О.А. |  | село Среднее Аверкино | Советская | 12в | 2023 |  |  |  | 0 |  |  |
| 105 | ИП Еремеев Михаил Михайлович, магазин "Мария" |  | село Среднее Аверкино | Центральная | 23-е | 2023 |  |  |  | 0 |  |  |
| 106 | ООО "Кооператор" магазин "ТПС" |  | село Нижнеаверкино | Терешковой | 1-а | 2023 |  |  |  | 0 |  |  |
| 107 | ИП Бордияну Светлана Николаевна, магазин "Ладушка" |  | село Нижнеаверкино | Советская | 12-в | 2023 |  |  |  | 0 |  |  |
| 108 | ИП Арланова Людмила Николаевна, магазин "Теремок" |  | село Нижнее Аверкино | Терешковой | 17-а | 2023 | 0 |  |  |  |  |  |
| 109 | ООО "Кооператор" магазин "ТПС" |  | село Ахрат | Школьная | 10 | 2023 | 0 |  |  |  |  |  |
| 110 | ИП Ушина Любовь Анатольевна, магазин |  | село Ахрат | Ленина | 2 | 2023 | 0 |  |  |  |  |  |
| 111 | ИП Ерендеев Алексей Викторович |  | село Ахрат | Школьная | 2 | 2023 | 0 |  |  |  |  |  |
| 112 | ООО "Кооператор" магазин "ТПС" |  | поселок Чекалинка | Чекмасова | 60-а | 2023 | 0 |  |  |  |  |  |
| 113 | Универмаг РайПо |  | село Старый Аманак | Центральная | 42Б | 2023 | 0 |  |  |  |  |  |
| 114 | магазин "Тонус" |  | село Старый Аманак | Центральная | 42А | 2023 | 0 |  |  |  |  |  |
| 115 | магазин "Теремок" |  | село Старый Аманак | Ленина | 2В | 2023 | 0 |  |  |  |  |  |
| 116 | магазин "Нива" |  | село Старый Аманак | Шулайкина | 101 | 2023 | 0 |  |  |  |  |  |
| 117 | магазин "Киви" |  | село Старый Аманак | Ленина | 80А | 2023 | 0 |  |  |  |  |  |
| 118 | магазин "Хуторок" |  | село Старый Аманак | Шулайкина | 37 | 2023 | 0 |  |  |  |  |  |
| 119 | парикмахерская |  | село Старый Аманак | Центральная | 42Г | 2023 | 0 |  |  |  |  |  |
| 120 | Ателье по ремонту одежды |  | село Старый Аманак | Центральная | 42Г | 2023 | 0 |  |  |  |  |  |
| 121 | ООО Панацея |  | село Старый Аманак | Центральная | 42Г | 2023 | 0 |  |  |  |  |  |
| 122 | магазин "Мила" |  | село Старопохвистнево | Мира | 1 б | 2023 | 0 |  |  |  |  |  |
| 123 | Кафе «Мила» |  | село Старопохвистнево | Мира | 1 б | 2023 | 0 |  |  |  |  |  |
| 124 | магазин |  | село Старопохвистнево | Садовая | 2 б | 2023 | 0 |  |  |  |  |  |
| 125 | торговый павильон «Мила» (хоз.товары) |  | село Старопохвистнево | Мира | 1 в | 2023 | 0 |  |  |  |  |  |
| 126 | ООО Управляющая кампания Похвистневского района |  | село Подбельск | Юбилейная | 4а | 2023 | 0 |  |  |  |  |  |
| 127 | ЗАО «Северный Ключ» |  | село Савруха | Центральная усадьба | 29 | 2023 | 0 |  |  |  |  |  |
| 128 | ГБОУ СО СОШ с. Алькино м.р. Похвистневский |  | село Алькино | Ижедерова | 1а | 2023 | 0 |  |  |  |  |  |
| 129 | Алькинская врачебная амбулатория ГБУЗ СО "Похвистневская центральная больница города и района" |  | село Алькино | Советская | 74а | 2023 | 0 |  |  |  |  |  |
| 130 | Центральный сельский дом культуры |  | село Алькино | Советская |  | 2023 | 0 |  |  |  |  |  |
| 131 | Сельский клуб |  | поселок Нугайка | Центральная | 30 | 2023 | 0 |  |  |  |  |  |
| 132 | ГБОУ СО СОШ с. Большой Толкай м.р. Похвистневский |  | село Большой Толкай | Полевая | 140 | 2023 |  |  |  |  |  | 0 |
| 133 | Структурное подразделение детский сад "Аленушка" ГБОУ СО СОШ с. Большой Толкай м.р. Похвистневский |  | село Большой Толкай | Полевая | 142 | 2023 |  |  |  |  |  | 0 |
| 134 | Офис врача общей практики ГБУЗ СО "Похвистневская центральная больница города и района" |  | село Большой Толкай | Ленина | 95д | 2023 |  |  |  |  |  | 0 |
| 135 | Большетолкайская амбулатория, отделение сестринского ухода ГБУЗ СО "Похвистневкая центральная больница города и района" |  | село Большой Толкай | Пионерская | 21 | 2023 |  |  |  |  |  | 0 |
| 136 | Центральный сельский дом культуры |  | село Большой Толкай | Ленина | 93 | 2023 |  |  |  |  |  | 0 |
| 137 | Большетолкайское отделение социального обслуживания на дому муниципального района Похвистневский НАО "ЦСОН СВО" |  | село Большой Толкай | Ленина | 104 | 2023 |  |  |  |  |  | 0 |
| 138 | ГБУ СО "Отрадненский пансионат для ветеранов труда" Большетолкайское отделение |  | село Большой Толкай | Пионерская | 22 | 2023 |  |  |  |  |  | 0 |
| 139 | Мочалеевский филиал ГБОУ СО СОШ Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск м.р. Похвистневский |  | село Мочалеевка | Габибуллы Тукая | 55 | 2023 |  |  |  |  |  | 0 |
| 140 | Мочалеевский филиал стурктурное подразделение "Детский сад "Лейса" ГБОУ СО СОШ Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск м.р. Похвистневский |  | село Мочалеевка | Габибуллы Тукая | 55 | 2023 |  |  |  |  |  | 0 |
| 141 | Офис врача общей практики ГБУЗ СО "Похвистневская центральная больница города и района" |  | село Мочалеевка | Габибуллы Тукая | 63 | 2023 |  |  |  |  |  | 0 |
| 142 | Мочалеевское отделение социального обслуживания на дому муниципального района Похвистневский АНО "ЦСОН СВО" |  | село Мочалеевка | Габибуллы Тукая | 59 | 2023 |  |  |  |  |  | 0 |
| 143 | Центральный сельский дом культуры |  | село Мочалеевка | Габибуллы Тукая | 57 | 2023 |  |  |  |  |  | 0 |
| 144 | Певомайский филиал структурное подразделение "Детский сад "Журавушка" ГБОУ СО СОШ Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск м.р. Похвистневский |  | село Первомайск | Первомайская | 68 | 2023 |  |  |  |  |  | 0 |
| 145 | Певомайский филиал ГБОУ СО СОШ Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск м.р. Похвистневский |  | село Первомайск | Первомайская | 68 | 2023 |  |  |  |  |  | 0 |
| 146 | Фельдшерско-акушерский пункт ГБУЗ СО "Похвистневская центральная больница города и района" |  | село Первомайск | Первомайская | 75а | 2023 |  |  |  |  |  | 0 |
| 147 | Сельский дом культуры |  | село Первомайск | Первомайская | 89 | 2023 |  |  |  |  |  | 0 |
| 148 | ГБОУ СО СОШ с. Новое Мансуркино м.р. Похвистневский |  | село Новое Мансуркино | Школьная | 56 | 2023 |  |  |  |  |  | 0 |
| 149 | Структурное подразделение ГБОУ СО СОШ с. Новое Мансуркино м.р. Похвистневский детский сад "Солнышко" |  | село Новое Мансуркино | Школьная | 56 | 2023 |  |  |  |  |  | 0 |
| 150 | Офис врача общей практики ГБУЗ СО "Похвистневская центральная больница города и района" |  | село Новое Мансуркино | Ленина | 91а | 2023 |  |  |  |  |  | 0 |
| 151 | Новомансуркинское отделение социального обслуживания на дому муниципального района Похвистневский АНО "ЦСОН СВО" |  | село Новое Мансуркино | Ленина | 91а | 2023 |  |  |  |  |  | 0 |
| 152 | Сельский дом культуры |  | село Новое Мансуркино | Ленина | 88 | 2023 |  |  |  |  |  | 0 |
| 153 | Фельдшерско-акушерский пункт ГБУЗ СО "Похвистневская центральная больница города и района" |  | село Сосновка | Максима Горького | 2 | 2023 |  |  |  |  |  | 0 |
| 154 | Сельский дом культуры |  | село Сосновка | Максима Горького | 12 | 2023 |  |  |  |  |  | 0 |
| 155 | Структурное подразделение детский сад "Солнышко" ГБОУ СО СОШ с. Подбельск м.р. Похвистневский |  | село Подбельск | Куйбышевская | 136 | 2023 |  |  |  |  |  | 0 |
| 156 | Структурное подразделение ГБОУ СО СОШ Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского ДЮСШ с. Подбельск м.р. Похвистневский |  | село Подбельск | Ленинградская | 22 Б | 2023 |  |  |  |  |  | 0 |
| 157 | Подбельская врачебная амбулатория ГБУЗ СО "Похвистневская центральная больница города и района" |  | село Подбельск | Ленинградская | 23 | 2023 |  |  |  |  |  | 0 |
| 158 | Офис врача общей практики ГБУЗ СО "Похвистневская центральная больница города и района" |  | село Подбельск | Куйбышевская | 138 | 2023 |  |  |  |  |  | 0 |
| 159 | Подбельское отделение социального обслуживания на дому муниципального района Похвистневский АНО "ЦСОН СВО" |  | село Подбельск | пер. Подбельский | 19 | 2023 |  |  |  |  |  | 0 |
| 160 | ГБУ СО УДП "Центр дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов "Подбельский" |  | село Подбельск | .Молодежная |  | 2023 |  |  |  |  |  | 0 |
| 161 | Дворец культуры "Родник" |  | село Подбельск | Куйбышевская | 123 | 2023 |  |  |  |  |  | 0 |
| 162 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" |  | село Подбельск | пер. Подбельский | 19 б | 2023 |  |  |  |  |  | 0 |
| 163 | Сельский дом культуры |  | село Нижнеягодное | Центральная | 15г | 2023 |  |  |  |  |  | 0 |
| 164 | Фельдшерско-акушерский пункт ГБУЗ СО "Похвистневская центральная больница города и района" |  | село Султангулово | Чапаева | 10 | 2023 |  |  |  |  |  | 0 |
| 165 | Сельский дом культуры |  | село Султангулово | Победы | 10 | 2023 |  |  |  |  |  | 0 |
| 166 | Детский сад «Пчелка» |  | село Савруха | Центральная усадьба | 26 | 2023 |  |  |  |  |  | 0 |
| 167 | Саврушская врачебная амбулатория ГБУЗ СО "Похвистневская центральная больница города и района" |  | село Савруха | Центральная усадьба | 25 | 2023 |  |  |  |  |  | 0 |
| 168 | Офис врача общей практики ГБУЗ СО "Похвистневская центральная больница города и района" |  | село Савруха | Центральная усадьба | 44а | 2023 |  |  |  |  |  | 0 |
| 169 | Саврушское отделение социального обслуживания на дому муниципального района Похвистневский АНО "ЦСОН СВО" |  | село Савруха | Центральная усадьба | 33 | 2023 |  |  |  |  |  | 0 |
| 170 | Центральный сельский дом культуры "Колос" |  | село Савруха | Центральная усадьба | 32 | 2023 |  |  |  |  |  | 0 |
| 171 | Североключевский филиал ГБОУ СО СОШ имени Почетного гражданина Н.Т. Кукушкина с.Савруха м.р. Похвистневский |  | село Северный Ключ | Мира | 8 | 2023 |  |  |  |  |  | 0 |
| 172 | Североключевский филиал ГБОУ СО СОШ имени Почетного гражданина Н.Т. Кукушкина Филиал детского сада «Пчелка» |  | село Северный Ключ | Мира | 8 | 2023 |  |  |  |  | 0 |  |
| 173 | Фельдшерско-акушерский пункт ГБУЗ СО "Похвистневская центральная больница города и района" |  | село Северный Ключ | Мира | 8а | 2023 |  |  |  |  | 0 |  |
| 174 | Досуговый центр |  | село Северный Ключ | Мира |  | 2023 |  |  |  |  | 0 |  |
| 175 | ГБОУ СО СОШ с. Среднее Аверкино м.р. Похвистневский |  | село Среднее Аверкино | Школьная | 13а | 2023 |  |  |  |  | 0 |  |
| 176 | Структурное подразделение детский сад «Ивушка» ГБОУ СО СОШ с.Среднее Аверкино м.р. Похвистневский |  | село Среднее Аверкино | Центральная | 64а | 2023 |  |  |  |  | 0 |  |
| 177 | Филиал дополнительного образования детей ГБОУ СО СОШ Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск м.р. Похвистневский центр внешкольной работы "Эврика" |  | село Среднее Аверкино | Школьная |  | 2023 |  |  |  |  | 0 |  |
| 178 | Фельдшерско-акушерский пункт ГБУЗ СО "Похвистневская центральная больница города и района" |  | село Среднее Аверкино | Центральная | 21в | 2023 |  |  |  |  | 0 |  |
| 179 | Аверкинское отделение социального обслуживания на дому муниципального района Похвистневский АНО "ЦСОН СВО" |  | село Среднее Аверкино | Лермонтова | 15 | 2023 |  |  |  |  | 0 |  |
| 180 | Центральный сельский дом культуры |  | село Среднее Аверкино | Школьная | 2 | 2023 |  |  |  |  | 0 |  |
| 181 | ГБОУ СО СОШ с. Нижнеаверкино м.р. Похвистневский |  | село Нижнеаверкино | Советская | 10а | 2023 |  |  |  |  | 0 |  |
| 182 | Структурное подразделение детский сад «Василек» ГБОУ СО СОШ с.Нижнеаверкино м.р. Похвистневский |  | село Нижнеаверкино | Советская | 10а | 2023 |  |  |  |  | 0 |  |
| 183 | Фельдшерско-акушерский пункт ГБУЗ СО "Похвистневская центральная больница города и района" |  | село Нижнеаверкино | Кировская | 18а | 2023 |  |  |  |  | 0 |  |
| 184 | Сельский дом культуры |  | село Нижнеаверкино | Терешковой | 13б | 2023 |  |  |  |  | 0 |  |
| 185 | Фельдшерско-акушерский пункт ГБУЗ СО "Похвистневская центральная больница города и района" |  | поселок Чекалинка | Чекмасова | 62а | 2023 |  |  |  |  | 0 |  |
| 186 | Ахратский филиал структурное подразделение ГБОУ СО СОШ с. Среднее Аверкино детский сад "Солнышко" |  | село Ахрат |  |  | 2023 |  |  |  |  | 0 |  |
| 187 | Фельдшерско-акушерский пункт ГБУЗ СО "Похвистневская центральная больница города и района" |  | село Ахрат | Ленина | 10 | 2023 |  |  |  |  | 0 |  |
| 188 | Сельский дом культуры |  | село Ахрат | Ленина | 2 | 2023 |  |  |  |  | 0 |  |
| 189 | Структурное подразделение ГБОУ СО СОШ с. Старый Аманак м.р. Похвистневский детский сад "Солнышко" |  | село Старый Аманак | Козлова | 1А | 2023 |  |  |  |  | 0 |  |
| 190 | Староаманакская врачебная амбулатория ГБУЗ СО "Похвистневская центральная больница города и района" |  | село Старый Аманак | Центральная | 42Г | 2023 |  |  |  |  | 0 |  |
| 191 | Аманакское отделение социального обслуживания на дому муниципального района Похвистневский АНО "ЦСОН СВО" |  | село Старый Аманак | Центральная | 37а | 2023 |  |  |  |  | 0 |  |
| 192 | Центральный сельский дом культуры |  | село Старый Аманак | Шулайкина | 109 | 2023 |  |  |  |  | 0 |  |
| 193 | Фельдшерско-акушерский пункт ГБУЗ СО "Похвистневская центральная больница города и района" |  | село Новый Аманак | Центральная | 74-1 | 2023 |  |  |  |  | 0 |  |
| 194 | ГБОУ СО СОШ имени полного кавалера ордена Славы Петра Васильевича Кравцова с. Старопохвистнево м.р. Похвистневский |  | село Старопохвистнево | Советская | 65а | 2023 |  |  |  |  | 0 |  |
| 195 | Структурное подразделение «Детский сад «Колосок» ГБОУ СО СОШ с. Старопохвистнево м.р. Похвистневский |  | село Старопохвистнево | Мира |  | 2023 |  |  |  |  | 0 |  |
| 196 | Фельдшерско-акушерский пункт ГБУЗ СО "Похвистневская центральная больница города и района" |  | село Старопохвистнево | Садовая | 1б | 2023 |  |  |  |  | 0 |  |
| 197 | Сельский дом культуры |  | село Старопохвистнево | Советская | 63а | 2023 |  |  |  |  | 0 |  |
| 198 | Фельдшерско-акушерский пункт ГБУЗ СО "Похвистневская центральная больница города и района" |  | поселок Сукаевка | Главная | 45 | 2023 |  |  |  |  | 0 |  |

Приложение 7

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды  на территории                                                                                                                муниципального района Похвистневский

Самарской области  на  2018-2024 годы»

в редакции Постановления

Администрации района от                    №

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы*

| Адреса многоквартирных домов (МКД), которые охватывает дворовая территория |  | Количество квартир в МКД (указать отдельно но каждому дому) | Количество зарегистрированных граждан, чел. | Кадастро вые номера земельны х участков, сформиро ванных под МКД | Наличие придомовой территории на сформирова нном земельном участке (да/нет) | Способ управления МКД с указанием управляя ющей органи заци и, ТСЖ и др. | Планируемые виды работ |  |  |  |  |  |  |  | Объем средств, необходимых для выполнения мероприятий, тыс. руб. |  |  |  | Планируе мое участие заинтерес ованных лиц (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Минимальный перечень |  |  |  | Дополнительный перечень |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Необходимость (да/не т) | Наличие ПСД/ дизайн- проекта | Стоимость, тыс. рублей | Наименование | Необходимо сть (да/не т) | Нали ие ПСД/ дизайн- проек та | Стоимость, тыс. руб | Всего | Федер., обл. бюджеты | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| с. Алькино ул. Советская д.2А | 16 |  | 41 | нет | нет | Непосредственное управление | 1 |  |  | 651,36428 | 5 |  |  | 73,2007 | 724,56498 | 688,33673 | 36,22825 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.34 | 16 |  | 31 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  | 611,45324 | 5 |  |  | 94,82677 | 706,28001 | 670,96601 | 35,31400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.35 | 4 |  | 6 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.38 | 16 |  | 34 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.39 | 16 |  | 54 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  | 705,34564 | 5 |  |  | 104,22153 | 809,56717 | 769,08881 | 40,47836 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.41 | 16 |  | 40 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.42 | 16 |  | 32 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  | 284,53987 | 5 |  |  | 144,31981 | 428,85968 | 407,41670 | 21,44298 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.43 | 16 |  | 41 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  | 279,17 | 5 |  |  | 996,13344 | 1275,30344 | 1147,7731 | 127,53034 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.44 | 12 |  | 44 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С. Савруха ул. Центральная Усадьба д.45 | 16 |  | 41 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.46 | 16 |  | 36 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» |  |  |  | 53,54 |  |  |  | 385,60008 | 439,14008 | 395,22607 | 43,91401 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.47 | 16 |  | 39 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  | 323,961246 | 5 |  |  | 165,324642 | 489,28589 | 464,8216 | 24,46429 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.48 | 16 |  | 50 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  | 323,961246 | 5 |  |  | 165,324642 | 489,28589 | 464,8216 | 24,46429 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.50 | 16 |  | 40 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  | 183,14 | 5 |  |  | 771,36273 | 954,50273 | 859,05246 | 95,45027 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.51 | 16 |  | 44 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  | 109,12 |  |  |  | 221,82083 | 330,94083 | 297,84675 | 33,09408 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.52 | 16 |  | 51 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  | 558,19524 | 5 |  |  | 369,94129 | 928,13653 | 881,72970 | 46,40683 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.53 | 16 |  | 51 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  | 749,79576 | 5 |  |  | 214,35491 | 964,15067 | 915,94314 | 48,20753 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.54 | 16 |  | 41 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  | 277,17666 | 5 |  |  | 226,03792 | 503,21458 | 478,05385 | 25,16073 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.55 | 22 |  | 43 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.57 | 16 |  | 41 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  | 492,382016 | 5 |  |  | 126,546112 | 618,92813 | 587,98172 | 30,94641 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.58 | 16 |  | 24 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  | 522,487905 | 5 |  |  | 234,768543 | 757,25645 | 719,39363 | 37,86282 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.59 | 16 |  | 41 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  | 796,64587 | 5 |  |  | 124,96755 | 921,61342 | 875,53275 | 46,08067 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.61 | 18 |  | 47 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  | 375,96672 | 5 |  |  | 285,1997 | 661,16642 | 628,10810 | 33,05832 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.62 | 18 |  | 48 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.64 | 16 |  | 40 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  | 487,95618 | 5 |  |  | 254,90334 | 742,85952 | 705,71654 | 37,14298 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.65 | 18 |  | 46 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.66 | 18 |  | 38 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.67 | 18 |  | 48 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.68 | 18 |  | 51 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.69 | 24 |  | 51 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Среднее Аверкино ул. Центральная д.21В | 8 |  | 11 | нет | нет | Непосредственное управление | 1 |  |  | 189,64275 | 5 |  |  | 207,06271 | 396,70546 | 376,870190 | 19,83527 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Среднее Аверкино ул. Школьная д.11А | 8 |  | 16 | нет | нет | Непосредственное управление | 1 |  |  | 605,72 | 5 |  |  | 539,10964 | 1144,82964 | 1030,34667 | 114,48297 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Подбельск ул. Доровских д. 23 | 18 |  | 27 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Подбельск ул. Полевая д.4А | 18 |  | 40 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» |  |  |  | 57,83 |  |  |  | 273,45181 | 331,28181 | 298,15363 | 33,12818 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Подбельск ул. Ленинградская д. 21 | 8 |  | 15 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  | 454,43906 | 5 |  |  | 106,45611 | 560,89517 | 532,85041 | 28,04476 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Подбельск ул. Куйбышевская д. 126 | 56 |  | 56 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» |  |  |  | 92,96 | 5 |  |  | 491,45668 | 584,41668 | 525,97501 | 58,44167 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Подбельск ул. Куйбышевская д. 128 | 100 |  | 62 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  | 734,86903 | 5 |  |  | 303,11265 | 1037,98168 | 986,08260 | 51,89908 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Подбельск ул. Куйбышевская д. 130 | 70 |  | 50 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  | 845,32687 | 5 |  |  | 439,12068 | 1284,44755 | 1220,22517 | 64,22238 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Подбельск ул. Куйбышевская д. 132 | 70 |  | 60 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» |  |  |  | 92,96 |  |  |  | 162,35799 | 255,31799 | 229,78619 | 25,5318 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Подбельск ул. Куйбышевская д. 134 | 58 |  | 79 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» |  |  |  | 111,24 | 5 |  |  | 771,11083 | 882,35083 | 794,11575 | 88,23508 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Подбельск ул. Куйбышевская д. 140 | 42 |  | 34 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Подбельск ул. Куйбышевская д. 144 | 15 |  | 15 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Старопохвистнево ул. Советская д. 13 | 16 |  | 35 | нет | нет | Непосредственное управление | 1 |  |  | 297,23756 | 5 |  |  | 173,12708 | 470,36464 | 446,84641 | 23,51823 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Старопохвистнево ул. Мира д. 1 | 18 |  | 49 | нет | нет | Непосредственное управление | 1 |  |  | 595,07 |  |  |  | 307,63486 | 902,70486 | 812,43437 | 90,27049 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Старопохвистнево ул. Мира д. 5 | 16 |  | 23 | нет | нет | Непосредственное управление | 1 |  |  | 590,23269 | 5 |  |  | 159,29393 | 749,52662 | 712,05029 | 37,47633 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Старый Аманак ул. Центральная д. 41 | 18 |  | 35 | нет | нет | Непосредственное управление | 1 |  |  | 387,00475 | 5 |  |  | 263,87359 | 650,87834 | 618,33442 | 32,54392 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12840,743217 |  |  |  | 9156,014449 | 21996,75769 | 20541,88036 | 1454,87733 |  |  |

⃰ Адресный перечень дворовых территорий формируется после проведения отбора дворовых территорий Общественной комиссией согласно  заявкам (предложениям) заинтересованных лиц

- Ремонт дворовых проездов.

- Обеспечение освещения дворовых территорий

- Установка урн

- Установка скамеек

- Обустройство детских площадок

- Обустройство ограждения

- Обустройство автомобильных парковок

- Обустройство пешеходных дорожек

Перечень территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы

| Адреса территорий общего пользования | Площадь территории общего пользования, м² | Кадастровый номер земельны х участков, сформиро ванных под МКД | Планируемые виды работ |  |  |  | Объем средств, необходимый для выполнения мероприятий, тыс. руб. |  |  |  | Планируемое участие заинтересованных лиц (да/нет) | Примечание (указать о наличии предусмотренных средств в местном бюджете, заинтересованных лиц, либо о готовности их предусмотреть) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименование работ | Необходимость (да/нет) | Наличие ПСД/ дизайн- проекта | Стоимость, тыс. рублей |  | Федер., обл. бюджеты | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |  |
| С.Новое Мансуркино «Благоустройство родника» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет |  |  |  |  | 120 | Да |  |
| С.Большой Толкай «Благоустройство родника» Курка лисьма» и обустройство купели» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Да |  | 298,5 | 228,850 | 14,925 | 54,725 | Да |  |
| п.Красный Мост «Обустройство детской игровой площадки» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Да |  | 285,41774 | 231,18725 | 14,27129 | 39,9592 | Да |  |
| с. Первомайск, ул. Первомайская. «Парк у ДК» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Да |  | 2005,61046 | 1905,32994 | 100,28052 | Нет | Да |  |
| с. Нижнеаверкино. «Парк у ДК» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Да |  | 1805,61047 | 1715,32995 | 90,28052 | Нет | Да |  |
| с. Среднее Аверкино. «Сквер у Дома Культуры» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет |  | 1500 | 1350 | 150 | Нет | Да |  |
| с. Старый Аманак, ул.Шулайкина 109. «Центральный парк» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет |  | 1500 | 1350 | 150 | Нет | Да |  |
| с. Старый Аманак, ул.Центральная. «Сквер» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Да |  | 1549,71139 | 1472,22582 | 77,48557 | Нет | Да |  |
| с. Старый Аманак, ул.Ленина. «Сквер» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет |  |  |  |  | Нет | Да |  |
| с. Новый Аманак, ул. Центральная. «Сквер» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет |  |  |  |  | Нет | Да |  |
| с. Сосновка, «Детская спортивная площадка» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет |  |  |  |  | Нет | Да |  |
| с. Подбельск ул. Куйбышевская. «Центральный парк» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Да |  | 2909,9621 | 2764,464 | 145,49810 | Нет | Да |  |
| с. Нижнеягодное, ул.Центральная. «Парк у ДК» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет |  |  |  |  | Нет | Да |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба. «Сквер отдыха» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Да |  | 2812,87669 | 2672,23286 | 140,64383 | Нет | Да |  |
| с. Александровка. «Сквер» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет |  |  |  |  | Нет | Да |  |
| с. Большой Толкай, ул.Ленина 93. «Парк у Дома Культуры» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Да |  | 1500 | 1350 | 150 | Нет | Да |  |
| с. Старопохвистнево, «Парк у Школы» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Да |  | 2917,25868 | 2771,39574 | 145,86294 | Нет | Да |  |
| с. Подбельск ул. Куйбышевская. «Парк у ДК» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Да |  | 981,793 | 932,70335 | 49,08965 | Нет | Да |  |
| с. Подбельск, ул.Мира. «Сквер» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет |  |  |  |  | Нет | Да |  |
| с. Мочалеевка, ул. Советская, «Парк у Дома Культуры» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Да |  | 1500 | 1350 | 150 | Нет | Да |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба. «Сквер у дома №60» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет |  |  |  |  | Нет | Да |  |
| с. Ахрат. «Парк у ДК» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Да |  | 1017,361 | 966,49295 | 50,86805 | Нет | Да |  |
| с. Большой Толкай, ул.Ленина 95Г. «Сквер» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет |  |  |  |  | Нет | Да |  |
| с. Подбельск, ул.Комсомольская. «Площадь» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет |  |  |  |  | Нет | Да |  |
| с. Верхний Кинель, « Сквер» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет |  |  |  |  | Нет | Да |  |
| с. Пример, ул. Северная. «Парк» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет |  |  |  |  | Нет | Да |  |
| с. Алькино. «Детская игровая площадка» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Да |  | 1500 | 1350 | 150 | Нет | Да |  |
| с. Новое Мансуркино, ул.Ленина 91А. «Парк Победы» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Да |  | 1500 | 1350 | 150 | Нет | Да |  |
| с. Первомайск, ул. Мелиораторов. «Сквер» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет |  |  |  |  | Нет | Да |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба. «Центральная площадь» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет |  |  |  |  | Нет | Да |  |
| пос. Северный Ключ. «Сквер» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет |  |  |  |  | Нет | Да |  |
| с. Вязовка. «Сквер» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет |  |  |  |  | Нет | Да |  |
| с. Нугайка. ул.Центральная 30А. «Сквер» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет |  |  |  |  | Нет | Да |  |
| с. Красный мост, ул.Центральная 1А. «Сквер» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет |  |  |  |  | Нет | Да |  |
| с. Сукаевка, «Сквер» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет |  |  |  |  | Нет | Да |  |
| с. Алькино. ул.Советская 93. « Аллея Славы» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет |  |  |  |  | Нет | Да |  |
| П.Ятманка, ул.Центральная, «Родник» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет |  |  |  |  | Нет | Да |  |
| с.Новое Мансуркино, поляна «Сабан Туй» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Да |  | 913,503 | 867,82785 | 45,67515 | Нет | Да |  |
| С.Савруха, ул.Советская. «Детская площадка» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет |  |  |  |  | Нет | Да |  |
| С.Савруха, ул.Красноармейская. «Детская площадка» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет |  |  |  |  | Нет | Да |  |
| с.Новое Мансуркино, ул.Ключевая. «Родник «Адек чишмасе» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет |  |  |  |  | Нет | Да |  |
| с. Большой Толкай, поляна «Курка лисьма» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Да |  | 6147,71774 | 5840,331853 | 307,385887 | Нет | Да |  |
| с. Среднее Аверкино, ул.Емельянова «Сквер» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Да |  | 4670,61084 | 4437,08030 | 233,53054 | Нет | Да |  |