АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 13.10.2021 №822 г. Похвистнево

О внесении изменений в

муниципальную программу

«Формирование комфортной

городской среды на территории

муниципального района

Похвистневский Самарской

области на 2018-2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 19.03.2019 №193 «Об утверждении Порядка разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области»,  Решением Собрания представителей муниципального района Похвистневский от 25.08.2021 №43 «О внесении изменений в Решение Собрания представителей «О бюджете муниципального района Похвистневский на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Уставом района, Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2024 годы», утвержденную  Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области от 28.12.2017 №1092  (с изменениями от 02.03.2018 №170, от 30.03.2018 №238, от 22.03.2019 №203, от 01.07.2019 №433, 10.02.2020 №95, от 04.03.2020 №186, от 06.07.2020 №488, от 29.10.2020 №804, от 20.01.2021 №21, от 11.06.2021 №486) следующие изменения:

- Раздел паспорта муниципальной программы «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в новой редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Общая сумма финансового обеспечения программы составляет 74046,16тыс.руб., из них: Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования м.р. Похвистневский Самарской области 46889,72 тыс.руб. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов м.р. Похвистневский Самарской области 26619,82 руб. (Приложение №3 ) Экспертиза сметной стоимости- 536,62тыс. руб. |
| --- | --- |

- IV раздел текстовой части муниципальной программы: «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:

IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем средств, необходимый на реализацию мероприятий муниципальной    программы составляет  74046,16тыс. рублей, из них:

за счет средств бюджета района –5011,14тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета –68820,34 тыс. рублей,

за счет безвозмездных поступлений - 214,68 тыс.рублей.

в том числе по годам:

- 2018 год - 16100,79 рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 14490,71 тыс. рублей,

за счет средств бюджета района – 1610,08 тыс. рублей,

- 2019 год – 14197,79 тыс.руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета – 13279,22 тыс. рублей,

за счет средств бюджета района – 703,89 тыс. рублей,

за счет безвозмездных поступлений - 214,68 тыс.рублей.

- 2020 год – 15367,39тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета –14374,23 тыс. рублей,

за счет средств бюджета района –993,16тыс. рублей,

- 2021 год  –14303,33тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета –13303,16 тыс. рублей,

за счет средств бюджета района – 1000,17тыс. рублей,

- 2022 год – 14076,86 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета –13373,02 тыс. рублей,

за счет средств бюджета района – 703,84 тыс. рублей,

внебюджетные средства – 0,0 тыс. рублей

- 2023      год – 0,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета –0, 0 тыс. рублей,

за счет средств бюджета района – 0,0 тыс. рублей,

внебюджетные средства – 0,0 тыс. рублей

- 2024      год – 0,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета –0, 0 тыс. рублей,

за счет средств бюджета района – 0,0 тыс. рублей,

внебюджетные средства – 0,0 тыс. рублей

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы по источникам финансирования представлено в приложении 3.

3. Приложения 3,4,7  муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции, согласно приложениям  к настоящему постановлению.

4.  Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник Похвистневского района» и разместить на  сайте Администрации района в сети Интернет.

5.  Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы района  по капитальному строительству, архитектуре и градостроительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству  Администрации района С.В. Райкова.

Глава района                                                        Ю.Ф. Рябов

Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской

среды  на территории муниципального

района Похвистневский Самарской области

на 2018-2024 годы»

в редакции Постановления

Администрации района от  13.10.2021 №822

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Похвистневский  Самарской области

на 2018-2024 годы»

| Наименование основного мероприятия | Направление финансирования | Предполагаемые объемы финансирования программы, в том числе по годам |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего на реализацию муниципальной программы, в т.ч. | Всего | 16100,79 | 14197,79 | 15367,39 | 14303,33 | 14076,86 | 0,00 | 0,00 | 74046,16 |
|  | Областной бюджет | 14490,71 | 13279,22 | 14374,23 | 13303,16 | 13373,02 | 0,00 | 0,00 | 68820,34 |
|  | Местный бюджет | 1610,08 | 703,89 | 993,16 | 1000,17 | 703,84 | 0,00 | 0,00 | 5011,14 |
|  | Безвозмездные поступления | 0,00 | 214,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,68 |
| 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов м.р. Похвистневский Самарской области | Всего | 7100,79 | 4853,78 | 5099,23 | 4942,96 | 4623,06 | 0,00 | 0,00 | 26619,82 |
|  | Областной бюджет | 6390,71 | 4611,09 | 4844,27 | 4695,81 | 4391,91 | 0,00 | 0,00 | 24933,79 |
|  | Местный бюджет | 710,08 | 242,69 | 254,96 | 247,15 | 231,15 | 0,00 | 0,00 | 1686,03 |
|  | Безвозмездные поступления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.Благоустройство общественных территорий м.р. Похвистневский Самарской области | Всего | 9000,00 | 9344,01 | 10031,54 | 9060,37 | 9453,80 | 0,00 | 0,00 | 46889,72 |
|  | Областной бюджет | 8100,00 | 8668,13 | 9529,96 | 8607,35 | 8981,11 | 0,00 | 0,00 | 43886,55 |
|  | Местный бюджет | 900,00 | 461,20 | 501,58 | 453,02 | 472,69 | 0,00 | 0,00 | 2788,49 |
|  | Безвозмездные поступления | 0,00 | 214,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,68 |
| Экспертиза сметной стоимости | Местный бюджет |  |  | 236,62 | 300,0 |  |  |  | 536,62 |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды  на территории                                                                                                     муниципального района Похвистневский

Самарской области  на  2018-2024 годы» в редакции Постановления

Администрации района от  13.10.2021 №822

Перечень  дворовых территорий многоквартирных домов

муниципального района Похвистневский Самарской области

| № | Адрес дворовой территории | Год реализации программы |
| --- | --- | --- |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.43 | 2018 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.46 | 2018 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.50 | 2018 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.51 | 2018 |
|  | с. Среднее Аверкино ул. Школьная д.11 | 2018 |
|  | с.Подбельск ул. Полевая д. 4а | 2018 |
|  | с.Подбельск ул. Куйбышевская д. 126 | 2018 |
|  | с.Подбельск ул. Куйбышевская д. 132 | 2018 |
|  | с.Подбельск ул. Куйбышевская д. 134 | 2018 |
|  | с. Старопохвистнево ул. Мира д.1 | 2018 |
|  | с. Среднее Аверкино ул. Центральная д.21В | 2019 |
|  | с. Старый Аманак ул. Центральная д.41 | 2019 |
|  | с. Старопохвистнево ул. Мира д.5 | 2019 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.61 | 2019 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.52 | 2019 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.53 | 2019 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.54 | 2019 |
|  | с.Подбельск ул. Куйбышевская д. 128 | 2020 |
|  | с.Алькино ул. Советская д. 2а | 2020 |
|  | с. Старопохвистнево ул. Советская д.13 | 2020 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.39 | 2020 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.59 | 2020 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.34 | 2020 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.42 | 2020 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.47 | 2021 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.48 | 2021 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.57 | 2021 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.58 | 2021 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.64 | 2021 |
|  | с.Подбельск ул. Куйбышевская д. 130 | 2021 |
|  | с.Подбельск ул. Ленинградская д. 21 | 2021 |
|  | с. Подбельск ул. Доровских д.23 | 2022 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.41 | 2022 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.62 | 2022 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.66 | 2022 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.67 | 2022 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.68 | 2022 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.69 | 2022 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.65 | 2023 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.38 | 2023 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.45 | 2023 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.35 | 2023 |
|  | с.Подбельск ул. Куйбышевская д. 140 | 2023 |
|  | с.Подбельск ул. Куйбышевская д. 144 | 2023 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.44 | 2023 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.55 | 2024 |
|  | с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.49 | 2024 |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Формирование комфортной	 городской                              среды   на территории                                                                                                                     муниципального района Похвистневский

Самарской области  на  2018-2024 годы»

в редакции Постановления

Администрации района от  13.10.2021 №822

Перечень общественных территорий

муниципального района Похвистневский Самарской области

| № п.п. | Сельское поселение | Адрес | Год реализации программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новое Мансуркино | с. Новое Мансуркино, ул. Ленина 91А «Парк Победы» | 2018 |
| 2 | Большой Толкай | с. Большой Толкай, ул. Ленина 93, «Парк у Дома Культуры» | 2018 |
| 3 | Мочалеевка | с. Мочалеевка, ул. Советская, «Парк у Дома Культуры» | 2018 |
| 4 | Алькино | с. Алькино, «Детская игровая площадка» | 2018 |
| 5 | Среднее Аверкино | с. Среднее Аверкино, «Сквер у Дома Культуры» | 2018 |
| 6 | Старый Аманак | с. Старый Аманак, ул. Шулайкина 109, «Центральный парк» | 2018 |
| 7 | Подбельск | с. Подбельск ул. Куйбышевская, «Центральный парк» | 2019 |
| 8 | Савруха | с. Савруха ул. Центральная Усадьба, «Сквер отдыха» | 2019 |
| 9 | Старопохвистнево | с. Старопохвистнево, «Парк у Школы» | 2019 |
| 10 | Новое Мансуркино | с. Новое Мансуркино «Благоустройство родника» | 2019 |
| 11 | Большой Толкай | с. Большой Толкай «Благоустройство родника «Курка лисьма» и обустройство купели» | 2019 |
| 12 | Красный Мост | п. Красный Мост «Обустройство детской игровой площадки» | 2019 |
| 13 | Мочалеевка | с. Первомайск, ул. Первомайская, «Парк у ДК» | 2020 |
| 14 | Среднее Аверкино | с. Нижнеаверкино,«Парк у ДК» | 2020 |
| 15 | Старый Аманак | с. Старый Аманак, ул. Центральная, «Сквер» | 2020 |
| 16 | Среднее Аверкино | с. Среднее Аверкино, ул. Емельянова, «Сквер» | 2020 |
| 17 | Большой Толкай | с. Большой Толкай, «Поляна «Курка лисьма» | 2021 |
| 18 | Подбельск | с. Подбельск ул. Куйбышевская, «Парк у ДК» | 2021 |
| 19 | Новое Мансуркино | с. Новое Мансуркино, «Поляна «Сабан Туй» | 2021 |
| 20 | Среднее Аверкино | с. Ахрат, «Парк у ДК» | 2021 |
| 21 | Мочалеевка | пос. Пример, ул. Северная, «Парк» | 2022 |
| 22 | Новое Мансуркино | с. Сосновка, «Детская игровая площадка» | 2022 |
| 23 | Среднее Аверкино | пос. Чекалинка, «Сквер» | 2022 |
| 24 | Подбельск | с.Подбельск «Сквер Учителей» | 2022 |
| 25 | Савруха | с. Александровка, «Сквер» | 2023 |
| 26 | Алькино | с. Красный мост, ул. Центральная, 1а, «Детская площадка» | 2023 |
| 27 | Подбельск | с. Подбельск, ул. Мира, «Сквер» | 2023 |
| 28 | Савруха | с. Вязовка, «Сквер» | 2023 |
| 29 | Старопохвистнево | с. Сукаевка,«Сквер» | 2024 |
| 30 | Савруха | с. Александровка, «Сквер» | 2024 |
| 31 | Подбельск | с. Нижнеягодное, ул. Центральная, «Парк у ДК» | 2024 |
| 32 | Алькино | с. Нугайка. ул.Центральная 30А, «Сквер» | 2024 |
| 33 | Подбельск | с. Верхний Кинель, «Сквер» | 2024 |
| 34 | Старопохвистнево | п. Ятманка, ул. Центральная, «Родник» | 2024 |
| 35 | Старый Аманак | с. Новый Аманак, «Сквер» | 2024 |
| 36 | Мочалеевка | с. Первомайск, ул. Мелиораторов, «Сквер» | 2024 |
| 37 | Савруха | с. Савруха ул. Центральная Усадьба, «Центральная площадь» | 2024 |
| 38 | Савруха | пос. Северный Ключ, «Сквер» | 2024 |
| 39 | Подбельск | с. Подбельск, ул. Комсомольская, «Площадь» | 2024 |
| 40 | Савруха | с. Савруха, ул. Советская, «Детская площадка» | 2024 |
| 41 | Большой Толкай | с. Большой Толкай, ул. Ленина 95Г, «Сквер» | 2024 |
| 42 | Старый Аманак | с. Старый Аманак, ул. Шулайкина, «Сквер» | 2024 |
| 43 | Савруха | с. Савруха ул. Центральная Усадьба, «Сквер у дома № 60» | 2024 |

Приложение 7

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды  на территории                                                                                                                муниципального района Похвистневский

Самарской области  на  2018-2024 годы»

в редакции Постановления

Администрации района от  13.10.2021 №822

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы*

| Адреса многоквартирных домов (МКД), которые охватывает дворовая территория |  | Количество квартир в МКД (указать отдельно но каждому дому) | Количество зарегистрированных граждан, чел. | Кадастро вые номера земельны х участков, сформиро ванных под МКД | Наличие придомовой территории на сформирова нном земельном участке (да/нет) | Способ управления МКД с указанием управляя ющей органи заци и, ТСЖ и др. | Планируемые виды работ |  |  |  |  |  |  |  | Объем средств, необходимых для выполнения мероприятий, тыс. руб. |  |  |  | Планируе мое участие заинтерес ованных лиц (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Минимальный перечень |  |  |  | Дополнительный перечень |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Необходимость (да/не т) | Наличие ПСД/ дизайн- проекта | Стоимость, тыс. рублей | Наименование | Необходимо сть (да/не т) | Нали ие ПСД/ дизайн- проек та | Стоимость, тыс. руб | Всего | Федер., обл. бюджеты | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| с. Алькино ул. Советская д.2А | 16 |  | 41 | нет | нет | Непосредственное управление | 1 |  |  | 651,36428 | 5 |  |  | 73,2007 | 724,56498 | 688,33673 | 36,22825 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.34 | 16 |  | 31 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  | 611,45324 | 5 |  |  | 94,82677 | 706,28001 | 670,96601 | 35,31400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.35 | 4 |  | 6 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.38 | 16 |  | 34 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.39 | 16 |  | 54 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  | 705,34564 | 5 |  |  | 104,22153 | 809,56717 | 769,08881 | 40,47836 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.41 | 16 |  | 40 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  | 178,011 | 5 |  |  | 65,067 | 243,078 | 230,9241 | 12,1539 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.42 | 16 |  | 32 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  | 284,53987 | 5 |  |  | 144,31981 | 428,85968 | 407,41670 | 21,44298 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.43 | 16 |  | 41 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  | 279,17 | 5 |  |  | 996,13344 | 1275,30344 | 1147,7731 | 127,53034 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.44 | 12 |  | 44 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С. Савруха ул. Центральная Усадьба д.45 | 16 |  | 41 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.46 | 16 |  | 36 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» |  |  |  | 53,54 |  |  |  | 385,60008 | 439,14008 | 395,22607 | 43,91401 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.47 | 16 |  | 39 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  | 323,961246 | 5 |  |  | 165,324642 | 489,28589 | 464,8216 | 24,46429 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.48 | 16 |  | 50 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  | 323,961246 | 5 |  |  | 165,324642 | 489,28589 | 464,8216 | 24,46429 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.50 | 16 |  | 40 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  | 183,14 | 5 |  |  | 771,36273 | 954,50273 | 859,05246 | 95,45027 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.51 | 16 |  | 44 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  | 109,12 |  |  |  | 221,82083 | 330,94083 | 297,84675 | 33,09408 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.52 | 16 |  | 51 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  | 558,19524 | 5 |  |  | 369,94129 | 928,13653 | 881,72970 | 46,40683 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.53 | 16 |  | 51 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  | 749,79576 | 5 |  |  | 214,35491 | 964,15067 | 915,94314 | 48,20753 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.54 | 16 |  | 41 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  | 277,17666 | 5 |  |  | 226,03792 | 503,21458 | 478,05385 | 25,16073 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.55 | 22 |  | 43 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.57 | 16 |  | 41 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  | 492,382016 | 5 |  |  | 126,546112 | 618,92813 | 587,98172 | 30,94641 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.58 | 16 |  | 24 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  | 522,487905 | 5 |  |  | 234,768543 | 757,25645 | 719,39363 | 37,86282 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.59 | 16 |  | 41 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  | 796,64587 | 5 |  |  | 124,96755 | 921,61342 | 875,53275 | 46,08067 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.61 | 18 |  | 47 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  | 375,96672 | 5 |  |  | 285,1997 | 661,16642 | 628,10810 | 33,05832 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.62 | 18 |  | 48 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  | 101,1823 | 5 |  |  | 31,1261 | 132,3084 | 125,69298 | 6,61542 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.64 | 16 |  | 40 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  | 487,95618 | 5 |  |  | 254,90334 | 742,85952 | 705,71654 | 37,14298 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.65 | 18 |  | 46 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.66 | 18 |  | 38 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  | 297,9793 | 5 |  |  | 131,8451 | 429,8244 | 408,33318 | 21,49122 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.67 | 18 |  | 48 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  | 386,2713 | 5 |  |  | 142,2435 | 528,5148 | 502,08906 | 26,42574 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.68 | 18 |  | 51 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  | 194,8823 | 5 |  |  | 40,8673 | 235,7496 | 223,96212 | 11,78748 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба д.69 | 24 |  | 51 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  | 535,7082 | 5 |  |  | 963,4578 | 1499,166 | 1424,2077 | 74,9583 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Среднее Аверкино ул. Центральная д.21В | 8 |  | 11 | нет | нет | Непосредственное управление | 1 |  |  | 189,64275 | 5 |  |  | 207,06271 | 396,70546 | 376,870190 | 19,83527 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Среднее Аверкино ул. Школьная д.11А | 8 |  | 16 | нет | нет | Непосредственное управление | 1 |  |  | 605,72 | 5 |  |  | 539,10964 | 1144,82964 | 1030,34667 | 114,48297 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Подбельск ул. Доровских д. 23 | 18 |  | 27 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  | 677,4354 | 5 |  |  | 876,98563 | 1554,42103 | 1476,69998 | 77,72105 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Подбельск ул. Полевая д.4А | 18 |  | 40 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» |  |  |  | 57,83 |  |  |  | 273,45181 | 331,28181 | 298,15363 | 33,12818 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Подбельск ул. Ленинградская д. 21 | 8 |  | 15 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  | 454,43906 | 5 |  |  | 106,45611 | 560,89517 | 532,85041 | 28,04476 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Подбельск ул. Куйбышевская д. 126 | 56 |  | 56 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» |  |  |  | 92,96 | 5 |  |  | 491,45668 | 584,41668 | 525,97501 | 58,44167 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Подбельск ул. Куйбышевская д. 128 | 100 |  | 62 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  | 734,86903 | 5 |  |  | 303,11265 | 1037,98168 | 986,08260 | 51,89908 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Подбельск ул. Куйбышевская д. 130 | 70 |  | 50 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  | 845,32687 | 5 |  |  | 439,12068 | 1284,44755 | 1220,22517 | 64,22238 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Подбельск ул. Куйбышевская д. 132 | 70 |  | 60 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» |  |  |  | 92,96 |  |  |  | 162,35799 | 255,31799 | 229,78619 | 25,5318 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Подбельск ул. Куйбышевская д. 134 | 58 |  | 79 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» |  |  |  | 111,24 | 5 |  |  | 771,11083 | 882,35083 | 794,11575 | 88,23508 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Подбельск ул. Куйбышевская д. 140 | 42 |  | 34 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Подбельск ул. Куйбышевская д. 144 | 15 |  | 15 | нет | нет | ООО «Управляющая компания Похвистневского района» | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Старопохвистнево ул. Советская д. 13 | 16 |  | 35 | нет | нет | Непосредственное управление | 1 |  |  | 297,23756 | 5 |  |  | 173,12708 | 470,36464 | 446,84641 | 23,51823 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Старопохвистнево ул. Мира д. 1 | 18 |  | 49 | нет | нет | Непосредственное управление | 1 |  |  | 595,07 |  |  |  | 307,63486 | 902,70486 | 812,43437 | 90,27049 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Старопохвистнево ул. Мира д. 5 | 16 |  | 23 | нет | нет | Непосредственное управление | 1 |  |  | 590,23269 | 5 |  |  | 159,29393 | 749,52662 | 712,05029 | 37,47633 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Старый Аманак ул. Центральная д. 41 | 18 |  | 35 | нет | нет | Непосредственное управление | 1 |  |  | 387,00475 | 5 |  |  | 263,87359 | 650,87834 | 618,33442 | 32,54392 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15212,204413 |  |  |  | 11407,615499 | 26619,81992 | 24933,78949 | 1686,03043 |  |  |

⃰ Адресный перечень дворовых территорий формируется после проведения отбора дворовых территорий Общественной комиссией согласно  заявкам (предложениям) заинтересованных лиц

- Ремонт дворовых проездов.

- Обеспечение освещения дворовых территорий

- Установка урн

- Установка скамеек

- Обустройство детских площадок

- Обустройство ограждения

- Обустройство автомобильных парковок

- Обустройство пешеходных дорожек

Перечень территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы

| Адреса территорий общего пользования | Площадь территории общего пользования, м² | Кадастровый номер земельны х участков, сформиро ванных под МКД | Планируемые виды работ |  |  |  | Объем средств, необходимый для выполнения мероприятий, тыс. руб. |  |  |  | Планируемое участие заинтересованных лиц (да/нет) | Примечание (указать о наличии предусмотренных средств в местном бюджете, заинтересованных лиц, либо о готовности их предусмотреть) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименование работ | Необходимость (да/нет) | Наличие ПСД/ дизайн- проекта | Стоимость, тыс. рублей |  | Федер., обл. бюджеты | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |  |
| С.Новое Мансуркино «Благоустройство родника» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет |  |  |  |  | 120 | Да |  |
| С.Большой Толкай «Благоустройство родника» Курка лисьма» и обустройство купели» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Да |  | 298,5 | 228,850 | 14,925 | 54,725 | Да |  |
| п.Красный Мост «Обустройство детской игровой площадки» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Да |  | 285,41774 | 231,18725 | 14,27129 | 39,9592 | Да |  |
| с. Первомайск, ул. Первомайская. «Парк у ДК» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Да |  | 2005,61046 | 1905,32994 | 100,28052 | Нет | Да |  |
| с. Нижнеаверкино. «Парк у ДК» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Да |  | 1805,61047 | 1715,32995 | 90,28052 | Нет | Да |  |
| с. Среднее Аверкино. «Сквер у Дома Культуры» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет |  | 1500 | 1350 | 150 | Нет | Да |  |
| с. Старый Аманак, ул.Шулайкина 109. «Центральный парк» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет |  | 1500 | 1350 | 150 | Нет | Да |  |
| с. Старый Аманак, ул.Центральная. «Сквер» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Да |  | 1549,71139 | 1472,22582 | 77,48557 | Нет | Да |  |
| с. Старый Аманак, ул.Ленина. «Сквер» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет |  |  |  |  | Нет | Да |  |
| с. Новый Аманак, ул. Центральная. «Сквер» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет |  |  |  |  | Нет | Да |  |
| с. Сосновка, «Детская игровая площадка» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет |  | 1658,08680 | 1575,18246 | 82,90434 | Нет | Да |  |
| с. Подбельск ул. Куйбышевская. «Центральный парк» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Да |  | 2909,9621 | 2764,464 | 145,49810 | Нет | Да |  |
| с. Нижнеягодное, ул.Центральная. «Парк у ДК» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет |  |  |  |  | Нет | Да |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба. «Сквер отдыха» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Да |  | 2812,87669 | 2672,23286 | 140,64383 | Нет | Да |  |
| с. Александровка. «Сквер» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет |  |  |  |  | Нет | Да |  |
| с. Большой Толкай, ул.Ленина 93. «Парк у Дома Культуры» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Да |  | 1500 | 1350 | 150 | Нет | Да |  |
| с. Старопохвистнево, «Парк у Школы» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Да |  | 2917,25868 | 2771,39574 | 145,86294 | Нет | Да |  |
| с. Подбельск ул. Куйбышевская. «Парк у ДК» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Да |  | 981,793 | 932,70335 | 49,08965 | Нет | Да |  |
| с. Подбельск, ул.Мира. «Сквер» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет |  |  |  |  | Нет | Да |  |
| с. Мочалеевка, ул. Советская, «Парк у Дома Культуры» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Да |  | 1500 | 1350 | 150 | Нет | Да |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба. «Сквер у дома №60» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет |  |  |  |  | Нет | Да |  |
| с. Ахрат. «Парк у ДК» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Да |  | 1017,361 | 966,49295 | 50,86805 | Нет | Да |  |
| с. Большой Толкай, ул.Ленина 95Г. «Сквер» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет |  |  |  |  | Нет | Да |  |
| с. Подбельск, ул.Комсомольская. «Площадь» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет |  |  |  |  | Нет | Да |  |
| с. Верхний Кинель, « Сквер» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет |  |  |  |  | Нет | Да |  |
| с. Пример, ул. Северная. «Парк» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет |  | 1589,4684 | 1509,99498 | 79,47342 | Нет | Да |  |
| с. Алькино. «Детская игровая площадка» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Да |  | 1500 | 1350 | 150 | Нет | Да |  |
| с. Новое Мансуркино, ул.Ленина 91А. «Парк Победы» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Да |  | 1500 | 1350 | 150 | Нет | Да |  |
| с. Первомайск, ул. Мелиораторов. «Сквер» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет |  |  |  |  | Нет | Да |  |
| с. Савруха ул. Центральная Усадьба. «Центральная площадь» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет |  |  |  |  | Нет | Да |  |
| пос. Северный Ключ. «Сквер» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет |  |  |  |  | Нет | Да |  |
| с. Вязовка. «Сквер» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет |  |  |  |  | Нет | Да |  |
| с. Нугайка. ул.Центральная 30А. «Сквер» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет |  |  |  |  | Нет | Да |  |
| с. Красный мост, ул.Центральная 1А. «Сквер» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет |  |  |  |  | Нет | Да |  |
| с. Сукаевка, «Сквер» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет |  |  |  |  | Нет | Да |  |
| с. Подбельск «Сквер Учителей" | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет |  | 4079,69029 | 3875,70578 | 203,98451 | Нет | Да |  |
| П.Ятманка, ул.Центральная, «Родник» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет |  |  |  |  | Нет | Да |  |
| с.Новое Мансуркино, поляна «Сабан Туй» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Да |  | 913,503 | 867,82785 | 45,67515 | Нет | Да |  |
| С.Савруха, ул.Советская. «Детская площадка» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет |  |  |  |  | Нет | Да |  |
| С.Савруха, ул.Красноармейская. «Детская площадка» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет |  |  |  |  | Нет | Да |  |
| По. Чекалинка «Сквер» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Нет |  | 2126,5524 | 2020,22478 | 106,32762 | Нет | Да |  |
| с. Большой Толкай, поляна «Курка лисьма» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Да |  | 6147,71774 | 5840,331853 | 307,385887 | Нет | Да |  |
| с. Среднее Аверкино, ул.Емельянова «Сквер» | 10000 | Нет | Благоустройство | Да | Да |  | 4670,61084 | 4437,08030 | 233,53054 | Нет | Да |  |