|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА: Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от «08» ноября 2021 № 881 |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

## «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 - 2026 ГОДЫ»

(далее – муниципальная программа)

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

## «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ПОХВИСТНЕВСКИЙ

## САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 - 2026 ГОДЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе Похвистневский Самарской области  на 2022-2026 годы» |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы | август 2021 |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области |
| Соисполнители муниципальной программы | - МБУ Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике муниципального района Похвистневский Самарской области;  - ЦВР «Эврика» - филиал ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск;  - МКУ «Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства,  жилищно-коммунального  и дорожного хозяйства» муниципального района Похвистневский Самарской области |
| Участники муниципальной программы | - МБУ Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике муниципального района Похвистневский Самарской области;  - ЦВР «Эврика» - филиал ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск;  - МКУ «Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства,  жилищно-коммунального  и дорожного хозяйства» муниципального района Похвистневский Самарской области;  - ОГИБДД МО МВД России «Похвистневский» (по согласованию);  - Северо-Восточное управление Министерства образования и науки Самарской области;  - ГБУЗ СО Похвистневская ЦБГР (по согласованию);  - Администрации сельских поселений (по согласованию). |
| Цели муниципальной программы | - повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального района Похвистневский;  - обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах муниципального района Похвистневский;  - сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий муниципального района Похвистневский. |
| Задачи муниципальной программы | - создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения: формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;  - развитие системы организации движения транспортных средств, пешеходов и повышение безопасности дорожных условий с использованием современных схем организации дорожного движения, технических средств;  - развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях |
| Стратегические показатели (индикаторы) муниципальной программы | - количество проведенных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;  - размещение материалов по вопросам безопасности дорожного движения в СМИ и на официальном сайте;  - количество случаев дорожно-транспортных происшествий;  - количество лиц (старше 18 лет), пострадавших и (или) погибших в дорожно-транспортных происшествиях;  - количество детей (от 0 до 18 лет), пострадавших и (или) погибших в дорожно-транспортных происшествиях;  - социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения);  - транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | с 2022 по 2026 гг.  Начало реализация – 1 января 2022 года  Окончание реализации – 31 декабря 2026 года  Реализация муниципальной программы не предусматривает выделения этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия муниципальной программы. |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей | Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Похвистневский, в том числе с учетом средств, поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет района средств вышестоящих бюджетов, в пределах лимитов бюджетных обязательств по реализации мероприятий муниципальной программы.  Объем финансирования муниципальной программы составляет 125,00 тыс. руб., в том числе:  2022 год – 25,0 тыс. рублей  2023 год – 25,0 тыс. рублей  2024 год – 25,0 тыс. рублей  2025 год – 25,0 тыс. рублей  2026 год – 25,0 тыс. рублей |
| Результаты реализации муниципальной программы | - увеличение количества проведенных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;  - размещение материалов по вопросам безопасности дорожного движения в СМИ и на официальном сайте;  - снижение количества случаев дорожно-транспортных происшествий;  - снижение количества лиц (старше 18 лет), пострадавших и (или) погибших в дорожно-транспортных происшествиях;  - снижение количества детей (от 0 до 18 лет), пострадавших и (или) погибших в дорожно-транспортных происшествиях. |

**1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы**

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических задач общегосударственного значения. Ежегодно в Российской Федерации в результате дорожно-транспортных происшествий погибают или получают ранения более 30% от количества всей смертности от несчастных случаев.

Основными факторами, определяющими причины высокого уровня аварийности и тенденцию к дальнейшему ухудшению ситуации, являются:

- постоянно возрастающая численность транспортных средств, приобретаемых населением;

- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;

- увеличение числа случаев несоблюдения требований безопасности дорожного движения со стороны участников дорожного движения, отсутствие должной моральной ответственности за последствия невыполнения требований правил дорожного движения;

- низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в управлении транспортными средствами и оценке дорожной обстановки, их низкая личная дисциплинированность, невнимательность и небрежность.

Следствием такого положения является ухудшение условий дорожного движения, заторы на дорогах, увеличение расхода топлива, ухудшение экологической обстановки и рост количества ДТП.

Отсутствие комплексных мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения, приведет к дальнейшему ухудшению ситуации.

Основное влияние на уровень аварийности оказывают водители транспортных средств. Наиболее распространенными причинами дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) является пренебрежительное отношение водителей к нормам и правилам, действующим в сфере дорожного движения, отсутствие должных навыков вождения, неумение адекватно реагировать на сложившуюся дорожную обстановку.

Задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения и, как следствие, сокращения демографического и социально-экономического ущерба от ДТП и их последствий согласуются с приоритетными задачами социально-экономического развития муниципального района Похвистневский в долгосрочной и среднесрочной перспективе и направлены на обеспечение снижения темпов убыли населения, создания условий для роста его численности.

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 09.11.2018 года № 902, свидетельствуют, что использование программно-целевых методов управления в данной сфере позволило улучшить ситуацию с ДТП в муниципальном районе.

Итогом реализации мероприятий предыдущей муниципальной программы по состоянию на июнь 2021 год отмечено снижение аварийности на 38,4% по общему количеству, снижение аварийности на 43,7% по раненым. В количественном выражении этот показатель снизился с 35 ДТП в 2019 году до 8 ДТП в 2021 году (полугодие), что говорит об актуальности и обоснованной необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности дорожного движения и разработки муниципальной программы.

Эффективное продолжение решения существующих проблем возможно только в условиях пролонгации применения в качестве основы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения программно-целевого метода посредством принятия и последующей реализации муниципальной программы, поскольку это позволит:

установить единые цели и задачи деятельности по повышению безопасности дорожного движения до 2026 года;

сформировать систему приоритетных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, обоснованно и системно воздействующих на причины дорожно-транспортных происшествий;

концентрировать ресурсы на реализации мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

применять принципы бюджетного планирования, ориентированного на результат.

К основным факторам, которые могут повлиять на достижение ожидаемых показателей муниципальной программы можно отнести:

- Финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий муниципальной программы в силу низкого уровня бюджетной обеспеченности.

- Организационные риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы.

Устранение организационных рисков возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации муниципальной программы, а также за счет корректировки программы на основе анализа данных мониторинга.

**2. Цель и задачи, целевые (стратегически) показатели, этапы и сроки реализации муниципальной программы**

Целями муниципальной программы являются:

- повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального района Похвистневский;

- обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах муниципального района Похвистневский;

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий муниципального района Похвистневский.

Достижение заявленных целей предполагает использование системного подхода к установлению следующих взаимодополняющих приоритетных задач по обеспечению безопасности дорожного движения:

- создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;

- формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;

- развитие системы организации движения транспортных средств, пешеходов и повышение безопасности дорожных условий с использованием современных схем организации дорожного движения, технических средств;

- развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Задачи муниципальной программы позволят создать скоординированную систему направлений деятельности и детализирующих их мероприятий по снижению дорожно-транспортного травматизма, а также обеспечить условия для грамотного, ответственного и безопасного поведения участников дорожного движения.

Оценка достижения целей муниципальной программыпо годам ее реализации осуществляется с использованием следующих показателей муниципальной программы:

- увеличение количества проведенных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

- размещение материалов по вопросам безопасности дорожного движения в СМИ и на официальном сайте;

- снижение количества случаев дорожно-транспортных происшествий;

- снижение количества лиц (старше 18 лет), пострадавших и (или) погибших в дорожно-транспортных происшествиях;

- снижение количества детей (от 0 до 18 лет), пострадавших и (или) погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

Целевые показатели муниципальной программы по годам ее реализации приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

Муниципальная программа реализуется с 2022 по 2026 годы.

Реализация муниципальной программы не предусматривает выделения этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия муниципальной программы.

**3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы.**

**Механизм реализации муниципальной программы.**

Настоящей муниципальной программой определены следующие мероприятия, способные улучшить ситуацию, связанную с дорожно-транспортной аварийностью в Похвистневском районе:

1) **Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения** предусматривает формирование знаний и навыков по безопасному дорожному движению, информирование о ситуациях, потенциально приводящих к дорожно-транспортным происшествиям, повышение культуры на дорогах, создание в обществе нетерпимости к фактам пренебрежения социально-правовыми нормами и правового нигилизма на дороге, обеспечение соблюдения участниками дорожного движения требований Правил дорожного движения, в том числе:

- создание методических пособий, памяток по профилактике ДТП и снижению их последствий, ежеквартальный выпуск альманаха по ПДД и пропаганде культуры поведения участников дорожного движения;

- проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения, понимания неотвратимости наказания;

- освещение в средствах массовой информации проблемных вопросов безопасности дорожного движения с целью повышения грамотности, ответственности и уровня самосознания водителей и пассажиров.

2) **Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах** предусматривает обучение детей и подростков Правилам дорожного движения, укрепление и контроль дисциплины участия детей в дорожном движении и создание условий безопасного участия детей в дорожном движении, а именно:

- проведение районных конкурсных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Азбука наших дорог» в рамках областной акции «Учись быть пешеходом»;

- проведение районного конкурса агитбригад юных инспекторов движения;

- проведение районного конкурса-фестиваля юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо»;

- участие в областном конкурсе-фестивале юных инспекторов движения «Безопасное колесо»;

- проведение профильной смены по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в летний период в МАО ДОЛ «Нефтяник»;

- мониторинг профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях и анализ последствий ДТП с участием детей на областных автомобильных дорогах.

3) **Развитие системы организации движения транспортных средств, пешеходов и повышение безопасности дорожных условий с использованием современных схем организации дорожного движения, технических средств** предусматривает обеспечение безопасных дорожных условий для движения транспорта и пешеходов, обустройство дорог пешеходными переходами, освещением и современными техническими средствами организации движения (дорожными знаками и др.), своевременное осуществление работ по содержанию автомобильных дорог, в том числе:

- установка новых и обновление существующих дорожных знаков на дорогах и улицах населенных пунктов района, особо влияющих на безопасность дорожного движения, обустройство дорог пешеходными переходами;

- своевременное осуществление работ по содержанию автомобильных дорог, в том числе очистке от снега в зимний период времени.

4) **Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях** предусматривает:

- информирование о правилах оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;

- проведение внеклассных учебных занятий в общеобразовательных учреждениях по оказанию помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;

- проведение мероприятий по вопросам взаимодействия служб, привлекаемых к оказанию помощи пострадавшим и ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляет заместитель Главы района по капитальному строительству, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района Похвистневский С.В. Райков.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация муниципального района Похвистневский, которая несёт ответственность за достижение поставленной цели путем реализации мероприятий муниципальной программы, за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов, за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, в случае необходимости производит внесение корректировок в перечень мероприятий.

Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет:

- координацию и мониторинг хода выполнения муниципальной программы, самостоятельно определяет формы и методы организации управления реализацией муниципальной программы.

- внесение предложений о внесении изменений в муниципальную программу, о досрочном прекращении реализации муниципальной программы;

- ежегодную подготовку годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет).

- организацию размещения на сайте Администрации района муниципальной программы, а также отчета об исполнении муниципальной программы;

- подготовку и размещение документации для проведения торгов и определения подрядных организаций.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, подготавливает и направляет оценку эффективности муниципальной программы в Отдел экономики и реформ Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области.

Мероприятия муниципальной программы структурируются в соответствии с предусмотренными задачами.

Перечень основных мероприятий, включая сроки реализации, исполнителей, суммы расходов по годам, указан в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

**4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

При планировании ресурсного обеспечения программы учитывалась реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере района, состояние аварийности, значимость проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, а также реальная возможность ее решения программно-целевыми методами.

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджета района на очередной финансовый год и плановый период исходя из реальных возможностей.

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Похвистневский, в том числе с учетом средств, поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет района средств вышестоящих бюджетов, в пределах лимитов бюджетных обязательств по реализации мероприятий Программы:

«Объем финансирования Программы составляет 125,00 тыс. руб., в том числе:

2022 год – 25,0 тыс. рублей

2023 год – 25,0 тыс. рублей

2024 год – 25,0 тыс. рублей

2025 год – 25,0 тыс. рублей

2026 год – 25,0 тыс. рублей».

Контроль целевого использования средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы, осуществляет Финансовое управление Администрации муниципального района Похвистневский.

Объем финансовых ресурсов представлен в Приложении № 3 к муниципальной программе.

**5. Конечный результат реализации муниципальной программы.**

В результате реализации мероприятий муниципальной программы планируется достичь следующих результатов:

- увеличение количества проведенных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

- размещение материалов по вопросам безопасности дорожного движения в СМИ и на официальном сайте;

- снижение количества случаев дорожно-транспортных происшествий;

- снижение количества лиц (старше 18 лет), пострадавших и (или) погибших в дорожно-транспортных происшествиях;

- снижение количества детей (от 0 до 18 лет), пострадавших и (или) погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

**6. Методика комплексной оценки эффективной реализации муниципальной программы**

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по ее окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий и оценку эффективности муниципальной программы.

1. Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации муниципальной программы).

Таблица 1

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q1 | Оценка |
| 0,98 <= Q1 <= 1,02 | полное финансирование |
| 0,5 <= Q1 < 0,98 | неполное финансирование |
| 1,02 < Q1 <= 1,5 | увеличенное финансирование |
| Q1 < 0,5 | существенное недофинансирование |

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период.

Таблица 2

ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q2 | Оценка |
| 0,95 <= Q2 <= 1,05 | высокая результативность |
| 0,7 <= Q2 < 0,95 | средняя результативность  (недовыполнение плана) |
| 1,05 < Q2 <= 1,3 | средняя результативность  (перевыполнение плана) |
| Q2 < 0,7 | низкая результативность  (существенное недовыполнение плана) |

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования (Q1) и оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2).

В годовом отчете о ходе реализации муниципальной программы приводится значение оценки эффективности муниципальной программы (от 0 до 5), дается характеристика оценки (высокая эффективность, приемлемая эффективность, средняя эффективность, уровень эффективности ниже среднего, низкая эффективность, крайне низкая эффективность) и приводятся причины отклонений и предполагаемые дальнейшие действия в отношении оцениваемой муниципальной программы.