**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ**

**«Развитие сети образовательных учреждений,**

**реализующих программы общего образования в**

**муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы»**

ОТЧЕТ ЗА 2021 ГОД

В рамках муниципальной программы «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы», источником финансирования которой является бюджет муниципального района Похвистневский Самарской области, были предусмотрены средства в размере 164 180,0 тыс. рублей, из них:

- областной бюджет – 124 459,3 тыс. рублей;

- бюджет района – 39 720 тыс. рублей;

в том числе по годам:

в 2021 год – 21 067,6 тыс. рублей, из них:

- областной бюджет – 13 465,0 тыс. рублей;

- бюджет района – 7 602,6 тыс. рублей;

в 2022 году – 52 346,2 тыс. рублей, из них:

- областной бюджет – 37 327,3 тыс. рублей;

- бюджет района – 15 018,9 тыс. рублей.

в 2023 году – 31 879,6 тыс. рублей, из них:

- областной бюджет – 25 000,0 тыс. рублей;

- бюджет района – 6 879,6 тыс. рублей.

в 2024 году – 58 886,6 тыс. рублей, из них:

- областной бюджет – 48 667,0 тыс. рублей;

- бюджет района – 10 219,6 тыс. рублей.

в 2025 году – 0,00 тыс. руб.».

Целью данной муниципальной программы является улучшение технического состояния зданий и сооружений образовательных учреждений в муниципальном районе Похвистневский Самарской области.

Для создания полноценных условий для эффективного исполнения муниципальной программы проводятся следующие мероприятия, указанные в приложении № 2 к муниципальной программе:

- капитальный ремонт здания (перепланировка, переоборудование и переустройство части здания) ГБОУ СОШ им. Ф.Н. Ижедерова с. Рысайкино с устройством дошкольной группы по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Рысайкино, ул. Ижедерова, д.57;

- капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск, расположенного по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Подбельск, ул. Октябрьская, д.28;

- оснащение зданий (объектов (территорий)) государственных образовательных учреждений Самарской области техническими средствами комплексной безопасности, расположенных на территории муниципального района Похвистневский.

В ходе реализации мероприятий за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 годы был достигнут следующий показатель:

- количество ежегодно вводимых в эксплуатацию зданий образовательных учреждений после капитального ремонта – 2.

**Методика комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по двум направлениям:

1) оценка полноты финансирования (Q1);

2) оценка степени достижений плановых значений целевых показателей (Q2).

1. Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации муниципальной программы).

Q1=21067,6/ 21067,6= 1.

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период.

Q2= (2/2)/1 = 1.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования (Q1) и оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2).

В соответствии методикой оценки эффективности (приложение №6 к постановлению №193 от 19.03.2019 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области»), муниципальная программа «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы» на 2021 год имеет хороший уровень эффективности и социальной значимости.

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2020 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Цель муниципальной программы: обеспечение повышения качества и доступности образования в муниципальном районе Похвистневский Самарской области** | | | | | | |
| 1 | Стратегический показатель 1.  Количество ежегодно вводимых в эксплуатацию зданий образовательных учреждений после проведения капитального ремонта | Шт. | 2 | 2 | 100% | отсутствуют |

Форма 2

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие сети общеобразовательных учреждений в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. руб. | | | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 21 067,6 | 21 067,6 | 100% | отсутствуют |
| 2 | областной бюджет | 13 465,0 | 13 465,0 | 100№ | отсутствуют |
| 3 | местный бюджет | 7 602,6 | 7 602,6 | 100% | отсутствуют |