**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ**

**«Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» муниципального района Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы»**

ОТЧЕТ ЗА 2021 ГОД

В рамках муниципальной программы «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» муниципального района Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы» источником финансирования является бюджет муниципального района Похвистневский Самарской области были предусмотрены средства в размере 21 324,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2021 год – 4 651,6 тыс. руб.

2022 год – 4 355 тыс. руб.

2023 год – 4 106 тыс. руб.

2024 год – 4 106 тыс. руб.

2025 год – 4 106 тыс. руб.»

Целью данной муниципальной программы является реализация на территории муниципального района Похвистневский социально-экономической политики и осуществлении регулирования в сфере капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.

Для создания полноценных условий для эффективного функционирования МКУ «Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» муниципального района Похвистневский Самарской области проводятся следующие мероприятия, указанные в приложении № 2 к муниципальной программе ««Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» муниципального района Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы»:

- технико-экономическое обоснование проектов капитального строительства, реконструкции и ремонта объектов, организация и контроль над капитальным строительством, реконструкцией и ремонтом объектов, утвержденных планом муниципального района Похвистневский;

- создание безопасной, экологически чистой благоприятной среды жизнедеятельности человека, своевременное изготовление необходимой документации для проектирования и строительства объектов производственного, социального значения, жилья на территории района

- развитие и улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения

- создание условий для устойчивого развития территорий, а также объектов коммунально-бытового назначения, инженерных сетей и сооружений муниципального района Похвистневский;

- создание условий для выполнения реформы по обращению с ТКО.

В ходе реализации мероприятий за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 годы были достигнуты следующий показатели:

- количество сметной документации ремонтно-строительных работ, строительно-монтажных работ объектов реконструкции и капитального и текущего ремонта – 70 шт.,

- количество разработанных градостроительных планов - 15 шт.,

- количество и площадь введенных в эксплуатацию жилых домов индивидуального жилищного строительства – 20 661 м2,

- количество выданных разрешений на строительство (уведомление о планируемом строительстве и реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома) – 72 шт.,

- количество выданных разрешений на ввод объекта в эксплуатацию (уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома) – 52 шт.,

- количество выданных разрешений на строительство (уведомление о планируемом строительстве и реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома), осуществленного с привлечением материнского (семейного) капитала - 1 шт.,

- объемы автомобильных дорог общего пользования местного значения после исправления профиля и ремонта автомобильного покрытия: протяженность - 32 348 м; площадь – 147 895 кв.м.,

- количество благоустроенных общественных и дворовых территорий –11 шт.,

- организация вывоза ТКО (объем) –15000 м3.

**Методика комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по двум направлениям:

1) оценка полноты финансирования (Q1);

2) оценка степени достижений плановых значений целевых показателей (Q2).

1. Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации муниципальной программы).

Q1=4651,6/4651,6= 1.

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период.

Q2=(70/65+15/3+72/65+52/25+20661/10000+1/5+32348/75000+11/10+15000/13500)/9 = 1,3095.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования (Q1) и оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2).

В соответствии методикой оценки эффективности (приложение №6 к постановлению №193 от 19.03.2019 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области»), муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» муниципального района Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы» за 2021 год имеет высокий уровень эффективности и социальной значимости, поэтому рекомендуется продолжить реализацию данной муниципальной программы.