**ОТЧЕТ**

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы"

Форма 2

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица  измерения | Значение целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Проверка работоспособности кранов внутреннего противопожарного водопровода** | Шт. | 8 | 8 | 100 % |  |
| 2 | **Проверка систем вентиляции, кондиционирования и дым удаления** | Шт. | 38 | 38 | 100 % |  |
| 3 | **Периодическое техническое обслуживание АПС и системы оповещения** | Шт. | 40 | 40 | 100 % |  |
| 4 | **Проведение ежегодных электроизмерительных работ в зданиях общеобразовательных учреждений** | Шт. | 38 | 38 | 100 % |  |
| 5 | **Периодическое обслуживание противопожарных клапанов и системы вентиляции** | Шт. | 5 | 5 | 100 % |  |
| 6 | **Замена системы АПС** | Шт. | 4 | 4 | 100 % |  |
| 7 | **Проведение огнезащитной обработки деревянных и металлических конструкций** | Шт. | 3 | 3 | 100% |  |
| 8 | **Разработка проектно-сметной документации на монтаж АПС** | Шт. | 4 | 4 | 100% |  |
| 9 | **Противопожарные двери** | Шт. | 3 | 3 | 100% |  |
| 10 | **Установка перил на площадках вторых эвакуационных выходов** | Шт. | 2 | 2 | 100% |  |

Форма 1

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

""Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы "

ЗА 2020 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 5 134,9 | 5 134,9 | 100 % |  |
| 2 | местный бюджет | 5 134,9 | 5 134,9 |  |  |
| 3 | в том числе субсидии из местного бюджета | 0 | 0 |  |  |
| 4 | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
| 5 | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |

Исполнитель: главный бухгалтер – Вилкова О.Л.

8 846 56 233 34

Пояснительная записка

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы», утверждена Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 10.08.2020 № 613 (с изменениями от 30.12.20 № 1050, от 05.10.2021 № 807, от 30.12.2021 № 1103).

На 2021 год муниципальной программой и планом финансово-хозяйственной деятельностью на 2021 год, утвержденного Руководителем Финансового управления Администрации муниципального района Похвистневский, предусмотрено финансирование в размере 5 134,9 тыс.руб., в том числе из бюджета района – 5 134,9 тыс.руб. Расходы составили – 5 134,9 тыс.руб.

Процент выполнения целевых показателей муниципальной Программы за 2021 год составляет – 100%.

Стратегический показатель:

- 1.1 «Проверка работоспособности кранов внутреннего противопожарного водопровода» - 8 шт. исполнен в полном объеме (Контракт № 45-ППВ/2021 от 12.04.2021);

- 1.2 «Проверка систем вентиляции, кондиционирования и дым удаления» - 38 шт. исполнен в полном объеме (Контракт № 03-ВК/2021 от 26.06.2021, на балансе Учреждения 38 общеобразовательных объектов согласно Постановлений Администрации муниципального района Похвистнвеский «О передаче и изъятии из оперативного управления недвижимого имущества» на 2012-2021 годы);

- 1.3 «Периодическое техническое обслуживание АПС и системы оповещения» - 40 шт. исполнен в полном объеме (Контракт № 52-АПС/2021 от 20.01.2021, на балансе Учреждения 40 объектов по Постановлениям Админитсрации);

- 1.4 «Проведение ежегодных электроизмерительных работ в зданиях общеобразовательных учреждений» - 38 шт. исполнен в полном объеме (Договор № 21 от 24.06.2021, на балансе Учреждения 38 общеобразовательных учреждений балансе Учреждения 38 объектов по Постановлениям Админитсрации);

- 1.6. «Периодическое обслуживание противопожарных клапанов и системы вентиляции» - 5 шт. исполнен в полном объеме (Договор № 01-КЛ/2021 от 22.01.2021);

- 1.10 «Замена системы АПС» - 4 шт. исполнен в полном объеме (Контракт 12 от 09.06.2021, 27 от 01.11.2021, 35 от 28.12.2021, договор 98 от 02.12.2021);

- 1.11 «Проведение огнезащитной обработки деревянных и металлических конструкций» - 3 шт. исполнен в полнм объеме (Договор 50 от 26.04.2021, 69 от 16.06.2021);

- 1.13 «Разработка проектно-сметной документации на монтаж АПС» - 4шт. исполнен в полном объеме (Договор № 03-07/2021 от 28.06.2021, № 42 от 21.06.2021, 40 от 21.06.2021, 84 от 16.02.2021);

- 1.14 «Противопожарные двери» - 3 шт. исполнен в полном объеме (Договор № 403 от 01.12.2021);

- 1.23 «Установка перил на площадках вторых эвакуационных выходов» - 2 шт. исполнен в полном объеме (Договор 401 от 01.12.2021).