|  |
| --- |
| Герб р-н **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **муниципального района Похвистневский Самарской области**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  23.03.2022 № 203  г. Похвистнево  Об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сети дошкольных учреждений в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы», за 2021 год |
|

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области от 19.03.2019 № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы» за 2021 год.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы района по капитальному строительству, архитектуре и градостроительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации муниципального района Похвистневский С.В. Райкова.
3. Настоящее Постановление подлежит размещению на сайте Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области.

**И. о. Главы района С. В. Черкасов**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ**

**«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в**

**муниципальном районе Похвистневский Самарской области**

**на 2018-2022 годы»**

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗА 2021 ГОД

В рамках муниципальной программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы» источником финансирования которой является бюджет муниципального района Похвистневский Самарской области, были предусмотрены средства в размере 120 801,70376 тыс. рублей, из них:

- районный бюджет – 7 209,67303 тыс. рублей;

- областной бюджет – 37592,03073 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления – 76000,00 тыс. рублей;

в том числе по годам:

в 2018 год – 76130 тыс. руб., из них:

- районный бюджет - 130 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления – 76000,00 тыс. рублей.

в 2019 году – 51667,85217 тыс. руб., из них:

- областной бюджет – 37592,03073 тыс. рублей;

- районный бюджет – 6900,84503 тыс. рублей.

в 2020 году – 71,528 тыс. руб, из них:

- областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- районный бюджет – 71,528 тыс. рублей.

в 2021 году – 107,3 тыс. руб., из них:

- областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- районный бюджет - 107,3 тыс. рублей.

в 2022 году – 0,00 тыс. руб., из них (планируемые средства):

- областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- районный бюджет – 0,00 тыс. рублей.

Целью данной муниципальной программы является обеспечение исполнения государственных гарантий получения доступного и качественного дошкольного образования в муниципальном районе Похвистневский Самарской области.

Для создания полноценных условий для эффективного исполнения муниципальной программы в 2021 году было осуществлено следующее мероприятие, указанное в приложении № 2 к муниципальной программе с учетом внесенных изменений, утвержденных Постановлением от 12.04.2021 года №312 Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области:

- исполнение судебных актов по детскому саду на 180 мест в с. Савруха в части возмещения судебных расходов.

В соответствии с настоящей муниципальной программой в 2021 году значение стратегических показателей (индикаторов) равно 0.

**Методика комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по двум направлениям:

1) оценка полноты финансирования (Q1);

2) оценка степени достижений плановых значений целевых показателей (Q2).

1. Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации муниципальной программы).

Q1=107,3/ 107,3= 1.

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период.

Q2= 0/0 = 1.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования (Q1) и оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2).

В соответствии с методикой оценки эффективности (приложение №6 к постановлению №193 от 19.03.2019 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области»), муниципальная программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы» на 2021 год имеет хороший уровень эффективности и социальной значимости.

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2021 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Цель муниципальной программы: обеспечение повышения качества и доступности образования в муниципальном районе Похвистневский Самарской области** | | | | | | |
| 1. | Стратегический показатель 1.  Количество ежегодно вводимых в эксплуатацию зданий образовательных учреждений после проведения капитального ремонта | объект | 0 | 0 | 100% | отсутствуют |
| 2. | Стратегический показателей 2.  Количество зданий ДОУ, в которых был проведен капитальный ремонт | объект | 0 | 0 | 100% | отсутствуют |

Форма 2

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие сети дошкольных общеобразовательных учреждений**

**в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. руб. | | | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 102 801,70376 | 120801,70376 | 100% | отсутствуют |
|  | районный бюджет | 7209,67303 | 7209,67303 | 100% | отсутствуют |
| областной бюджет | 37592,03073 | 37592,03073 | 100№ | отсутствуют |
| безвозмездный поступления | 76000,00 | 76000,00 | 100% | отсутствуют |