|  |
| --- |
| Герб р-н **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **муниципального района Похвистневский Самарской области**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  06.02.2023 № 72  г. Похвистнево |
|

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

«Формирование комфортной

городской среды на территории

муниципального района Похвистневский

Самарской области на 2018-2024 годы» за 2022 год

# В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=5AD91AB160A1149F10A44972BFDCC757886264B0A09463C27677886565EC9E90C9197A4EFF48x6z2J) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 18.10.2013 №709 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ», Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Утвердить отчет о реализации муниципальной программы « Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018 - 2024 годы» за 2022 год

1. Контроль за выполнением Постановления возложить на заместителя Главы района по капитальному строительству, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Райкова С.В.
2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации района в сети «Интернет».

**Глава района Ю.Ф. Рябов**

**Оценка эффективности и результативности муниципальной программы за 2022 год**

**«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018 – 2024 годы».**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается исходя из достижения запланированных результатов по каждому из целевых показателей путем сопоставлением плановых и фактических значений показателей муниципальной программы за текущий год по отношению к предыдущему году.

Оценка эффективности выполнения муниципальной программы проводится для обеспечения исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач муниципальной программы. Результаты оценки эффективности используются для корректировки графиков выполнения мероприятий муниципальной программы и плана ее реализации.

Информация о ходе выполнения муниципальной программы носит обобщенный характер, является результатом расчета, основывается на массиве первичных данных, не отражает итоговое состояние и позволяет проводить анализ в случае получения неудовлетворительных оценок.

Эффективность муниципальной программы оценивается по окончании текущего финансового года.

Также соисполнителями муниципальной программы ежеквартально осуществляется мониторинг реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценки следующих показателей:

степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов целей и показателей задач муниципальной программы и их плановых значений, по формуле:

Сд=Зф/Зп = 11/11=1

где Сд – степень достижения целей (решения задач),

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы, 7 дворовых территорий и 4 общественных территорий = 11

Зп – плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) -7 дворовых территорий и 4 общественных территорий = 11

или

Сд = Зп/Зф (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений); равный -1

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, по формуле:

Уф=Фф/Фп = 14076,86012 тыс. руб. /14076,86012 тыс. руб. =1

где Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий программы,

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, 14076,86012 тыс. руб.

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период, 14076,86012 тыс. рублей

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ЭП= Сд х Уф =1х1=1

Реализация муниципальной программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;

удовлетворительным уровнем эффективности;

неудовлетворительным уровнем эффективности.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

**Высокий уровень эффективности -1**

**Рекомендации:**

Признать выполнение программы эффективным в 2022 году и продолжить выполнение в 2023 году.

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**« Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018 -2024 годы» за 2022 год.**

**Выполнение целевых показателей муниципальной программы « Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018 -2024 годы» за 2022 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, программного мероприятия | ед. изм. |  | | % исполнения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | | | | | |
| 1 | **Основные мероприятия:**  Благоустройство дворовых территорий м.р. Похвистневский Самарской области | шт | 7 | 7 | 100 |
| 2 | Благоустройство общественных территорий м.р. Похвистневский Самарской области | шт | 4 | 4 | 100 |

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

**« Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018 -2024 годы» за 2022 год за счет средств областного, федерального и местного бюджета**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения.  тыс. руб. | | | % исполнения |
| Всего | План. | Факт. |  |
| « Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018 -2024 годы» за 2022 год. | **14076,86012** | **14076,86012** | **14076,86012** | 100 |
| Мероприятие  1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений расположенных по адресам: |  |  |  |  |
| 1.1 с. Подбельск, ул. Доровских, д.23 | 1554,42103 | 1554,42103 | 1554,42103 | 100 |
| 1.2 с. Савруха, ул. Центральная Усадьба, д.41 | 243,078 | 243,078 | 243,078 | 100 |
| 1.3 с. Савруха, ул. Центральная Усадьба, 62 | 132,3084 | 132,3084 | 132,3084 | 100 |
| 1.4 с. Савруха, ул. Центральная Усадьба, д.66 | 429,8244 | 429,8244 | 429,8244 | 100 |
| 1.5 с. Савруха, ул. Центральная Усадьба, д.67 | 528,5148 | 528,5148 | 528,5148 | 100 |
| 1.6 с. Савруха, ул. Центральная Усадьба, д.68 | 235,7496 | 235,7496 | 235,7496 | 100 |
| 1.7 с. Савруха, ул. Центральная Усадьба, д.69 | 1499,166 | 1499,166 | 1499,166 | 100 |
| Итого: | **4 623,06223** | **4 623,06223** | **4 623,06223** | 100 |
| 2.Благоустройство общественных территорий сельских поселений расположенных по адресам: |  |  |  |  |
| 2.1 "Сквер Учителей" с. Подбельск | 4079,69029 | 4079,69029 | 4079,69029 | 100 |
| 2.2 "Сквер" пос. Чекалинка | 2126,5524 | 2126,5524 | 2126,5524 | 100 |
| 2.3 "Детская игровая площадка" с. Сосновка | 1658,0868 | 1658,0868 | 1658,0868 | 100 |
| 2.4 "Парк" ул.Северная, пос.Пример | 1589,4684 | 1589,4684 | 1589,4684 | 100 |
| Итого | **9 453,79789** | **9 453,79789** | **9 453,79789** | 100 |
| Всего | **14076,86012** | **14076,86012** | **14076,86012** | 100 |