**ОТЧЕТ**

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы"

Форма 2

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица  измерения | Значение целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины отклонения  от планового значения |
| План | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Проверка работоспособности кранов внутреннего противопожарного водопровода** | Шт. | 8 | 8 | 100 % |  |
| 2 | **Проверка систем вентиляции, кондиционирования и дым удаления** | Шт. | 37 | 37 | 100 % |  |
| 3 | **Периодическое техническое обслуживание АПС и системы оповещения** | Шт. | 39 | 39 | 100 % |  |
| 4 | **Проведение ежегодных электроизмерительных работ в зданиях общеобразовательных учреждений** | Шт. | 37 | 37 | 100 % |  |
| 5 | **Испытание пожарных лестниц** | Шт. | 37 | 37 | 100% |  |
| 6 | **Периодическое обслуживание противопожарных клапанов и системы вентиляции** | Шт. | 5 | 5 | 100 % |  |
| 7 | **Увеличение степени огнестойкости косоуров** | Шт. | 0 | 0 | 100% |  |
| 8 | **Монтаж электросветильников закрытыми колпаками (рассеивателями)** | Шт. | 0 | 0 | 100% |  |
| 9 | **Замена системы АПС** | Шт. | 2 | 2 | 100 % |  |
| 10 | **Проведение огнезащитной обработки деревянных и металлических конструкций** | Шт. | 3 | 3 | 100% |  |
| 11 | **Замена внутреннего трубопровода противопожарного водоснабжения** | Шт. | 0 | 0 | 100% |  |
| 12 | **Разработка проектно-сметной документации на монтаж АПС** | Шт. | 2 | 2 | 100% |  |
| 13 | **Противопожарные двери** | Шт. | 1 | 1 | 100 % |  |
| 14 | **Устройство вторых эвакуационных выходов** | Шт. | 0 | 0 | 100% |  |
| 15 | **Разработка проекта о реконструкции здания** | Шт. | 0 | 0 | 100% |  |
| 16 | **Армированные двери на лестничных клетках** | Шт. | 0 | 0 | 100% |  |
| 17 | **Установка перил в лестничных клетках** | Шт. | 0 | 0 | 100% |  |
| 18 | **Установка ограждений на крыше зданий** | Шт. | 0 | 0 | 100% |  |
| 19 | **Установка люков (выход на кровлю из лестничной клетки)** | Шт. | 0 | 0 | 100% |  |
| 20 | **Изменение проступни лестничной клетки ведущей на второй этаж** | Шт. | 0 | 0 | 100% |  |
| 21 | **Изменение числа ступеней лестничной клетки ведущей на второй этаж** | Шт. | 0 | 0 | 100% |  |
| 22 | **Установка перил на площадках вторых эвакуационных выходов** | Шт. | 0 | 0 | 100% |  |
| 23 | **Установка источника противопожарного водоснабжения** | Шт. | 0 | 0 | 100% |  |
| 24 | **Установка ворот, обеспечивающие автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проездах для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники** | Шт. | 0 | 0 | 100% |  |
| 25 | **Испытание обработки деревянных конструкций чердачных помещений образовательных учреждений** | Шт. | 10 | 10 | 100% |  |

Форма 1

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

""Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы "

ЗА 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 5 598,4 | 5 598,4 | 100 % |  |
| 2 | местный бюджет | 5 598,4 | 5 598,4 |  |  |
| 3 | в том числе субсидии из местного бюджета | 0 | 0 |  |  |
| 4 | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
| 5 | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |

Исполнитель: главный бухгалтер – Вилкова О.Л.

8 846 56 233 34

Пояснительная записка

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы», утверждена Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 10.08.2020 № 613 (с изменениями от 30.12.20 № 1050, от 05.10.2021 № 807, от 30.12.2021 № 1103, от 25.08.2022 № 644, от 16.11.2022 № 884).

На 2022 год муниципальной программой и планом финансово-хозяйственной деятельностью на 2022 год, утвержденного Руководителем Финансового управления Администрации муниципального района Похвистневский, предусмотрено финансирование в размере 5 598,4 тыс.руб., в том числе из бюджета района – 5 598,4 тыс.руб. Расходы составили – 5 134,9 тыс.руб.

Процент выполнения целевых показателей муниципальной Программы за 2022 год составляет – 100%.

Стратегический показатель:

- 1.1 «Проверка работоспособности кранов внутреннего противопожарного водопровода» - 8 шт. исполнен в полном объеме (Контракт № 23-ППВ/2022 от 31.03.2022);

- 1.2 «Проверка систем вентиляции, кондиционирования и дым удаления» - 37 шт. исполнен в полном объеме (Контракт № 04-ВК/2022 от 14.07.2022, на балансе Учреждения 37 общеобразовательных объектов согласно Постановлений Администрации муниципального района Похвистнвеский «О передаче и изъятии из оперативного управления недвижимого имущества» на 2012-2022 годы);

- 1.3 «Периодическое техническое обслуживание АПС и системы оповещения» - 39 шт. исполнен в полном объеме Контракт № 52-АПС/2022 от 21.01.2022, на балансе Учреждения 39 объектов по Постановлениям Администрации);

- 1.4 «Проведение ежегодных электроизмерительных работ в зданиях общеобразовательных учреждений» - 37 шт. исполнен в полном объеме (Договор № 49 от 02.08.2022, на балансе Учреждения 37 общеобразовательных учреждений балансе Учреждения 37 объектов по Постановлениям Админитсрации);

- 1.6. «Периодическое обслуживание противопожарных клапанов и системы вентиляции» - 5 шт. исполнен в полном объеме (Договор № 01-КЛ/2022 от 21.01.2022);

- 1.9 «Замена системы АПС» - 2 шт. исполнен в полном объеме (Контракт № 32 от 19.12.2022, Договор № 73 от 09.12.2022);

- 1.10 «Проведение огнезащитной обработки деревянных и металлических конструкций» - 3 шт. исполнен в полнм объеме (Договор № 51 от 19.08.2022);

- 1.12 «Разработка проектно-сметной документации на монтаж АПС» - 2шт. исполнен в полном объеме (Договор № 58 от 10.10.2022, Договор № 69 от 22.11.2022 );

- 1.13 «Противопожарные двери» - 1 шт. исполнен в полном объеме (Договор № 82 от 20.12.2022);

- 1.25 «Испытание обработки деревянных конструкций чердачных помещений образовательных учреждений» - 10 шт. исполнен в полном объеме (Договор № 08-ИОО/2022 от 16.12.2022).