|  |
| --- |
| Герб р-н **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **муниципального района Похвистневский Самарской области**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  20.02.2023 №110  г. Похвистнево  Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы», за 2022 год |
|

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области от 19.03.2019 № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», решением Собрания представителей муниципального района Похвистневский Самарской области от 26.12.2022 № 118 «О внесении изменений в Решение Собрания представителей муниципального района Похвистневский Самарской области «О бюджете муниципального района Похвистневский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы» за 2022 год.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на сайте Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области.

**И.о. Главы района С.В. Черкасов**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ**

**«Развитие сети образовательных учреждений,**

**реализующих программы общего образования в**

**муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы»**

ОТЧЕТ ЗА 2022 ГОД

В рамках муниципальной программы «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы», источником финансирования которой является бюджет муниципального района Похвистневский Самарской области, в 2022 году были предусмотрены средства в размере 97 878,6 тыс. руб., из них: федеральный бюджет – 53 477,6 тыс. рублей; областной бюджет – 35 576,6 тыс. рублей; бюджет района – 8 824,4 тыс. рублей.

Целью данной муниципальной программы является улучшение технического состояния зданий и сооружений образовательных учреждений в муниципальном районе Похвистневский Самарской области.

Для создания полноценных условий для эффективного исполнения муниципальной программы в 2022 году были проведены следующие мероприятия:

- капитальный ремонт здания, находящегося в муниципальной собственности, занимаемого государственными и муниципальными образовательными учреждениями в муниципальном районе Похвистневский, а также благоустройство прилегающей территории - ГБОУ СОШ имени Н.С. Доровского с. Подбельск;

- оснащение основными средствами и материальными запасами зданий (помещений), находящихся в муниципальной собственности, занимаемых государственными и муниципальными образовательными учреждениями, а также выполнение работ по антитеррористической защищенности объекта в муниципальном районе Похвистневский - ГБОУ СОШ имени Н.С. Доровского с. Подбельск;

- оснащение зданий (объектов (территорий)) государственных образовательных учреждений Самарской области техническими средствами комплексной безопасности, расположенных на территории муниципального района Похвистневский.

В ходе реализации мероприятий за период с 01.01.2022 по 30.12.2022 годы был достигнут следующий показатель:

- количество ежегодно вводимых в эксплуатацию зданий образовательных учреждений после капитального ремонта – 1.

**Методика комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по двум направлениям:

1) оценка полноты финансирования (Q1);

2) оценка степени достижений плановых значений целевых показателей (Q2).

1. Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации муниципальной программы).

Q1=97 878,6/ 97 878,6= 1.

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период.

Q2= (1/1)/1 = 1.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования (Q1) и оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2).

В соответствии методикой оценки эффективности (приложение №6 к постановлению №193 от 19.03.2019 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области»), муниципальная программа «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы» на 2022 год имеет высокий уровень эффективности и социальной значимости.

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2020 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Цель муниципальной программы: обеспечение повышения качества и доступности образования в муниципальном районе Похвистневский Самарской области** | | | | | | |
| 1 | Стратегический показатель 1.  Количество ежегодно вводимых в эксплуатацию зданий образовательных учреждений после проведения капитального ремонта | Шт. | 1 | 1 | 100% | отсутствуют |

Форма 2

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие сети общеобразовательных учреждений в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. руб. | | | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **97 878,6** | **97 878,6** | **100%** | **отсутствуют** |
| 1.1. | федеральный бюджет | 53 477,6 | 53 477,6 | 100% | отсутствуют |
| 2 | областной бюджет | 35 576,6 | 35 576,6 | 100№ | отсутствуют |
| 3 | местный бюджет | 8 824,4 | 8 824,4 | 100% | отсутствуют |