АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.02.2023 № 130 г. Похвистнево

Об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2021–2025 годы» за 2022 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 19.03.2019г. №193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», руководствуясь Уставом района, Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2021–2025 годы» за 2022 года (прилагается).

- Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника аппарата Администрации района Дерюжову И.Т.

- Разместить настоящее Постановление на сайте Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области в сети Интернет.

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава района						Ю.Ф. Рябов

Утверждена

Постановлением Администрации

муниципального района Похвистневский

от 27.02.2023 № 130

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие информационного общества в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2021–2025 годы»

Муниципальная программа «Развитие информационного общества в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2021–2025 годы» разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Стратегий социально-экономического развития Самарской области до 2030 года. Программа реализуется за счет средств федерального и областного бюджета, бюджета Администрации муниципального района Похвистневский, а также за счет внебюджетных средств. Объем финансирования программных мероприятий за 2022 год составил 745,96436 тыс. руб.

Целью муниципальной программы является повышение качества жизни граждан, информационного взаимодействия, качества и доступности муниципальных услуг населению на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.

Реализация программных мероприятий позволит получить высокий социально-экономический эффект и существенно повысить уровень и качество жизни населения муниципального района Похвистневский Самарской области.

Возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий обеспечиваются за счет создания соответствующей инфраструктуры и подготовки пользователей.

Всестороннее применение информационных и телекоммуникационных технологий приведет к новому типу взаимодействия граждан, в особенности через средства телекоммуникаций и информационно-телекоммуникационную сеть Интернет (далее - сеть Интернет), повысит производительность труда.

В ходе реализации мероприятий за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 годы были проведены электронные аукционы на электронной торговой площадке «Единая информационная система в сфере закупок» http://zakupki.gov.ru:

№ 0142300014822000007 «Оказание услуг по адаптации и сопровождению автоматизированной информационной системы документооборота и делопроизводства для нужд Администрации м. р. Похвистневский Самарской области» 78000 руб.

№ 0142200001322000159 «Оказание услуг по продлению неисключительных прав использования базы данных Электронная система "Госфинансы" для нужд Администрации м. р. Похвистневский Самарской области» 136 104 руб.

№ 0142200001322000229 «Оказание услуг по текущему информационному сопровождению существующих и установленных экземпляров справочно-правовой системы Гарант для нужд Администрации м. р. Похвистневский Самарской области» 106 584 руб.

В ходе реализации мероприятий за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 годы были проведены закупки на электронной торговой площадке «Малые закупки Самарской области» https://webtorgi.samregion.ru:

№ ИМЗ-2022-3-044-003318 «Поставка расходных материалов для нужд Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области» 14 066.67 руб.

№ МЗ-2022-3-044-125034 «Поставка расходных материалов (далее Товар) для нужд Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области» 30 000.00 руб.

№ МЗ-2022-3-044-094403 «Поставка расходных материалов для нужд Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области.» 33 630.00 руб.

№ МЗ-2022-3-044-063226 «Поставка расходных материалов для нужд Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области.» 13 200.00 руб.

№ МЗ-2022-3-044-058602 «Поставка расходных материалов для нужд Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области» 11 780.00 руб.

№ МЗ-2022-3-044-015811 «Поставка дополнительного аппаратного обеспечения к ПВЭМ для нужд Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области» 7 140.00 руб.

Остальные закупки осуществлялись по муниципальному контракту, согласно Закону о контрактной системе «Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ».

Показателями, согласно Муниципальной программе «Развитие информационного общества в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2021–2025 годы», характеризующими итог реализации муниципальной программы, являются:

1. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления;

2. Развитие муниципальной инфраструктуры и обеспечение информационного единства муниципального района Похвистневский Самарской области за счет формирования единой телекоммуникационной инфраструктуры для муниципальных нужд и подключения к ней органов местного самоуправления и подведомственных организаций на территории района.

3. Обеспечение защиты и сохранности целостности информации, обрабатываемой в информационных системах.

Оценка эффективности реализации программы производится по следующим направлениям:

- Оценка полноты финансирования (Q1).

Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период.

Q1= 745,96436 / 745,96436 = 1

Таблица 1

Оценка полноты финансирования (Q1)

| Значение Q1 | Оценка |
| --- | --- |
| 0,98 <= Q1 <= 1,02 | полное финансирование |
| 0,5 <= Q1 < 0,98 | неполное финансирование |
| 1,02 < Q1 <= 1,5 | увеличенное финансирование |
| Q1 < 0,5 | существенное недофинансирование |

Показатель полноты финансирования Q1 составляет 1; что соответствует оценке «полное финансирование».

- Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2).

Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период.

Q2=521,14596/521,14596+75,28440/75,28440+88,61/88,61+60,924/60,924=1

4

Таким образом, значение Q2 равняется 1; что соответствует оценке высокая результативность.

Таблица 2

Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2)

| Значение Q2 | Оценка |
| --- | --- |
| 0,95 <= Q2 <= 1,05 | высокая результативность |
| 0,7 <= Q2 < 0,95 | средняя результативность (недовыполнение плана) |
| 1,05 < Q2 <= 1,3 | средняя результативность (перевыполнение плана) |
| Q2 < 0,7 | низкая результативность существенное недовыполнение плана) |

Оценка эффективности использования средств бюджета будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов). Рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период.

Рекомендуется усилить контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, а также принять меры к недопущению нарушений.

Согласно вышеизложенному муниципальная программа «Развитие информационного общества в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы» по результатам 2022 года имеет высокий уровень эффективности. Муниципальная программа рекомендуется к продолжению мероприятий и является целесообразной к продолжению финансирования, в связи с ее высокой значимостью.

Утвержден

Постановлением Администрации

муниципального района

Похвистневский

от 27.02.2023 № 130

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие информационного общества в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы"

- Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 2022 год (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 1 | Показатель 1. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления. - Доля электронного документооборота между ОМС. | - % | 90 | 90 | 100% | --- |
| - 2 | Показатель 2. Развитие муниципальной инфраструктуры и обеспечение информационного единства муниципального района Похвистневский Самарской области за счет формирования единой телекоммуникационной инфраструктуры для муниципальных нужд и подключения к ней органов местного самоуправления и подведомственных организаций на территории района. | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2.1. Приобретение и техническое сопровождение операционных систем, архиваторов, офисных приложений, систем криптографической защиты информации, информационно-справочных систем, хостинг, токенов; | количество российского программного обеспечения | 9 | 9 | 100% | --- |
| 4 | 2.1.1. Техническое сопровождение ПО «Гарант» | количество российского программного обеспечения | 1 | 1 | 100% | --- |
| 5 | 2.1.2. Техническое сопровождение ПО «Контур-Экстерн» | количество российского программного обеспечения | 2 | 2 | 100% | --- |
| 6 | 2.1.3. Техническое сопровождение ПО «Госфинансы» | количество российского программного обеспечения | 1 | 1 | 100% | --- |
| 7 | 2.1.4. Техническое сопровождение «Электронный документооборот», изготовление ЭП | количество российского программного обеспечения | 1 | 1 | 100% | --- |
| 8 | 2.1.5.Хостинг сайта Администрации района | количество российского программного обеспечения | 1 | 1 | 100% | --- |
| 9 | 2.1.6. Техническое сопровождение ПО «Консультант-Плюс» | количество российского программного обеспечения | 1 | 1 | 100% | --- |
|  | 2.1.7. Услуги по содержанию имущества | шт. | 2 | 2 | 100% |  |
|  | - Приобретение расходных материалов и комплектующих к оргтехнике. | шт. | 120 | 120 | 100% |  |
|  | 2.2.1. Расходные материалы | шт. | 100 | 100 | 100% |  |
|  | 2.2.2. Кабель для оргтехники | уп. | 1 | 1 | 100% |  |
|  | 2.2.3. Аккумуляторы | шт. | 5 | 5 | 100% |  |
|  | 2.2.4. Комплектующие к оргтехнике | шт. | 5 | 5 | 100% |  |
|  | 2.2.5. Батарея щелочная | уп. | 5 | 5 | 100% |  |
|  | 2.2.6. Диски DVD, CD | уп. | 4 | 4 | 100% |  |
|  | - Приобретение персональных ЭВМ, оргтехники, печатающих устройств, проекционного экрана, проектора, телевизионной техники, систем хранения данных, внешних жестких дисков, электростанций. | шт. | 5 | 5 | 100% |  |
|  | 2.3.1. Персональные ЭВМ | шт. | 2 | 2 | 100% |  |
|  | 2.3.2. Оргтехника (ИБП) | шт. | 1 | 1 | 100% |  |
|  | 2.3.3. Печатающие и сканирующие устройства | шт. | 1 | 1 | 100% |  |
|  | 2.3.4. Проекционный экран | шт. | - | - | - |  |
|  | 2.3.5. Проектор | шт. | - | - | - |  |
|  | 2.3.6. Телевизионная техника | шт. | - | - | - |  |
|  | 2.3.7. Системы хранения данных | шт. | 1 | 1 | 100% |  |
|  | 2.3.8. Внешние жесткие диски | шт. | - | - | - |  |
|  | 2.3.9. Электростанции | шт. | - | - | - |  |
|  | 2.3.10. Web-камер |  | - | - | - |  |
|  | 2.3.11. Телефонные аппараты |  | - | - | - |  |
|  | - Развитие и модернизация локальной вычислительной сети Приобретение и обслуживание кондиционеров, маршрутизаторов, модемов, сетевого кабеля; прокладка сетевого кабеля в зданиях Администрации района. | шт. | 1 | 1 | 100% |  |
|  | 2.4.1. Приобретение кондиционеров | шт. | - | - | - |  |
|  | 2.4.2. Обслуживание кондиционеров | шт. | - | - | - |  |
|  | 2.4.3. Приобретение маршрутизаторов, модемов, сетевого кабеля. | шт. | 1 | 1 | 100% |  |
|  | Показатель 3. Обеспечение защиты и сохранности целостности информации, обрабатываемой в информационных системах. | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Развитие в муниципальном районе Похвистневский Самарской области системы единого электронного документооборота (приобретение устройств хранения ключей шифрования); | шт. | 20 | 20 | 100% |  |
|  | - Внедрение комплексной системы защиты информации (приобретение антивирусных средств защиты, сетевых экранов, прокси-серверов); | кол-во приобретенных лицензий сроком на 24 месяца | 53 | 53 | 100% |  |
|  | - Построение СЗПДн в органах местного самоуправления (приобретение технических средств и программного обеспечения, аттестация рабочих мест согласно законодательству); | кол-во ПЭВМ | - | - | - |  |
|  | - Обучение специалистов в области защиты информации; | чел. | - | - | - |  |
|  | - Обучение муниципальных служащих в области ИКТ на специализированных курсах. | чел. | - | - | - |  |
|  | Показатель 4. Ремонт почтовых отделений связи за счет средств областного бюджета и средств бюджетов поселений | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.1. Ремонт почтовых отделений связи за счет средств областного бюджета и средств местного бюджета (мероприятия в целях софинансирования расходных обязательств по созданию условий для обеспечения жителей муниципальных образований в Самарской области услугами связи в части проведения ремонта зданий, находящихся в муниципальной собственности, в которых расположены отделения почтовой связи, и благоустройства прилегающей территория | шт. | - | - | - |  |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие информационного общества в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы"

ЗА 2022 год (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 745,96436 | 745,96436 | 100 |  |
| 2 | местный бюджет | 745,96436 | 745,96436 | 100 |  |
| 3 | в том числе субсидии из местного бюджета | - | - | - |  |
| 4 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 5 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Q1=1 |