АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19.09.2023 № 663 г. Похвистнево

Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий

муниципального района

Похвистневский Самарской области

на 2024-2028 годы»

В целях реализации мероприятий, направленных на обеспечение комфортных условий жизнедеятельности, формирования позитивного отношения к сельскому образу жизни, создания инфраструктурных  объектов в сельской местности, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации  «Комплексное развитие сельских территорий», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 19.03.2019 № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», руководствуясь Уставом района, Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Похвистневский Самарской области на 2024-2028 годы».

- Признать утратившим силу Постановление Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области от 31.12.2019          № 1009 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Похвистневский Самарской области   на 2020-2025 годы»».

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы района по капитальному строительству, архитектуре и градостроительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области С.В. Райкова.

4. Разместить настоящее Постановление на сайте Администрации муниципального района Похвистневский в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года

Глава  района		                      	     		    	            Ю. Ф. Рябов

Утверждена

Постановлением Администрации

муниципального района Похвистневский

от 19.09.2023   № 663

МУНИЦИПАЛЬНАЯ    ПРОГРАММА

«Комплексное развитие сельских территорий

муниципального  района  Похвистневский Самарской области

на 2024-2028 годы».

Паспорт муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Похвистневского  района Самарской  области на 2024-2028 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Комплексное развитие сельских территорий Похвистневского района Самарской области на 2024 – 2028 годы» (далее - муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы | Постановление администрации муниципального района Похвистневский Самарскоой области от 13.06.2023 №400 |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области; |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | - Юридический отдел Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области; - МКУ «Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»; - Администрации сельских поселений муниципального района Похвистневский Самарской области (по согласованию). |
| Цели муниципальной программы | - создание комфортных условий жизнедеятельности; - создание инфраструктурных объектов в сельской местности и стимулирование инвестиционной активности для создания инфраструктурных объектов в сельской местности. |
| Задачи муниципальной программы | 1. улучшение жилищных условий сельского населения и обеспечение доступным жильем граждан, проживающих на сельских территориях; 2. повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры и активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий, формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.. |
| Стратегические показатели (индикаторы) муниципальной программы | - количество семей, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия: - по договору найма жилья, - путем получения социальных выплат на строительство (приобретение) жилья; - количество объектов капитального строительства социальной и инженерной инфраструктуры сельских агломераций и территорий, по которым за счет средств субсидии разработана проектно-сметная документация; - количество поселений, в которых проведены мероприятия по модернизации и ремонту систем освещения; - количество установленных универсальных спортивных площадок; - количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»; - построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях, километров; |
| Подпрограммы с указанием целей и сроков реализации | отсутствуют |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2024 – 2028 годы муниципальная программа реализуется в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2024-2028гг. составит -277 661,7 тыс.руб. 2024 год – 112 834,5 тыс.руб., 2025 год – 109 987,0 тыс.руб., 2026 год – 27 856,5тыс. руб., 2027 год - 12 955,7 тыс.руб., 2028 год - 14 028,0 тыс.руб., (Приложение 3) |
| Результаты реализации муниципальной программы | - количество семей, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия: - по договору найма жилья; - путем получения социальных выплат на строительство (приобретение) жилья; - реализация проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях; - построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях, километров; - реализация проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». |

- Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа

Муниципальный район Похвистневский Самарской области (далее - Муниципальный район) расположен в лесостепной зоне на северо-востоке Самарской области. на расстоянии 159 км от областного центра г.Самара, граничит с Бугурусланским районом Оренбургской области, Кинель–Черкасским, Исаклинским, Сергиевским и Камышлинским районами, центр – г. Похвистнево.

Транспортная инфраструктура района сформирована автомобильной магистралью республиканского значения и транссибирской железной дорогой. Данные транспортные коридоры являются частью инфраструктурного дорожного каркаса РФ в зоне между Поволжьем и Уралом. Через территорию Похвистневского района проходит региональная трасса Р225 «Самара-Бугуруслан». Самарский международный аэропорт «Курумоч» расположен в 163 км от районного центра.

Общая площадь сельской территории муниципального района составляет 2105 тыс.га, в том числе земель сельскохозяйственного назначения  139 тыс.га.

На территории района находится 79 сельских населенных  пунктов.

Численность сельского населения муниципального района по состоянию на 01.01.2023  года  составила 25 962 человек, в том числе  трудоспособного населения на 01.01.2023 - 14 491 человек.

Район является сельскохозяйственным и нефтегазодобывающим районом. Сегодня на территории района зарегистрировано 138 организаций различных организационно-правовых форм, в том числе: 11 сельскохозяйственных предприятий, 120 крестьянских (фермерских) хозяйств, РайПО.

Крупные предприятия – АО «Северный ключ», Похвистневское Райпо, МУАТП Похвистневского района, МУПП ЖКХ Похвистневского района.

Ведущее положение в сельскохозяйственной отрасли занимает АО «Северный ключ».  Кроме того, на территории района действуют несколько экономически эффективных предприятий: ООО «Орловка - АИЦ» (сельское хозяйство), ООО «Спецхоз» (сельское хозяйство), ООО «Архангельское» (производство муки), ООО «Искра» (производство колбасных изделий), ООО «Хлебокомбинат» (производство хлебобулочных изделий), ООО «Халяль» (производство колбасных изделий, полуфабрикатов, консервов), ООО «Золотой хмель» (производство пива и напитков), ООО «Кооператор» (розничная торговля). Эти предприятия уделяют большое внимание социальным вопросам, являются постоянными спонсорами общественных мероприятий, проводимых на территории района. В субъектах малого и среднего предпринимательства трудоустроены около полутора тысяч человек, более 700 человек задействованы в АО «Северный ключ».

В районе имеются 16 государственных бюджетных образовательных учреждений (более 3 000 учеников), 6 филиалов школ, 1 государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, специальная (коррекционная) общеобразовательная школа - интернат, 27 библиотек, 2 музея, 33 клубных учреждения, 4 передвижных автоклуба, детская школа искусств. Имеются центры медико-социальной реабилитации, внешкольной работы, детско-юношеская спортивная школа.

Демографическая ситуация в Похвистневском районе на протяжении нескольких последних лет остается сложной. Население района стареет, численность проживающих в районе с каждым годом снижается, уровень смертности превышает уровень рождаемости в 1,6 раза.  За последние 5 лет численность населения района уменьшилась почти на 1,2 тыс.чел. Сокращение произошло как за счет естественной убыли населения, так и за счет миграции населения. Необходимо создать все условия для комфортного проживания, а именно: провести капитальный ремонт зданий социальной и культурной сферы, построить ФАПы, модернизировать систему освещения, привести в порядок уличное освещение, приобрести спецтехнику для уборки территории общественных мест и дорог общего пользования.

Перспектива развития района, притока молодых специалистов имеется, поэтому указанные направления развития проекта востребованы  и необходимы  в поселении. Комфортность проживания (после продуктов питания и воды) является одной из первостепенных потребностей человека.

Одним из условий закрепления населения в сельской местности является строительство жилья и общее повышение комфортности проживания.

Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития сельских муниципальных образований и эффективного функционирования агропромышленного производства необходимо усилить государственную поддержку социального и инженерного обустройства сельских поселений, развития несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности, расширения рынка труда, развития процессов самоуправления и на этой основе повысить качество и активизацию человеческого потенциала.

На сегодняшний день наблюдается высокая активность сельского населения в разработке и реализации общественно-значимых проектов, направленных на благоустройство сельских территорий.

Основными задачами в этом направлении являются:

- расширение рынка труда в сельской местности и обеспечение его привлекательности;

- повышение престижности проживания в сельской местности;

- повышение активности населения в развитии социальной и инженерной инфраструктуры района;

-выстраивание конструктивного диалога власти, бизнеса и общества в продвижении общественно значимых проектов развития района.

Результатом работы должны стать реальные проекты по развитию поселений района, предусматривающие мероприятия по благоустройству сельских территорий, способные изменить жизнь жителей поселений района к лучшему.

Таким образом, для устойчивого развития сельской экономики, преодоления демографических и миграционных тенденций, улучшения комфортности проживания жителей района, а также повышения гражданской инициативы и ответственности населения района необходимо провести комплекс мероприятий, направленных на:

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории района;

развитие инженерной инфраструктуры района;

развитие транспортной инфраструктуры района

стимулирование гражданской инициативы развитие социальной инфраструктуры.

Без государственной поддержки в современных условиях район не в состоянии эффективно участвовать в реализации комплекса взаимоувязанных мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий и повышению качества жизни проживающих на территории района населения.

Необходимость разработки и реализации программы обусловлена:

необходимостью формирования базовых условий социального комфорта для расширенного воспроизводства и закрепления на селе трудовых ресурсов, обеспечивающих эффективное решение стратегических задач агропромышленного комплекса;

необходимостью приоритетной государственной поддержки развития социальной и инженерной инфраструктуры района.

Риски, связанные с реализацией муниципальной программы сведены к минимуму. Данная муниципальная программа рассчитана на долгосрочный период, поэтому определенные трудности с её реализацией могут возникнуть по причине:

- внесения изменений в Законодательство РФ, в частности, в сфере образования;

-  недофинансирование мероприятий муниципальной программы (способы минимизации: определение приоритетных мероприятий для первоочередного финансирования, оценка эффективности бюджетных вложений).

В целях минимизации рисков в процессе реализации муниципальной программы предусматриваются:

- осуществление эффективного управления;

- регулярный анализ реализации мероприятий муниципальной программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленной цели, изменений во внешней среде;

- разработка дополнительных мероприятий.

Реализация муниципальной программы позволит достичь выполнения задач, поставленных в Стратегии социально-экономического развития муниципального района Похвистневский Самарской области до 2030 года – «Муниципальный район Похвистневский - район сохранения и развития человеческого капитала» по направлению «Район высококлассного образования». Приоритеты «Человеческий капитал» и «Район высококлассного образования» характеризуются постоянным развитием человеческого капитала, внедрением инноваций и цифровых технологий во все сферы жизнедеятельности, повышением уровня интеграции всех элементов социально-экономической системы. Развитие экономики в свою очередь повлечет за собой улучшение условий жизни населения и поможет в достижение цели «Муниципальный район Похвистневский – комфортная среда проживания».

Цели и задачи муниципальной программы соответствуют основным стратегическим направлениям развития, обозначенным в Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года.

2. Цели и задачи, целевые (стратегические) показатели, этапы и сроки реализации муниципальной программы

Программа направлена на создание предпосылок для комплексного развития сельских территорий муниципального района  Похвистневский посредством достижения следующих целей:

- создание комфортных условий жизнедеятельности;

- создание инфраструктурных объектов в сельской местности и стимулирование инвестиционной активности для создания инфраструктурных объектов в сельской местности.

Достижение целей муниципальной программы предусматривается осуществлять с учетом:

а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральными планами сельских поселений муниципального района Похвистневский;

б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;

в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий муниципальной программы, включая средства населения и организаций.

Решение поставленных целей возможно при выполнении следующих задач:

1. улучшение жилищных условий сельского населения и обеспечение доступным жильем граждан, проживающих на сельских территориях; 2. повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры и активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий, формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.

Сведения о стратегических показателях (индикаторах) по годам реализации муниципальной программы приведены в таблице 1.

- 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы, механизм реализации муниципальной программы

В состав муниципальной программы включены следующие мероприятия:

  - Целью основного мероприятия по направлению «Оказание содействия в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем» является обеспечение улучшения жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и  покупки  жилья  и  обеспечения повышения уровня благоустройства  сельских домохозяйств.

В рамках исполнения муниципальной программы реализуется мероприятия:

3.1.1 «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений».

В целях реализации мероприятия осуществляется предоставление   субсидий гражданам на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих  на сельских территориях района.

3.2 Основное мероприятие «Создание и развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктур на сельских территориях муниципального района Похвистневский» направлено на:

обеспечение  реализации  на сельских территориях района мероприятий,  направленных на развитие  инженерной  и транспортной  инфраструктур  в сельской  местности  за счет  снабжения  сельского  населения    питьевой  водой, строительства и реконструкции  сети автомобильных  дорог, ведущих к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельской территории, объектам производства и переработки продукции;

активизация   местного   населения   в  решении   вопросов   местного   значения, поддержка развития институтов гражданского общества на селе, обеспечение реализации мероприятий  по благоустройству сельских территорий.

В рамках основного мероприятия реализуются:

3.2.1 «Благоустройство сельских территорий   муниципального района Похвистневский».

В рамках реализации мероприятия предусматривается  предоставление  субсидий на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий, включающих:

создание 	и 	обустройство 	зон 	отдыха, 	спортивных и детских игровых площадок, площадок  для занятия адаптивной  физической  культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными  возможностями здоровья;

организацию  освещения  территории,  включая  архитектурную  подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий;

организация   пешеходных   коммуникаций,   в  том   числе   тротуаров,   аллей, велосипедных дорожек, тропинок;

обустройство  территории  в целях обеспечения  беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения;

организация ливневых стоков;

обустройство  общественных  колодцев и водозаборных  колонок;

обустройство площадок накопления твердых коммунальных  отходов;

сохранение  и восстановление  природных ландшафтов и историко-культурных памятников;

создание и обустройство мест автомобильных и велосипедных парковок;

ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети и дворовых проездов;

организация оформления фасадов (внешнего вида) зданий (административных зданий, объектов инфраструктуры и др.) находящихся в муниципальной собственности, а также установка (обустройство) ограждений, прилегающих к общественным территориям, газонных и тротуарных ограждений.

3.2.2 Основное мероприятие «Современный облик территорий Похвистневского района».

В рамках мероприятия планируется предоставление субсидий району на разработку и реализацию инициативных проектов комплексного развития сельских территорий с учетом интересов населения, проживающего  на сельских территориях, прошедших отбор на основе методики, с учетом уровня развития сельских территорий включающих:

создание, реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы (в том числе, дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, объекты в сфере культуры, спортивные сооружения), объектов социального назначения, центров культурного развития и развития традиционных промыслов и ремесел (строительство центров народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского туризма организаций народных художественных промыслов, входящих в Перечень организаций народных художественных промыслов, поддержка которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, утвержденный в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 6 января 1999 года № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах»);

приобретение новых транспортных средств и оборудования 
для обеспечения функционирования существующих или эксплуатации новых объектов (автобусы, автомобильный санитарный транспорт, мобильные медицинские комплексы, оборудование для реализации проектов в области телемедицинских технологий, оборудование для предоставления дистанционных услуг (включая расширение государственных, образовательных, коммерческих услуг);

развитие питьевого и технического водоснабжения и водоотведения (строительство или реконструкция систем водоотведения и канализации, очистных сооружений, станций обезжелезивания воды, локальных водопроводов, водозаборных сооружений);

развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства (строительство блочно-модульных котельных и перевод многоквартирных домов
на индивидуальное отопление);

развитие энергообеспечения (строительство, приобретение и монтаж газо-поршневых установок, газгольдеров, газораспределительных сетей, строительство сетей электропередачи внутри муниципального образования, строительство уличных сетей освещения населенных пунктов
(при обязательном использовании энергосберегающих технологий), строительство и оборудование автономных и возобновляемых источников энергии с применением технологий энергосбережения);

развитие телекоммуникаций (приобретение и монтаж оборудования, строительство линий передачи данных, обеспечивающих возможность подключения к сети "Интернет").

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 2.

Администрация муниципального района Похвистневский в лице:  юридического отдела, МКУ «Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» муниципального района Похвистневский, Администрации сельских поселений муниципального района Похвистневский Самарской области (по согласованию).

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий муниципальной программы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации  муниципальной программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям муниципальной программы на очередной финансовый год;

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий муниципальной программы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий  муниципальной программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

- организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий муниципальной программы.

- 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджета области, района, а также внебюджетных источников.

Объемы финансирования муниципальной программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в приложении 3.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей муниципальной программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей муниципальной программы для включения (отбора) их в муниципальную программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации.

- Конечный результат реализации муниципальной программы

Основными результатами реализации муниципальной	 программы являются:

- улучшение жилищных условий семей, проживающих на сельских территория:,

- по договору найма жилья,

- путем получения социальных выплат на строительство (приобретение) жилья

- реализация проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях;

- реализация проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное      развитие сельских территорий».

- построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях, километров

6. Методика комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях муниципального района Похвистневский будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.

Муниципальная программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищных условий сельского населения района.

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости на территории муниципального района Похвистневский.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.

Для оценки социально-экономической эффективности муниципальной программы ежегодно готовится годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы, который содержит:

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- результаты, достигнутые за отчетный период;

- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки;

- информацию о необходимости прекращения или об изменении в муниципальной программе ответственным исполнителем.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по двум направлениям:

- оценка полноты финансирования (Q1);

- оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2).

1. Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации муниципальной программы).

- Таблица 1

Шкала оценки полноты финансирования

| Значение Q1 | Оценка |
| --- | --- |
| 0,98 <= Q1 <= 1,02 | полное финансирование |
| 0,5 <= Q1 < 0,98 | неполное финансирование |
| 1,02 < Q1 <= 1,5 | увеличенное финансирование |
| Q1 < 0,5 | существенное недофинансирование |

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период.

- Таблица 2

Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей

| Значение Q2 | Оценка |
| --- | --- |
| 0,95 <= Q2 <= 1,05 | высокая результативность |
| 0,7 <= Q2 < 0,95 | средняя результативность (недовыполнение плана) |
| 1,05 < Q2 <= 1,3 | средняя результативность (перевыполнение плана) |
| Q2 < 0,7 | низкая результативность (существенное недовыполнение плана) |

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования (Q1) и оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2).

В годовом отчете о ходе реализации муниципальной программы приводится значение оценки эффективности муниципальной программы (от 0 до 5), дается характеристика оценки (высокая эффективность, приемлемая эффективность, средняя эффективность, уровень эффективности ниже среднего, низкая эффективность, крайне низкая эффективность) и приводятся причины отклонений и предполагаемые дальнейшие действия в отношении оцениваемой муниципальной программы.

###### Приложение 1

к муниципальной программе

«Комплексное развитие сельских территорий  муниципального  района  Похвистневский

Самарской области  на 2024-2028 годы»

Перечень стратегических показателей (индикаторов),

характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы

| N п/п | Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) | Ед. изм. | Отчет 2022 | Оценка 2023 | Прогнозируемые значения показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | Итого за период реализации |
| Цель 1 - создание комфортных условий жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Улучшение жилищных условий сельского населения и обеспечение доступным жильем граждан, проживающих на сельских территориях. |
| 1 | Количество семей, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия по договору найма жилья | чел. | - | - | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 | Количество семей, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия путем получения социальных выплат на строительство (приобретение) жилья | чел. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 |
| Цель 2 - создание инфраструктурных объектов в сельской местности и стимулирование инвестиционной активности для создания инфраструктурных объектов в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры и активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий, формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество объектов капитального строительства социальной и инженерной инфраструктуры сельских агломераций и территорий, по которым за счет средств субсидии разработана проектно-сметная документация | ед. | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |  | 3 |
| 2 | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | ед. | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |  | 3 |
| 3 | Количество поселений, в которых проведены мероприятия по модернизации и ремонту систем освещения | ед. | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |  | 6 |
| 4 | Создание и обустройство, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья. | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - |  | 1 |
| 5 | Количество оформленных фасадов (внешнего вида) зданий (административных зданий, объектов инфраструктуры и др.) находящихся в муниципальной собственности, а также установка (обустройство) ограждений, прилегающих к общественным территориям, газонных и тротуарных ограждений | ед | - | - | 1 | 1 | - | - | - |  | 2 |
| 6. | Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях, километров | км. | - | - | 1,25 | 1,25 | - | - | - |  | 2.5 |
| 7. | Создание и обустройство зоны отдыха | шт. | - | - | 1 | - | - | - | - |  | 1 |

###### Приложение 2

к муниципальной программе

«Комплексное развитие сельских территорий  муниципального  района  Похвистневский Самарской области  на 2024-2028 годы»

План мероприятий

по выполнению муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий муниципального района  Похвистневский

Самарской области на 2024-2028 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Непосредственный результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | обеспечение улучшения жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья и обеспечения повышения уровня благоустройства сельских домохозяйств. | 2024-2028 гг. | Оказание содействия в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем |
| 1.1 | предоставление субсидий гражданам на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях района | 2024-2028 гг. | Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений |
| 2 | обеспечение реализации на сельских территориях района мероприятий, направленных на развитие инженерной и транспортной инфраструктур в сельской местности за счет снабжения сельского населения питьевой водой, строительства и реконструкции сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельской территории, объектам производства и переработки продукции; активизация местного населения в решении вопросов местного значения, поддержка развития институтов гражданского общества на селе, обеспечение реализации мероприятий по благоустройству сельских территорий. | 2024-2028 гг. | Создание и развитие социальной, инженерной инфраструктуры на сельских территориях муниципального района Похвистневский Создание и развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях муниципального района Похвистневский |
| 2.1 | На предоставленные субсидии муниципалитету на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий, включающих: создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья; организацию освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий; организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок; обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения; организация ливневых стоков; обустройство общественных колодцев и водозаборных колонок; обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов; сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников; создание и обустройство мест автомобильных и велосипедных парковок; ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети и дворовых проездов; организация оформления фасадов (внешнего вида) зданий (административных зданий, объектов инфраструктуры и др.) находящихся в муниципальной собственности, а также установка (обустройство) ограждений, прилегающих к общественным территориям, газонных и тротуарных ограждений | 2024-2028 гг. | Благоустройство сельских территорий муниципального района Похвистневский; Улучшение и комфортность уровня жизни населения, проживающих в населенных пунктах Похвистневского района; Улучшение внешнего и архитектурного облика зданий и населенных пунктов Похвистневского района. |
| 2.2 | На предоставленные субсидии муниципалитету на разработку и реализацию инициативных проектов комплексного развития сельских территорий с учетом интересов населения, проживающего на сельских территориях, прошедших отбор на основе методики, с учетом уровня развития сельских территорий, включающих: создание, реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы (в том числе, дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, объекты в сфере культуры, спортивные сооружения), объектов социального назначения, центров культурного развития и развития традиционных промыслов и ремесел (строительство центров народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского туризма организаций народных художественных промыслов, входящих в Перечень организаций народных художественных промыслов, поддержка которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, утвержденный в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 6 января 1999 года № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах»); приобретение новых транспортных средств и оборудования для обеспечения функционирования существующих или эксплуатации новых объектов (автобусы, автомобильный санитарный транспорт, мобильные медицинские комплексы, оборудование для реализации проектов в области телемедицинских технологий, оборудование для предоставления дистанционных услуг (включая расширение государственных, образовательных, коммерческих услуг); развитие питьевого и технического водоснабжения и водоотведения (строительство или реконструкция систем водоотведения и канализации, очистных сооружений, станций обезжелезивания воды, локальных водопроводов, водозаборных сооружений); развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства (строительство блочно-модульных котельных и перевод многоквартирных домов на индивидуальное отопление); развитие энергообеспечения (строительство, приобретение и монтаж газо-поршневых установок, газгольдеров, газораспределительных сетей, строительство сетей электропередачи внутри муниципального образования, строительство уличных сетей освещения населенных пунктов (при обязательном использовании энергосберегающих технологий), строительство и оборудование автономных и возобновляемых источников энергии с применением технологий энергосбережения); развитие телекоммуникаций (приобретение и монтаж оборудования, строительство линий передачи данных, обеспечивающих возможность подключения к сети "Интернет"). | 2024-2028 гг. | Современный облик территорий Похвистневского района; Повышение уровня жизни населения, проживающего на сельских территориях. |

- Приложение 3

к муниципальной программе

«Комплексное развитие сельских территорий  муниципального  района  Похвистневский Самарской области  на 2024-2028 годы»

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий  муниципального  района  Похвистневский Самарской области  на 2024-2028 гг.»

| № п/п | Направления финансирования | Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы, в том числе по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ИТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Всего на реализацию муниципальной программы всего тыс.руб., в т.ч. | 112 834,5 | 109 987,0 | 27 856,5 | 12 955,7 | 14 028,0 | 277 661,7 |
|  | - федеральный бюджет | 13 486,4 | 13 486,4 | 13 486,4 | 0 | 0 | 40 459,2 |
|  | - областной бюджет | 62 697,2 | 60 805,9 | 6254,8 | 10 631,1 | 11 343,3 | 151 732,3 |
|  | - бюджет района | 16832,1 | 16 312,8 | 1 332,2 | 1 551,6 | 1 747,2 | 37 775,9 |
|  | - внебюджетные источники | 19 818,8 | 19 381,9 | 6 783,1 | 773,0 | 937,5 | 47 694,3 |
| 1.1 | Всего на реализацию муниципальной программы (цель 1),в т.ч. (тыс. руб.) | 21 744,9 | 21 744,9 | 21 744,9 | 7916,4 | 7916,4 | 81 067,5 |
|  | - федеральный бюджет | 13 486,4 | 13 486,4 | 13 486,4 | 0 | 0 | 40 459,2 |
|  | - областной бюджет | 2 195,5 | 2 195,5 | 2 195,5 | 7284 | 7284 | 21 154,5 |
|  | - бюджет района | 217,4 | 217,4 | 217,4 | 632,4 | 632,4 | 1 917,0 |
|  | - внебюджетные источники | 5 845,6 | 5 845,6 | 5 845,6 | 0 | 0 | 17 536,8 |
| 1.1.1 | Всего на реализацию муниципальной программы (предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях) ,в т.ч. (тыс. руб.) | 15 582,7 | 15 582,7 | 15 582,7 | 5155,7 | 5155,7 | 57 059,5 |
|  | - федеральный бюджет | 9 246,8 | 9 246,8 | 9 246,8 | 0 | 0 | 27 740,4 |
|  | - областной бюджет | 1 505,3 | 1 505,3 | 1 505,3 | 5029 | 5029 | 14 573,9 |
|  | - бюджет района | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 126,7 | 126,7 | 720,8 |
|  | - внебюджетные источники | 4 674,8 | 4 674,8 | 4 674,8 | 0 | 0 | 14 024,4 |
| 1.1.2 | Всего на реализацию муниципальной программы (строительство жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения) ,в т.ч. (тыс. руб.) | 6 162,2 | 6 162,2 | 6 162,2 | 2760,7 | 2760,7 | 24 008,00 |
|  | - федеральный бюджет | 4 239,6 | 4 239,6 | 4 239,6 | 0 | 0 | 12 718,8 |
|  | - областной бюджет | 690,2 | 690,2 | 690,2 | 2255 | 2255 | 6 580,6 |
|  | - бюджет района | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 505,7 | 505,7 | 1 196,2 |
|  | - внебюджетные источники | 1 170,8 | 1 170,8 | 1 170,8 | 0 | 0 | 3 512,4 |
| 1.2 | Всего на реализацию муниципальной программы (цель 2) , в т.ч. (тыс. руб.) | 91 089,6 | 88 242,1 | 6 111,6 | 5 039,3 | 6 111,6 | 196 594,2 |
|  | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - областной бюджет | 60 501,7 | 58 610,4 | 4 059,3 | 3 347,1 | 4 059,3 | 130 577,8 |
|  | - бюджет района | 16 614,7 | 16 095,4 | 1 114,8 | 919,2 | 1 114,8 | 35 858,9 |
|  | - внебюджетные источники | 13 973,2 | 13 536,3 | 937,5 | 773,0 | 937,5 | 30 157,5 |
| 1.2.1 | В т.ч.средства поселений | 91 089,6 | 88 242,1 | 6 111,6 | 5 039,3 | 6 111,6 | 196 594,2 |
|  | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - областной бюджет | 60 501,7 | 58 610,4 | 4 059,3 | 3 347,1 | 4 059,3 | 130 577,8 |
|  | - бюджет района | 16 614,7 | 16 095,4 | 1 114,8 | 919,2 | 1 114,8 | 35 858,9 |
|  | - внебюджетные источники | 13 973,2 | 13 536,3 | 937,5 | 773,0 | 937,5 | 30 157,5 |

- Приложение 4

к муниципальной программе

«Комплексное развитие сельских территорий  муниципального  района  Похвистневский Самарской области  на 2024-2028 годы»

Программные мероприятия по муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий  муниципального  района  Похвистневский Самарской области  на 2024-2028 гг.»

|  | Программные мероприятия | Стоимость, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Источник финанси-рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |  |  |
|  | 1. «Современный облик сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | - | - | - | - | - |  | Областной бюджет |
|  | Мероприятия по разработке проектно-сметной документации по объектам капитального строительства социальной и инженерной инфраструктуры сельских агломераций | - | - | - | - | - |  |  |
|  | В т.ч. – областной бюджет | - |  |  |  |  |  | Областной бюджет |
|  | - бюджет района | - |  |  |  |  |  | Бюджет района |
|  | 2. «Благоустройство сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В т.ч: |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений |
|  | - организация освещения территории с использованием энергосберегающих технологий: «Организация освещения территорий, включая архитектурную подсветку, строений , сооружений в том числе с использованием энергосберегающих технологий в с/п Малый Толкай»; «Организация освещения территорий, включая архитектурную подсветку, строений , сооружений в том числе с использованием энергосберегающих технологий в с/п Красные Ключи» «Организация освещения территорий, включая архитектурную подсветку, строений , сооружений в том числе с использованием энергосберегающих технологий в с. Первомайск»; | - | - | 3 055,8 3 055,8 | 3 055,8 |  |  | Бюджет поселений |
|  | Организация освещения территорий, включая архитектурную подсветку, строений , сооружений в том числе с использованием энергосберегающих технологий в с. Султангулово» «Организация освещения территорий, включая архитектурную подсветку, строений , сооружений в том числе с использованием энергосберегающих технологий в с. Нижнеягодное»; |  |  |  | 1 983,5 | 3 055,8 |  | Бюджет поселений |
|  | «Организация освещения территорий, включая архитектурную подсветку, строений , сооружений в том числе с использованием энергосберегающих технологий в с/п Среднее Аверкино»; |  |  |  |  | 3 055,8 |  | Бюджет поселений |
|  | - создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Создание и обустройство зоны отдыхав с.п. Староганькино, расположенной по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Староганькино, ул. Набережная» | 2 847,5 |  |  |  |  |  | Областной бюджет Местный бюджет |
|  | -организация оформления фасадов (внешнего вида) зданий (административных зданий, объектов инфраструктуры и др.) находящихся в муниципальной собственности, а также установка (обустройство) ограждений, прилегающих к общественным территориям, газонных и тротуарных ограждений : - « Организация оформления фасада общественного здания по ул. Центральная, д. 42Г сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области». - « Организация оформления фасада общественного здания по пер. Подбельский, д.19 сельского поселения Подбельск муниципального района Похвистневский Самарской области». | 3 242,1 | 3 242,1 |  |  |  |  | Областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники |
|  | - «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях - «Строительство автомобильной дороги по ул. Центральная в с. Среднее Аверкино муниципального района Похвистневский Самарской области» | 85 000,0 | 85 000,0 |  |  |  |  | областной бюджет местный бюджет |
|  | ИТОГО | 91 089,6 | 88 242,1 | 6 11,6 | 5 039,3 | 6 111,6 |  |  |