|  |
| --- |
| Герб р-н **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **муниципального района Похвистневский Самарской области**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  01.03.2024 № 151  г. Похвистнево  Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» муниципального района Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы» за 2023 год |
|

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области от 19.03.2019 № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»» муниципального района Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы» за 2023 год.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы района по капитальному строительству, архитектуре и градостроительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации муниципального района Похвистневский Райкова С.В.

3. Настоящее Постановление подлежит размещению на сайте Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области.

**Глава района Ю.Ф. Рябов**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ**

**«Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» муниципального района Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы»**

ОТЧЕТ ЗА 2023 ГОД

В рамках муниципальной программы «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» муниципального района Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы» (далее - МКУ) источником финансирования является бюджет муниципального района Похвистневский Самарской области, в 2023 году были предусмотрены средства в размере 5 039,6 тыс. рублей.

Целью данной муниципальной программы является реализация на территории муниципального района Похвистневский социально-экономической политики и осуществление регулирования в сфере капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.

Для создания полноценных условий для эффективного функционирования МКУ проводятся следующие мероприятия, указанные в приложении № 2 к муниципальной программе ««Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» муниципального района Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы»:

- технико-экономическое обоснование проектов капитального строительства, реконструкции и ремонта объектов, организация и контроль над капитальным строительством, реконструкцией и ремонтом объектов, утвержденных планом муниципального района Похвистневский;

- создание безопасной, экологически чистой благоприятной среды жизнедеятельности человека, своевременное изготовление необходимой документации для проектирования и строительства объектов производственного, социального значения, жилья на территории района;

- развитие и улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- создание условий для устойчивого развития территорий, а также объектов коммунально-бытового назначения, инженерных сетей и сооружений муниципального района Похвистневский;

- создание условий для выполнения реформы по обращению с ТКО.

В ходе реализации мероприятий за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 гг. были достигнуты следующий показатели:

- количество сметной документации ремонтно-строительных работ, строительно-монтажных работ объектов реконструкции и капитального и текущего ремонта – 74 шт.,

- количество разработанных градостроительных планов земельных участков - 2 шт.,

- площадь введенных в эксплуатацию жилых домов индивидуального жилищного строительства – 4 280 кв.м.,

- количество выданных разрешений на строительство объектов (уведомление о планируемом строительстве и реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома) – 41 шт.,

- количество выданных разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, уведомлений об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома – 33 шт.,

- количество уведомлений о планируемом строительстве и реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дом, осуществленного с привлечением материнского (семейного) капитал - 5 шт.,

- объемы автомобильных дорог общего пользования местного значения после:

1) исправления профиля – 11,045 км;

2) ремонта автомобильного покрытия – 22 200,34 кв.м.

- количество благоустроенных общественных и дворовых территорий –11 шт.,

- организация вывоза ТКО (объем) –15500 м3.

**Методика комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по двум направлениям:

1) оценка полноты финансирования (Q1);

2) оценка степени достижений плановых значений целевых показателей (Q2).

1. Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации муниципальной программы):

Q1= 5 039,6 / 5 039,6 = 1.

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период:

Q2 = 74/65+2/3+41/65+33/25+4280/10000+5/5+22200,34/75000+11/11+15500/13500) / 9 = 0,846.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования (Q1) и оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2).

В соответствии с методикой оценки эффективности (приложение №6 к постановлению №193 от 19.03.2019 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области»), муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» муниципального района Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы» за 2023 год имеет средний уровень результативности, эффективности и социальной значимости. Рекомендуется продлить муниципальную программу с периодом 2024 – 2028 годы.

Форма 1

**ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2023 ГОД**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **строки** | **Цели, задачи и целевые показатели** | **Единица измерения** | **Значение целевого показателя** | | **Процент выполнения** | **Причины отклонения от планового значения** |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Цель муниципальной программы: реализация на территории муниципального района Похвистневский социально-экономической политики и осуществлении регулирования в сфере капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства** | | | | | | |
| 1 | Стратегический показатель 1.  количество сметной документации  ремонтно-строительных работ, строительно-монтажных работ объектов реконструкции и капитального и текущего ремонта | руб. | 65 | 74 | 114% | разработка носит заявительный характер |
| 2. | Стратегический показатель 2.1.  количество разработанных градостроительных планов земельных участков | шт. | 3 | 2 | 66% | разработка носит заявительный характер |
| 3. | Стратегический показатель 2.2.  количество выданных разрешений на строительство объектов (уведомление о планируемом строительстве и реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома) | шт. | 65 | 41 | 63% | выдача носит заявительный характер |
| 4 | Стратегический показатель 2.3.  количество выданных разрешений на ввод объекта в эксплуатацию (уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома) | шт. | 25 | 33 | 132% | выдача носит заявительный характер |
| 5 | Стратегический показатель 2.4.  площадь введенных в эксплуатацию жилых домов индивидуального жилищного строительства | кв.м | 10000 | 4 280 | 42,8% | носит заявительный характер |
| 6 | Стратегический показатель 2.5.  количество уведомлений о планируемом строительстве и реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, осуществленного с привлечением средств материнского (семейного) капитала | шт. | 5 | 5 | 100% | выдача носит заявительный характер |
| 7 | Стратегический показатель 3.1.  объемы ввода в эксплуатацию после строительства, реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | кв.м. | 75000 | 22 200,34 | 29,6% | объемы носят заявительный характер |
| 8 | Стратегический показатель 4.1.  количество благоустроенных общественных и дворовых территорий | шт. | 11 | 11 | 100% | выдача носит заявительный характер |
| 9 | Стратегический показатель 5.1.  организация вывоза ТКО (объем) | куб.м. | 13 500 | 15 500 | 114% | увеличение объема сброса ТКО с населения |

Форма 2

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2025 ГОДЫ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятий, тыс. руб. | | | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Всего по муниципальной программе, в том числе | 5 039,6 | 5 039,6 | 100% | отсутствуют |
| 2. | местный бюджет | 5 039,6 | 5 039,6 | 100% | отсутствуют |