АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.04.2024 № 235 г. Похвистнево

Муниципальная программа

"Модернизация коммунального комплекса

муниципального района Похвистневский

Самарской области" на 2024 - 2027 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Модернизация коммунального комплекса муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2024 - 2027 годы.

2.  Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник Похвистневского района» и разместить на сайте Администрации района в сети Интернет.

3.     Постановление вступает в силу с момента подписания.

4.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы района по капитальному строительству, архитектуре и градостроительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству  Администрации района С.В. Райкова.

Глава района                                                        Ю.Ф. Рябов

- ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Модернизация коммунального комплекса муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2024 - 2027 годы.

| Наименование программы | «Модернизация коммунального комплекса муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2024 - 2027 годы (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы | 01.02.2024г. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области |
| Соисполнители муниципальной программы | МКУ «Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» муниципального района Похвистневский Самарской области совместно с сельскими поселениями муниципального района Похвистневский Самарской области |
| Участники программы | 15 сельских поселений муниципального района Похвистневский Самарской области |
| Цель программы | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Самарской области |
| Задачи программы | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению муниципального района Похвистневский Самарской области посредством модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе капитального ремонта линейных объектов |
| Стратегические показатели (индикаторы) реализации программы | - Численность населения муниципального района Похвистневский Самарской области, для которого улучшится качество коммунальных услуг. - Протяженность замененных инженерных сетей. - Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры |
| Подпрограммы | Отсутствуют |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2024-2027 годы Реализация муниципальной программы не предусматривает выделение этапов |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Финансирование мероприятий Муниципальной программы планируется осуществлять за счет средств финансовой поддержки публично-правовой компании "Фонд развития территорий" (далее - Фонд), бюджета Самарской области, местного бюджета, а также за счет привлекаемых средств инвесторов (внебюджетных источников). в 2024 году - 18 869,0 тыс. рублей; из них: за счет средств финансовой поддержки Фонда – 9 874,38 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета – 8095,15 тыс. рублей; за счет средств бюджета района – 899,47 тыс. рублей; за счет средств внебюджетных источников - 0 тыс. рублей. |
| Результаты реализации муниципальной программы | численность населения муниципального района Похвистневский Самарской области, для которого улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг - 2135 человек; протяженность замененных инженерных сетей – 15 километров; снижение аварийности коммунальной инфраструктуры на 15 штук. |

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы

в сфере реализации муниципальной программы, включая анализ причин их возникновения, показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Общая протяженность водопроводных сетей муниципального района Похвистневский Самарской области на конец 2021 года составляла 534,1км, канализационных сетей – 27,4 км, тепловых сетей - 23,9 км. Протяженность нуждающихся в замене сетей водоснабжения на конец 2023 года составляла 479,66 км (90% от общей протяженности), канализационных сетей – 27,4 км (100% от общей протяженности), тепловых сетей - 4,68 км (20% от общей протяженности). Износ сетей в среднем достигает 70%. В частности, на территории села Савруха сельского поселения Савруха протяженность тепловых сетей составляет 4,970 км., из них  3,842 (77%) находятся в ветхом состоянии. В результате замены данных ветхих сетей,  для 2135 граждан, проживающих в 36 МКД улучшится качество предоставления услуги по теплоснабжению.

В результате накопленного износа сетей повышается уровень потерь воды и возникает проблема вторичного загрязнения воды при подаче ее потребителям, растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-, водоснабжения, водоотведения увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтных работ. В рамках реализации муниципальной программы в период 2024 - 2027 годов предусмотрено выполнение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Общая характеристика объектов коммунальной инфраструктуры, модернизация которых планируется в рамках Муниципальной программы, приведена в приложении 1 к муниципальной программе.

Тенденция сокращения объемов бюджетных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства, а также отсутствие роста инвестиционной составляющей коммунальных тарифов существенно сдерживают модернизацию коммунальных объектов, что ведет к снижению качества и надежности обслуживания потребителей, энергетической и ресурсной неэффективности производства коммунальных ресурсов, в конечном итоге к снижению качества условий проживания населения и инвестиционной непривлекательности отрасли.

В соответствии с протоколом заседания Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 13.07.2016 N 1 в перечень основных направлений стратегического развития Российской Федерации до 2018 года и на период до 2025 года для формирования пилотного портфеля приоритетных проектов и программ включен приоритетный проект "Жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда".

При реализации муниципальной программы могут возникнуть риски, связанные с изменениями законодательства Российской Федерации и Самарской области, приоритетов государственной политики Российской Федерации, принципов регулирования межбюджетных отношений в части финансирования муниципальных программ и с недофинансированием муниципальной программы. Также риски могут возникнуть по причине неэффективного взаимодействия исполнителей и участников муниципальной программы, недостатков в управлении муниципальной программой, недостаточного уровня профессиональной компетентности субъектов малого и среднего предпринимательства.

В целях минимизации рисков в процессе реализации муниципальной программы предусматриваются:

- осуществление эффективного управления;

- регулярный анализ реализации мероприятий муниципальной программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленной цели, изменений во внешней среде;

- разработка дополнительных мероприятий.

В соответствии с Указом Президента от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года" Правительством Российской Федерации разработаны национальные проекты по 12 направлениям деятельности. Одним из важнейших национальных проектов является «Жилье». Выполнение запланированных мероприятий на территории муниципального района Похвистневский приведет к повышению комфортности проживания и обслуживания населения и положительно скажется на доходной части бюджета как района, так и области.

Реализация муниципальной программы позволит достичь выполнения задач, поставленных в Стратегии социально-экономического развития муниципального района Похвистневский Самарской области до 2030 года – «Муниципальный район Похвистневский - экологичный район с комфортными общественными пространствами», который характеризуется как район комфортных жилищных условий, качественных и безопасных дорог. Развитие экономики в свою очередь повлечет за собой улучшение условий жизни населения и поможет в достижение цели «Муниципальный район Похвистневский – комфортная среда проживания».

Цели и задачи муниципальной программы соответствуют основным стратегическим направлениям развития, обозначенным в Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года.

2. Цель и задачи, целевые (стратегические) показатели, этапы и сроки реализации муниципальной программы.

Целью муниципальной программы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению муниципального района Похвистневский Самарской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующую задачу:

Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению муниципального района Похвистневский Самарской области посредством модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе капитального ремонта линейных объектов.

Показатели муниципальной программы приведены в таблице 2.

Срок реализации Муниципальной программы - 2024 - 2027 годы.

3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы. Механизм реализации муниципальной программы.

План мероприятий приведен в приложении № 3.

Реализация муниципальной программы строится на принципах партнерства, разграничения полномочий и ответственности исполнителей и участников муниципальной программы.

Ответственным исполнителем является Администрация муниципального района Похвистневский. Соисполнителями муниципальной программы выступают МКУ «УКС и ГАЖКХ».

Перечень мероприятий муниципальной программы, их ресурсное обеспечение и корректировка предусматриваются при формировании бюджета района на очередной финансовый год.

Механизм реализации.

Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет:

Координацию и мониторинг хода выполнения муниципальной программы, самостоятельно определяет формы и методы организации управления реализацией муниципальной программы.

Внесение предложений о внесении изменений в муниципальную программу, о досрочном прекращении реализации муниципальной программы;

Ежегодную подготовку годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет).

Организацию размещения на сайте Администрации района муниципальной программы, а также отчета об исполнении муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, подготавливает и направляет годовой отчет в Отдел экономики и реформ.

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Совокупный объем финансового обеспечения Муниципальной программы определен в соответствии с Правилами предоставления публично-правовой компанией "Фонд развития территорий" финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий" на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 2023 - 2027 годы как сумма средств финансовой поддержки на реализацию Муниципальной программы согласно решению президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, средств бюджета  Самарской области и местного бюджета, а также привлекаемых средств инвесторов (внебюджетных источников).

Предельная стоимость мероприятий муниципальной программы определяется на основании предварительного расчета стоимости с использованием сметных норм, стоимости проектов-аналогов, укрупненных нормативов цены строительства, положительного заключения Государственной экспертизы проектной документации.

Общий объем финансирования Муниципальной программы составляет 18 869,0 тыс. рублей:

в 2024 году – 18 869,0 тыс. рублей;

за счет средств финансовой поддержки публично-правовой компании "Фонд развития территорий" – 9 874,38 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета - 8095,15 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 899,47 тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников - 0 тыс. рублей.

Указанные положения не являются основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств физических и юридических лиц. Обязательства физических и юридических лиц по участию в решении определенных Муниципальной программой задач возникают по основаниям, установленным гражданским законодательством.

Расходные обязательства муниципальных образований по финансированию мероприятий, направленных на решение определенных Муниципальной программой задач, возникают по основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Привлечение средств местного бюджета предполагается в рамках муниципальных программ, предусматривающих аналогичные мероприятия.

Объемы финансирования Муниципальной программы будут уточняться ежегодно по итогам оценки эффективности реализации мероприятий Муниципальной программы в соответствии с предельными лимитами бюджетных ассигнований, доводимыми министерством управления финансами Самарской области, на соответствующий финансовый год, а также средств, предусматриваемых Муниципальный район Самарской области за счет средств финансовой поддержки публично-правовой компании "Фонд развития территорий".

В случае изменения объемов финансирования программных мероприятий и (или) перераспределения финансирования между отдельными мероприятиями Муниципальной программы при необходимости проводится корректировка сроков и других параметров их реализации.

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы представлено в приложении 4 к Муниципальной программе.

Характеристика объектов Муниципальной программы представлена в приложении 1 к Муниципальной программе.

План реализации Муниципальной программы представлен в приложении 3 к Муниципальной программе.

Муниципальной программой предусматривается предоставление в 2024 - 2027 годах субсидий за счет средств областного бюджета, средств финансовой поддержки публично-правовой компании "Фонд развития территорий" бюджетам муниципальных образований Муниципальный район Самарской области в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Самарской области, связанных с реализацией мероприятий по строительству, реконструкции систем (в том числе отдельных объектов систем теплоснабжения, централизованных систем горячего и холодного водоснабжения и (или) водоотведения, ливневой канализации), а в отношении линейных объектов - также мероприятий по их капитальному ремонту.

Финансирование мероприятий Муниципальной программы за счет средств областного бюджета и средств финансовой поддержки публично-правовой компании "Фонд развития территорий" осуществляется в форме бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов в форме субсидий из областного бюджета местным бюджетам.

Объемы финансовых средств Муниципальной программы являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению.

5. Конечный результат реализации муниципальной программы.

Реализация мероприятий муниципальной программы к 2027 году предполагает достижение следующих результатов:

численность населения муниципального района Похвистневский Самарской области, для которого улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг - 2135 человек;

протяженность замененных инженерных сетей – 3,842 километра;

снижение аварийности коммунальной инфраструктуры на 15 штук.

Перечень и значения целевых показателей муниципальной программы приведены в приложении 2 к муниципальной программе.

План реализации Муниципальной программы приведен в приложении 3 к Муниципальной программе.

6. Методика комплексной оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Для оценки социально-экономической эффективности муниципальной программы ежегодно готовится годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы, который содержит:

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальная программы;

- результаты, достигнутые за отчетный период;

- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки;

- информацию о необходимости прекращения или об изменении в муниципальной программе ответственным исполнителем.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по двум направлениям:

1) оценка полноты финансирования (Q1) (таблица 1);

2) оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) (таблица 2).

1. Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации муниципальной программы).

- Таблица 1

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Значение Q1 | Оценка |
| --- | --- |
| 0,98 <= Q1 <= 1,02 | полное финансирование |
| 0,5 <= Q1 < 0,98 | неполное финансирование |
| 1,02 < Q1 <= 1,5 | увеличенное финансирование |
| Q1 < 0,5 | существенное недофинансирование |

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период.

Таблица 2

ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| Значение Q2 | Оценка |
| --- | --- |
| 0,95 <= Q2 <= 1,05 | высокая результативность |
| 0,7 <= Q2 < 0,95 | средняя результативность (недовыполнение плана) |
| 1,05 < Q2 <= 1,3 | средняя результативность (перевыполнение плана) |
| Q2 < 0,7 | низкая результативность (существенное недовыполнение плана) |

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования (Q1) и оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2).

В годовом отчете о ходе реализации муниципальной программы приводится значение оценки эффективности муниципальной программы, дается характеристика оценки (высокая эффективность, приемлемая эффективность, средняя эффективность, уровень эффективности ниже среднего, низкая эффективность, крайне низкая эффективность) и приводятся причины отклонений и предполагаемые дальнейшие действия в отношении оцениваемой муниципальной программы.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Модернизация коммунального комплекса муниципального района           Похвистневский Самарской области» на 2024 - 2027 годы» в редакции

Постановления Администрации района от _______  № ____

Характеристика объектов

муниципальной программы «Модернизация коммунального комплекса муниципального района  Похвистневский Самарской области» на 2024 - 2027 годы»

| №п.п. | Наименование сельского поселения | Наименование мероприятия | Наименование объекта, в отношении которого реализуется мероприятие | Вид объекта | Вид работ по объекту | Форма собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сельское поселение Савруха | Ремонт тепловой сети в с.Савруха, расположенной по адресу:Самарская область. Похвистневский район, с.Савруха | Центральная система теплоснабжения | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципальная собственность |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Модернизация коммунального комплекса муниципального района           Похвистневский Самарской области» на 2024 - 2027 годы» в редакции

Постановления Администрации района от _______  № ____

Перечень и значения целевых показателей

муниципальной программы «Модернизация коммунального комплекса муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2024 - 2027 годы»

| № п/п | Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) | Ед. изм. | Факт 2023 | план |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Цель: повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению муниципального района Похвистневский Самарской области посредством модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе капитального ремонта линейных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1: численность населения муниципального района Похвистневский Самарской области, для которого улучшится качество коммунальных услуг | человек. | 0 | 2135 | 0 | 0 | 0 | 2135 |
| 2 | Показатель 2: протяженность замененных инженерных сетей | километров | 0 | 3,842 | 0 | 0 | 0 | 3,842 |
| 3 | показатель 3: Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры | Ед. | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Модернизация коммунального комплекса муниципального района           Похвистневский Самарской области» на 2024 - 2027 годы» в редакции

Постановления Администрации района от _______  № ____

План мероприятий по выполнению муниципальной программы  «Модернизация коммунального комплекса муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2024 - 2027 годы»

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Непосредственный результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт тепловой сети в с.Савруха, расположенной по адресу: Самарская область. Похвистневский район, с.Савруха | 2024год | Улучшение качества предоставления коммунальных ресурсов, снижение аварийности, замена изношенных сетей |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Модернизация коммунального комплекса муниципального района           Похвистневский Самарской области» на 2024 - 2027 годы» в редакции

Постановления Администрации района от _______  № ____

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы «Модернизация коммунального комплекса муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2024 - 2027 годы»

| п/п | Направления финансирования | Предполагаемые объемы финансирования программы, в том числе по годам (тыс.руб.) |  |  |  | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Всего на реализацию муниципальной программы, в т.ч. | 18 869,0 | 0 | 0 | 0 | 18 869,0 |
|  | за счет средств финансовой поддержки Фонда (согласно письма Министерства Энергетики и ЖКХ Самарской области от 22.02.2024 №МЭЖКХ/1478-исх) | 9 874,38 | 0 | 0 | 0 | 9 874,38 |
|  | за счет средств областного бюджета | 8095,15 | 0 | 0 | 0 | 8095,15 |
|  | за счет средств бюджета района | 899,47 | 0 | 0 | 0 | 899,47 |
|  | за счет средств внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |