**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ**

**«Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» муниципального района Похвистневский Самарской области на 2024-2028 годы»**

ОТЧЕТ ЗА 2024 ГОД

В рамках муниципальной программы «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» муниципального района Похвистневский Самарской области на 2024-2028 годы» (далее - МКУ) источником финансирования является бюджет муниципального района Похвистневский Самарской области, в 2024 году были предусмотрены средства в размере 5 205,2 тыс. рублей.

Целью данной муниципальной программы является реализация на территории муниципального района Похвистневский социально-экономической политики и осуществление регулирования в сфере капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.

Для создания полноценных условий для эффективного функционирования МКУ проводятся следующие мероприятия, указанные в приложении № 2 к муниципальной программе ««Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» муниципального района Похвистневский Самарской области на 2024-2028 годы»:

- технико-экономическое обоснование проектов капитального строительства, реконструкции и ремонта объектов, организация и контроль над капитальным строительством, реконструкцией и ремонтом объектов, утвержденных планом муниципального района Похвистневский;

- создание безопасной, экологически чистой благоприятной среды жизнедеятельности человека, своевременное изготовление необходимой документации для проектирования и строительства объектов производственного, социального значения, жилья на территории района;

- развитие и улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- создание условий для устойчивого развития территорий, а также объектов коммунально-бытового назначения, инженерных сетей и сооружений муниципального района Похвистневский;

- создание условий для выполнения реформы по обращению с ТКО.

В ходе реализации мероприятий за период с 01.01.2024 по 31.12.2024 гг. были достигнуты следующий показатели:

- количество сметной документации ремонтно-строительных работ, строительно-монтажных работ объектов реконструкции и капитального и текущего ремонта – 121 шт.,

- количество разработанных градостроительных планов земельных участков - 6 шт.,

- площадь введенных в эксплуатацию жилых домов индивидуального жилищного строительства – 8 130 кв.м.,

- количество выданных разрешений на строительство объектов (уведомление о планируемом строительстве и реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома) – 40 шт.,

- количество выданных разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, уведомлений об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома – 38 шт.,

- количество уведомлений о планируемом строительстве и реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дом, осуществленного с привлечением материнского (семейного) капитал - 2 шт.,

- объемы автомобильных дорог общего пользования местного значения после – 49 259,58 км, из них:

1) исправления профиля – 5,05 км;

2) ремонта автомобильного покрытия – 49 284, 53 кв.м.

- количество благоустроенных общественных и дворовых территорий –6 шт., из них:

1) общественные территории – 4 шт.;

2) дворовые территории – 2 шт.

- организация вывоза ТКО (объем) –2925, 010 м3.

**Методика комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по двум направлениям:

1) оценка полноты финансирования (Q1);

2) оценка степени достижений плановых значений целевых показателей (Q2).

1. Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации муниципальной программы):

Q1= 5 205, 2 / 5 205, 2 = 1.

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период:

Q2=(121/121+6/6+40/40+38/38+8130/8130+6/6+49289,58/49289,58+6/6+2925,010/2925,010)/9 = 1.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования (Q1) и оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2).

В соответствии с методикой оценки эффективности (приложение №6 к постановлению №193 от 19.03.2019 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области»), муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» муниципального района Похвистневский Самарской области на 2024-2028 годы» за 2024 год имеет высокий уровень эффективности. В связи с высокой социальной значимостью, рекомендуется продлить реализацию данной муниципальной программы.