|  |
| --- |
| Герб р-н **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **муниципального района Похвистневский Самарской области**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  28.02.2025 № 194  г. Похвистнево |
|

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы "Содействие

органам местного самоуправления

муниципального района Похвистневский

Самарской области в формировании

Современной городской среды на 2024-2028 годы"

# В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=5AD91AB160A1149F10A44972BFDCC757886264B0A09463C27677886565EC9E90C9197A4EFF48x6z2J) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 19.03.2019 №193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», руководствуясь Уставом района, Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Содействие органам местного самоуправления муниципального района Похвистневский Самарской области в формировании современной городской среды на 2024-2028 годы» за 2024 год.

1. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на сайте Администрации района в сети «Интернет».

**И.о. Главы района С.В. Райков**

**Оценка эффективности и результативности муниципальной программы**

**«Содействие органам местного самоуправления муниципального района Похвистневский Самарской области в формировании современной городской среды на 2024-2028 годы»**   **за 2024 год.**

Эффективность реализации Программы определяется по следующим показателям:

1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы (выполнения индикаторов) (Q2-форма1).

Результативность муниципальной программы будет оцениваться на основе целевых показателей, определенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий программы.

Q2 = 3/3+1/1+1/1+1/1=1(высокий уровень эффективности)

1. Оценка эффективности использования средств бюджета района (Q1-форма2)

Q1= 200 тыс. руб. /200 тыс. руб. =1 (100% финансирование)

В соответствии с методикой оценки эффективности, муниципальная программа «Содействие органам местного самоуправления муниципального района Похвистневский Самарской области в формировании современной городской среды на 2024-2028 годы» за 2024 год имеет высокий уровень эффективности.

В связи с высокой значимостью предлагается продолжить реализацию муниципальной программы «Содействие органам местного самоуправления муниципального района Похвистневский Самарской области в формировании современной городской среды на 2024-2028 годы»

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Содействие органам местного самоуправления муниципального района Похвистневский Самарской области в формировании современной городской среды на 2024-2028 годы»** **за 2024 год.**

Форма 1

**Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Содействие органам местного самоуправления муниципального района Похвистневский Самарской области в формировании современной городской среды на 2024-2028 годы»**  **за 2024 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Цели, задачи и целевые показатели | Единицы измерения | Значение целевого показателя | | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
|  | План | Факт |
| Цель: Улучшение параметров качества жизни населения, повышение привлекательности территорий сельских поселений района для населения и бизнеса. | | | | | | |
| Задача 1 - Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории сельских поселений муниципального района Похвистневский Самарской области | | | | | | |
| 1 | Показатель 1: количество благоустроенных дворовых территорий (в рамках проведенных смотров конкурсов «Лучший дом») | Ед. | 3 | 3 | 100 | Q2=1 |
| 2 | Показатель 2: количество благоустроенных общественных территорий (в рамках проведения конкурса лучшее общественное пространство) | Ед. | 1 | 1 | 100 | Q2=1 |
| Задача 2 - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий сельских поселений муниципального района Похвистневский Самарской области | | | | | | |
| 3 | Показатель 3: количество проведенных смотров конкурсов «Лучший дом» | Ед. | 1 | 1 | 100 | Q2=1 |
| 4 | Показатель 4: количество проведенных конкурсов среди 15 сельских поселений, с целью отбора наиболее посещаемого общественного пространства для его благоустройства | Ед. | 1 | 1 | 100 | Q2=1 |

Форма 2

**Выполнение мероприятий реализации муниципальной программы**

**«Содействие органам местного самоуправления муниципального района Похвистневский Самарской области в формировании современной городской среды на 2024-2028 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия тыс.руб. | | Процент выполнения | Причины невыполнения |
|  | План | Факт |
| 1 | Всего по муниципальной программе | 200 | 200 | 100 | Q1=1 |
|  | Бюджет района | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Предоставление иных межбюджетных трансфертов сельскому поселению Среднее Аверкино на мероприятии по благоустройству | 100 | 100 | 100 |  |