АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.05.2025 № 363 г. Похвистнево

Муниципальная программа

" Развитие коммунальной инфраструктуры

в муниципальном районе Похвистневский

Самарской области на 2025-2028 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Развитие коммунальной инфраструктуры в  муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2025-2028 годы»

- Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник Похвистневского района» и разместить на сайте Администрации района в сети Интернет.

3.     Постановление вступает в силу с момента подписания.

4.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы района по капитальному строительству, архитектуре и градостроительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству  Администрации района С.В. Райкова.

И.о.Главы района                                                        А.В. Шахвалов

- ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры в  муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2025-2028 годы»

| Наименование программы | «Развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2025-2028 годы» (далее – муниципальная программа). |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы | 05.05.2025г. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области. |
| Соисполнители муниципальной программы | МКУ «Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» муниципального района Похвистневский Самарской области совместно с сельскими поселениями муниципального района Похвистневский Самарской области. |
| Участники программы | 15 сельских поселений муниципального района Похвистневский Самарской области. |
| Цель программы | Повышение качества жилищно-коммунальных услуг и обеспечение надежности работы коммунальных систем в муниципальном районе Похвистневский Самарской области. |
| Задачи программы | Строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения, водоочистки и водоотведения на территории муниципального района Похвистневский Самарской области. |
| Стратегические показатели (индикаторы) реализации программы | - Доля населения муниципального района Похвистневский Самарской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности населения района. - Количество замененных водопроводных башен. - Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры |
| Подпрограммы | Отсутствуют |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Реализация муниципальной программы не предусматривает выделение этапов. Сроки реализации 2025-2028 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Финансирование мероприятий Муниципальной программы планируется осуществлять за счет средств бюджета Самарской области, местного бюджета. в 2025 году - 8 888,9 тыс. рублей; из них: за счет средств областного бюджета – 8000,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета района – 888,9 тыс. рублей; в 2026 году – 0 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 0 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 0 тыс. рублей; в 2027 году – 0 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 0 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 0 тыс. рублей; в 2028 году – 0 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 0 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 0 тыс. рублей; |
| Результаты реализации муниципальной программы | Численность населения муниципального района Похвистневский Самарской области, для которого улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг в 2025 году - 1727 человек; количество замененных водопроводных башен – 2 штуки; снижение аварийности коммунальной инфраструктуры на 2 штуки. |

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы

в сфере реализации муниципальной программы, включая анализ причин их возникновения, показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Действующая в муниципальном районе Похвистневский Самарской области система обеспечения населения питьевой водой находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Техническое состояние инженерных сетей и сооружений характеризуется высоким уровнем износа (более 70%), ежегодно возрастающей аварийностью и низким коэффициентом полезного действия мощностей. Планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2 - 3 раза выше. Устаревшие технологии и оборудование для водоподготовки не позволяют добиться соответствия качества воды гигиеническим требованиям к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Из-за износа оборудования в последнее десятилетие заметно ухудшается качество питьевой воды.

Общая протяженность водопроводных сетей муниципального района Похвистневский Самарской области на конец 2024 года составляла 235,9км, канализационных сетей – 27,4 км. Протяженность нуждающихся в замене сетей водоснабжения на конец 2024 года составляла 212,31 км (90% от общей протяженности), канализационных сетей – 18,8 км (100% от общей протяженности. Износ сетей в среднем достигает 70%. Из установленных в селах района 36 водонапорных башен находятся в неисправном состоянии 11 (31%), требуется капитальный ремонт. В частности, на территории села Старопохвистнево сельского поселения Старопохвистнево в системе водоснабжения участвуют две водонапорные башни, одна из которых отключена из-за многочисленных сквозных отверстий, вторая находятся в крайне ветхом состоянии, имеются многочисленные утечки воды. В результате замены  2 водопроводных башен, находящихся в аварийном состоянии для 1727 граждан, проживающих в  селах района улучшится качество предоставления услуги по водоснабжению.

В результате накопленного износа сетей и водопроводных башен повышается уровень потерь воды и возникает проблема вторичного загрязнения воды при подаче ее потребителям, растет количество инцидентов и аварий в системах водоснабжения, водоотведения увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтных работ. В рамках реализации муниципальной программы в  2025 предусмотрено выполнение мероприятий по капитальному ремонту  систем коммунальной инфраструктуры.

Общая характеристика объектов коммунальной инфраструктуры, модернизация которых планируется в рамках Муниципальной программы, приведена в приложении 4 к муниципальной программе.

Тенденция сокращения объемов бюджетных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства, а также отсутствие роста инвестиционной составляющей коммунальных тарифов существенно сдерживают модернизацию коммунальных объектов, что ведет к снижению качества и надежности обслуживания потребителей, энергетической и ресурсной неэффективности производства коммунальных ресурсов, в конечном итоге к снижению качества условий проживания населения и инвестиционной непривлекательности отрасли.

При реализации муниципальной программы могут возникнуть риски, связанные с изменениями законодательства Российской Федерации и Самарской области, приоритетов государственной политики Российской Федерации, принципов регулирования межбюджетных отношений в части финансирования муниципальных программ и с недофинансированием муниципальной программы. Также риски могут возникнуть по причине неэффективного взаимодействия исполнителей и участников муниципальной программы, недостатков в управлении муниципальной программой, недостаточного уровня профессиональной компетентности субъектов малого и среднего предпринимательства.

В целях минимизации рисков в процессе реализации муниципальной программы предусматриваются:

- осуществление эффективного управления;

- регулярный анализ реализации мероприятий муниципальной программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленной цели, изменений во внешней среде;

- разработка дополнительных мероприятий.

Одним из важнейших национальных проектов является «Жилье». Выполнение запланированных мероприятий на территории муниципального района Похвистневский приведет к повышению комфортности проживания и обслуживания населения и положительно скажется на доходной части бюджета как района, так и области.

Реализация муниципальной программы позволит достичь выполнения задач, поставленных в Стратегии социально-экономического развития муниципального района Похвистневский Самарской области до 2030 года – «Муниципальный район Похвистневский - экологичный район с комфортными общественными пространствами», который характеризуется как район комфортных жилищных условий, качественных и безопасных дорог. Развитие экономики в свою очередь повлечет за собой улучшение условий жизни населения и поможет в достижение цели «Муниципальный район Похвистневский – комфортная среда проживания».

Цели и задачи муниципальной программы соответствуют основным стратегическим направлениям развития, обозначенным в Стратегии социально-экономического развития муниципального района Похвистневский Самарской области на период до 2030 года.

2. Цель и задачи, целевые (стратегические) показатели, этапы и сроки реализации муниципальной программы.

Целью муниципальной программы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению муниципального района Похвистневский Самарской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующую задачу:

Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению муниципального района Похвистневский Самарской области посредством капитального ремонта объектов коммунального хозяйства, в том числе капитального ремонта водонапорных башен.

Показатели муниципальной программы приведены в таблице 1.

Сроки реализации Муниципальной программы -   2025-2028 годы.

3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы. Механизм реализации муниципальной программы.

План мероприятий приведен в приложении № 2.

Реализация муниципальной программы строится на принципах партнерства, разграничения полномочий и ответственности исполнителей и участников муниципальной программы.

Ответственным исполнителем является Администрация муниципального района Похвистневский. Соисполнителями муниципальной программы выступают МКУ «УКС и ГАЖКХ».

Перечень мероприятий муниципальной программы, их ресурсное обеспечение и корректировка предусматриваются при формировании бюджета района на очередной финансовый год.

Механизм реализации.

Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет:

Координацию и мониторинг хода выполнения муниципальной программы, самостоятельно определяет формы и методы организации управления реализацией муниципальной программы.

Внесение предложений о внесении изменений в муниципальную программу, о досрочном прекращении реализации муниципальной программы;

Ежегодную подготовку годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет).

Организацию размещения на сайте Администрации района муниципальной программы, а также отчета об исполнении муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, подготавливает и направляет годовой отчет в Отдел экономики и реформ.

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Совокупный объем финансового обеспечения Муниципальной программы определен как сумма средств бюджета  Самарской области и местного бюджета.

Предельная стоимость мероприятий муниципальной программы определяется на основании предварительного расчета стоимости с использованием сметных норм, стоимости проектов-аналогов, укрупненных нормативов цены строительства, положительного заключения Государственной экспертизы проектной документации.

Общий объем финансирования Муниципальной программы составляет 8888,9 тыс. рублей:

в 2025 году – 8888,9 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета - 8888,9 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 888,9  тыс. рублей;

в 2026 году – 0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета - 0 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 0  тыс. рублей;

в 2027 году – 0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета - 0 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 0  тыс. рублей;

в 2028 году – 0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета - 0 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 0  тыс. рублей;

Указанные положения не являются основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств физических и юридических лиц. Обязательства физических и юридических лиц по участию в решении определенных Муниципальной программой задач возникают по основаниям, установленным гражданским законодательством.

Расходные обязательства муниципальных образований по финансированию мероприятий, направленных на решение определенных Муниципальной программой задач, возникают по основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Привлечение средств местного бюджета предполагается в рамках муниципальных программ, предусматривающих аналогичные мероприятия.

Объемы финансирования Муниципальной программы будут уточняться ежегодно по итогам оценки эффективности реализации мероприятий Муниципальной программы в соответствии с предельными лимитами бюджетных ассигнований, доводимыми министерством управления финансами Самарской области, на соответствующий финансовый год.

В случае изменения объемов финансирования программных мероприятий и (или) перераспределения финансирования между отдельными мероприятиями Муниципальной программы при необходимости проводится корректировка сроков и других параметров их реализации.

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы представлено в приложении 3 к Муниципальной программе.

Характеристика объектов Муниципальной программы представлена в приложении 4 к Муниципальной программе.

План реализации Муниципальной программы представлен в приложении 2 к Муниципальной программе.

Муниципальной программой предусматривается предоставление в 2025 году субсидий за счет средств областного бюджета бюджетам муниципальных образований  в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Самарской области, связанных с реализацией мероприятий  в отношении линейных объектов - также мероприятий по их капитальному ремонту.

Финансирование мероприятий Муниципальной программы за счет средств областного бюджета и местного бюджета  в форме субсидий из областного бюджета местным бюджетам.

Объемы финансовых средств Муниципальной программы являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению.

5. Конечный результат реализации муниципальной программы.

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2025 году предполагает достижение следующих результатов:

численность населения муниципального района Похвистневский Самарской области, для которого улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг - 1727 человек;

количество замененных водопроводных башен  – 2 штуки;

снижение аварийности коммунальной инфраструктуры на 2 штуки.

Перечень и значения целевых показателей муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

План реализации Муниципальной программы приведен в приложении 2 к Муниципальной программе.

6. Методика комплексной оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Для оценки социально-экономической эффективности муниципальной программы ежегодно готовится годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы, который содержит:

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальная программы;

- результаты, достигнутые за отчетный период;

- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки;

- информацию о необходимости прекращения или об изменении в муниципальной программе ответственным исполнителем.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по двум направлениям:

1) оценка полноты финансирования (Q1) (таблица 1);

2) оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) (таблица 2).

1. Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации муниципальной программы).

- Таблица 1

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Значение Q1 | Оценка |
| --- | --- |
| 0,98 <= Q1 <= 1,02 | полное финансирование |
| 0,5 <= Q1 < 0,98 | неполное финансирование |
| 1,02 < Q1 <= 1,5 | увеличенное финансирование |
| Q1 < 0,5 | существенное недофинансирование |

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период.

Таблица 2

ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| Значение Q2 | Оценка |
| --- | --- |
| 0,95 <= Q2 <= 1,05 | высокая результативность |
| 0,7 <= Q2 < 0,95 | средняя результативность (недовыполнение плана) |
| 1,05 < Q2 <= 1,3 | средняя результативность (перевыполнение плана) |
| Q2 < 0,7 | низкая результативность (существенное недовыполнение плана) |

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования (Q1) и оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2).

В годовом отчете о ходе реализации муниципальной программы приводится значение оценки эффективности муниципальной программы, дается характеристика оценки (высокая эффективность, приемлемая эффективность, средняя эффективность, уровень эффективности ниже среднего, низкая эффективность, крайне низкая эффективность) и приводятся причины отклонений и предполагаемые дальнейшие действия в отношении оцениваемой муниципальной программы.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном районе Похвистневский самарской области на 2025-2028 годы» в редакции

постановления Администрации района от 22.05.2025 № 363

Перечень и значения целевых показателей

муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры в  муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2025-2028 годы»

| № п/п | Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) | Ед. изм. | Факт 2024 | план |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| Цель: повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению муниципального района Похвистневский Самарской области посредством капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе капитального ремонта линейных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1: численность населения муниципального района Похвистневский Самарской области, для которого улучшится качество коммунальных услуг | человек. | 0 | 1727 | 0 | 0 | 0 | 1727 |
| 2 | Показатель 2: количество замененных водопроводных башен Рожновского | шт | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | показатель 3: Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры | Ед. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном районе Похвистневский самарской области на 2025-2028 годы» в редакции

постановления Администрации района от  22.05.2025 № 363

План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2025-2028 годы»

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Непосредственный результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Капитальный ремонт водонапорной башни с. Среднее Аверкино, расположенной по адресу: Российская Федерация, Самарская область, р-н Похвистневский, с. Среднее Аверкино» | 2025 год | Улучшение качества предоставления коммунальных ресурсов, снижение аварийности, замена изношенных сетей |
| 2 | «Капитальный ремонт водонапорной башни №2 с. Старопохвистнево, расположенной по адресу: Российская Федерация, Самарская область, р-н Похвистневский, с. Старопохвистнево» | 2025 год | Улучшение качества предоставления коммунальных ресурсов, снижение аварийности, замена изношенных сетей |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном районе Похвистневский самарской области на 2025-2028 годы» в редакции

постановления Администрации района от 22.05.2025 № 363

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2025-2028 годы»

| п/п | Направления финансирования | Предполагаемые объемы финансирования программы, в том числе по годам (тыс.руб.) |  |  |  | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Всего на реализацию муниципальной программы, в т.ч. | 8 888,9 | 0 | 0 | 0 | 8 888,9 |
|  | за счет средств областного бюджета | 8000,0 | 0 | 0 | 0 | 8000,0 |
|  | за счет средств бюджета района | 888,9 | 0 | 0 | 0 | 888,9 |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном районе Похвистневский самарской области на 2025-2028 годы» в редакции

постановления Администрации района от 22.05.2025 № 363

Характеристика объектов

муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2025-2028 годы»

| №п.п. | Наименование сельского поселения | Наименование мероприятия | Наименование объекта, в отношении которого реализуется мероприятие | Вид объекта | Вид работ по объекту | Форма собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сельское поселение Среднее Аверкино | «Капитальный ремонт водонапорной башни с. Среднее Аверкино, расположенной по адресу: Российская Федерация, Самарская область, р-н Похвистневский, с. Среднее Аверкино» | Центральная система теплоснабжения | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципальная собственность |
| 2 | Сельское поселение Старопохвистнево | «Капитальный ремонт водонапорной башни №2 с. Старопохвистнево, расположенной по адресу: Российская Федерация, Самарская область, р-н Похвистневский, с. Старопохвистнево» | Центральная система теплоснабжения | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципальная собственность |